附件1：

呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：二十里店村村民综合服务中心

实施单位（公章）：二十里店村村民委员会

主管部门（公章）：二十里店镇人民政府

项目负责人（签章）：艾尔肯

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（3）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快本镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（4）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

（5）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

（6）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（7）完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为进一步加快推进基层组织建设，不断提升村民文化阵地基础设施建设，丰富村民业余生活，实施该项目是非常必要的；新建业务用房一栋，建筑面积418平方米，地上2层，主要包含业务用房、文化活动中心、医务室及值班用房。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目投入2017年财政拨款50万元，2018年财政拨款5万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金全部为财政拨款，已安排落实5万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于文化室附属项目工程。为合法、合规使用项目资金，我镇严格执行《呼图壁县财政局财务管理制度》、《呼图壁县财政国库集中支付管理办法》等相关办法规定，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

二十里店村村民综合服务中心建设工程于2017年7月经呼图壁县政府采购中心公开招标，中标价格为91.8万元；施工期间的变更项目主要有：将原设计基础变更为基础大开挖、二层平台增加一间房屋约30平方米、根据村镇规划变更上下水管网，共计增加工程造价约40万元，目前二十里店村村民综合服务中心建设工程未完成竣工验收。

（二）项目管理情况分析

项目进展情况良好，严格执行国家及自治区财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、负责领导审批，财务人员审核后支付，确保了项目资金专款专用，安全高效 。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

二十里店村村民综合服务中心的实施建成了功能全，环境良好，服务门类众多的服务中心，不断提升村民文化阵地基础设施建设，丰富村民业余生活。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

目前二十里店村村民综合服务中心建设工程未完成竣工验收。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

安排二十里店村村民综合服务中心建设工程尽快完成项目竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《呼图壁县财政项目支出绩效自评表》

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 二十里店村村民综合服务中心 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县二十里店镇人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 5 |  | 执行数： | 5 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 5 |  | 其中：财政拨款 | 5 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新建业务用房一栋，建筑面积418平方米，地上2层，主要包含业务用房、文化活动中心、医务室及值班用房。 |  |  |  | 新建业务用房一栋，建筑面积418平方米，地上2层，主要包含业务用房、文化活动中心、医务室及值班用房。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 村民服务中心业务用房一栋 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 基础大开挖、二层平台增加一间房屋约30平方米。 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在目标时间内完成建设 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 工程完工率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总费控制在91.8万元以内 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 基础设施完好率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 建成功能全，环境良好，服务门类众多的服务中心 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目实施后，群众文化推广满意度 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |