自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：农村安居富民工程建设

实施单位（公章）：6个农牧区乡镇

主管部门（公章）：呼图壁县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：6个农牧区乡镇

填报时间：  2019年 1月

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

6个农牧区乡镇实施697户安居房建设。

- 项目预算绩效目标设定情况

6个农牧区乡镇实施697户安居房建设，一般户每户按照1.85万元补助、四类重点对象每户按照0.8万元补助，本次补助1030万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

一般户安居房建设，每户按照1.85万元补助；四类重点对象每户补助0.8万元；县级补助资金每户按照1.15万元；一般户农户每户自筹约10万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

自治区补助1030万元已全部发放到位。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理按照《新疆维吾尔自治区农村安居工程补助资金管理办法》（新财建〔2018〕377号）文件要求，编制出台《呼图壁县农村安居富民项目资金监督管理办法》，并结合《呼图壁县人民政府办公室印发关于开展“好人要让基层干部去做好事要让基层组织去办”十点工作意见的通知》（呼县政办〔2014〕42号）文件精神，惠民资金原则上由村、社区以现金形式“面对面”发放（大额资金实行大部分以“一卡通”发放）的原则，及时将补助资金发放到农牧户手中。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年农村安居工程实施的697户安居房已全部竣工验收，并按时发放补助资金。

（二）项目管理情况分析

按照《呼图壁县农村安居富民项目管理办法》督导各农牧区乡镇实施安居房建设，并按照规定时间内交付农牧户使用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

农村安居工程697户已完成竣工验收，并达到入住条件。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做好农村安居工程“回头看”清查工作。

六、项目评价工作情况

收集整理了项目正规施工手续资料、资金拨付凭证、项目监督管理资料和现场入户台账。

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年农村安居工程建设 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1030 |  | 执行数： | 1030 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 1030 |  | 其中：财政拨款 | 1030 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成697户安居房建设 |  |  |  | 完成697户安居房建设 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成安居房任务 |  | 697户 | 697户 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改造后房屋验收合格比例 |  | 697 | 100% |
|  |  |  | 指标2：农房设计 |  | 有基本设计 | 有基本设计 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：当年开工率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：执行分类分级补助标准， |  | 100% | 100% |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |  | 无严重损毁 | 无严重损毁 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：改造后房屋保持安全期限 |  | 拆除重建的≧30年 | 拆除重建的≧30年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | 危房改造户满意度 | 100% |
|  |  | …… |  |  |  |  |