附件1：

呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（  2018 年度）

项目名称：呼图壁县“智慧城市”惠民公共WIFI一期工程

实施单位（公章）：中国联通呼图壁县分公司

主管部门（公章）：呼图壁县商务经信委

项目负责人（签章）：刘宏斌

填报时间：2019年01月24 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中国联合网络通信有限公司呼图壁县分公司，机构代码91650000766813945A。

（二）项目预算绩效目标设定情况

呼图壁县“智慧城市”惠民公共WIFI一期工程在县体育馆、世纪园、如意园3个区域安装公共WIFI,安装室外AP62台，室内AP10台，布放光缆27.3公里。项目为呼图壁县智慧城市建设的有机组成部分，建成后将为覆盖区3.5万户用户提供安全有效的免费WIFI服务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总预算128.9万元（分2期工程），全部由财政资金投入

（二）项目资金实际使用情况分析

项目与2017年3月经验收，给付工程款80万元。2018年2月经验收,2期工程完成验收后8月给付48.9万元

（三）项目资金管理情况分析

成立了项目管理小组，由审计局、财政局、商务经信委、主管县领导履行资金管理职责。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由中国联合网络通信有限公司呼图壁县分公司组织实施

（二）项目管理情况分析

项目实施单位建立了严格的管理制度，商务经信委、财政局、审计局对项目具体实施情况进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目完成后经测试及评价，满足3.5万户用户同时上网，速度达到设计要求。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是加强监管，由商务经信委牵头、各相关部门密切配合，做好项目监督管理。二是充分考虑安全因素，确保工程设计到位；三是聘请中国移动公司专家为项目管理提供技术支持。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

按照项目评价要求，我们搜集项目合同书一份，中国联通呼图壁分公司工程概算书一份、现场核查表、竣工验收单一份、随机用户抽查材料50份。

七、附表

《呼图壁县财政项目支出绩效自评表》

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县“智慧城市”惠民公共WIFI一期工程 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县商务经信委 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 128.9万元 |  | 执行数： | 128.9万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 128.9万元 |  | 其中：财政拨款 | 128.9万元 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 呼图壁县“智慧城市”惠民公共WIFI一期工程在县体育馆、世纪园、如意园3个区域安装公共WIFI,安装室外AP62台，室内AP10台，布放光缆27.3公里。项目为呼图壁县智慧城市建设的有机组成部分，建成后将为覆盖区3.5万户用户提供安全有效的免费WIFI服务。 |  |  |  | 呼图壁县“智慧城市”惠民公共WIFI一期工程在县体育馆、世纪园、如意园3个区域安装公共WIFI,安装室外AP62台，室内AP10台，布放光缆27.3公里。项目为呼图壁县智慧城市建设的有机组成部分，建成后将为覆盖区3.5万户用户提供安全有效的免费WIFI服务。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 安装室外AP62台，室内AP10台 | 安装室外AP62台，室内AP10台 |
|  |  |  | 指标2： |  | 布放光缆27.3公里 | 布放光缆27.3公里 |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 符合公共WIFI建设质量标准 | 符合公共WIFI建设质量标准 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2018年3月竣工 | 2018年2月竣工 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县商务经信委 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 128.9万元 |  | 执行数： | 128.9万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 128.9万元 |  | 其中：财政拨款 | 128.9万元 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 免费公共项目 | 免费公共项目 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 满足3.5万户同时上网 | 满足3.5万户同时上网 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 采用符合环保节能要求的设备及设计方案 | 采用符合环保节能要求的设备及设计方案 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 项目由中国联通进行运营及维护，确保可持续运行。 | 项目由中国联通进行运营及维护，确保可持续运行。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | …… |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 指标1： |  | 无 | 经随机公众满意度测评，满意率94%。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |