附件1：

呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：小微创业园附属工程

实施单位（公章）：呼图壁县工业园区管理委员会

主管部门（公章）：县人民政府

项目负责人（签章）：王志瑞

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县工业园区为自治区级工业园，园区规划面积合计34.4平方公里。其中：化工产业区规划用地24.46平方公里；轻纺产业区规划用地8.81平方公里；新兴产业区规划用地1.13平方公里。呼图壁县工业园区按照“资源集约利用和优势产业强化发展、战略性新产业和现代服务业并举”的整体产业定位，以轻工纺织、精细化工和农副产品深加工作为三大支柱产业，以装备制造、新型建材、新材料、生物科技、信息产业作为潜力产业，加快发展现代物流、商贸流通、房地产、金融服务等配套产业，着力打造化工新材料产业园区、轻纺产业园区和新兴产业园区的“一园带三区”的发展格局。

（二）项目预算绩效目标设定情况

新建15幢统一规划、布局合理、功能齐全、设施完善的标准厂房（规格为：长60米、宽36米），总建筑面积30335.4平方米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资4750万元,此次拨付45.6万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目实际使用45.6万元，其中全部为财政性资金。

（三）项目资金管理情况分析

严格审批程序。主任审批（主任经手的支出一律由书记审批），领导班子确定专人审核，财政复核，工程款支付原则上由领导班子会议集体研究决定。

严格实行收支两条线管理制度。

杜绝现金支付或进行二次支付。工业园区所有项目资金的支出均由县财政转账直接支付给到中标单位对公账户。

严格监督制度。确保资金安全，按月与县财政进行对帐，并及时向县财政上报各类财务报表。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

呼图壁县工业园区中小微企业孵化（创业）基地建设项目2015年完成招投标手续，该项目目前已实施完成

（二）项目管理情况分析

- 制定园区建设项目管理制度,按照制定制度管理园区基础设施建设项目。充分发挥工程监理作用，按照工程监理相关工作要求及规章制度对工程进行日常检查和监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2013年在工业园区轻工产业园（五工台镇境内），规划用地面积153.5亩，项目资产总额6000万元，新建15幢统一规划、布局合理、功能齐全、设施完善的标准厂房（规格为：长60米、宽36米），总建筑面积30335.4平方米，以出租厂房、仓库、办公及其它配套设施等形式为入驻企业服务。园区管委会利用厂房出租、出售的收益，进行公共设施基本维护、维修、保养，确保园区、小微企业创业孵化园及企业持久、持续、高效的运转。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金及时拨付到位，对园区内基础设施项目的按时实施提供了有利的保障。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

呼图壁县工业园区中小微企业孵化（创业）基地建设项目已取得相应成果，本项目施工已完成。

七、附表

《呼图壁县财政项目支出绩效自评表》

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 小微创业园附属工程 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 45.6万元 |  | 执行数： | 45.6万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 45.6万元 |  | 其中：财政拨款 | 45.6万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目已于2018年之前完工 |  |  |  | 该项目已于2018年之前完工 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 标准厂房 |  | 15幢统一规划、布局合理、功能齐全、设施完善的标准厂房 | 15幢统一规划、布局合理、功能齐全、设施完善的标准厂房 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 工程完工率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  | 规划用地面积153.5亩，项目资产总额6000万元，15幢统15幢标准厂房（规格为：长60米、宽36米），总建筑面积30335.4平方米 | 规划用地面积153.5亩，项目资产总额6000万元，15幢统15幢标准厂房（规格为：长60米、宽36米），总建筑面积30335.4平方米 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 经济收入 |  | 园区管委会利用厂房出租、出售的收益，进行公共设施基本维护、维修、保养，确保园区、小微企业创业孵化园及企业持久、持续、高效的运转。 | 园区管委会利用厂房出租、出售的收益，进行公共设施基本维护、维修、保养，确保园区、小微企业创业孵化园及企业持久、持续、高效的运转。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决办公用房 |  | 以出租厂房、仓库、办公及其它配套设施等形式为入驻企业服务 | 以出租厂房、仓库、办公及其它配套设施等形式为入驻企业服务 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 综合利用率 |  | 出租厂房、仓库、办公及其它配套设施 | 出租厂房、仓库、办公及其它配套设施 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意度 |  | 满意 | 满意 |