附件1：

财政专项扶贫资金项目支出绩效

自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县大丰镇高桥村一片区      防渗渠项目

实施单位（公章）：呼图壁县大丰镇人民政府

主管部门（公章）：呼图壁县民族宗教事务局

项目负责人（签章）：陈刚

填报时间：2019年1月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

高桥村共2086人，其中，少数民族801人，占全村总人口的38.4%。高桥村一片区为少数民族聚居区，共有人口702人，均为少数民族。高桥村一片区有旱浇地2000亩，主要种植青储玉米、棉花、打瓜、葫芦等经济作物。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目新修建防渗渠U型石板渠2.73公里，修建分水闸门25个。

1.解决高桥村一片区2000亩旱浇地灌溉、居民点庭院经济及居民点1000余棵果树绿化用水。

2.美化环境，提升村容村貌。

3.进一步为“美丽新农村”建设打下基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目实际完成完成修建U型渠2783米、分水闸27个。项目工程决算审计总投资59.72万元。村集体（高桥村一片区）自筹9.72万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

50万元少数民族发展项目资金全部用于大丰镇高桥村一片区2783米防渗渠修建工程。

（三）项目资金管理情况分析

2018年我县根据少数民族发展资金的使用管理要求，坚持“谁主管、谁负责”原则，按照项目资金的使用范围和数量，要求项目实施单位严格按照项目资金管理办法，做到专款专用，确保了项目资金按时到位，使用到位。在工程建设管理方面，积极实行工程建设项目招标投标制、工程建设监理制、项目公示制；在资金管理方面，我县严格按项目专项资金的使用管理要求，严格执行项目资金报账制，做到专款专用，加强资金审计监督，管好用好项目资金。该项目于2018年5月15日完成了招投标工作，全部工程招标价为54.5万元。为做好项目实施工作，根据项目进度对资金给予拨付。大丰镇高桥村防渗渠道建设项目根据项目工程进度按40%、100%于8月30日完成了50万元项目资金的拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

一是按照批复通知及时对少数民族发展资金项目按照要求呼图壁县人民政府网、乡镇网站进行了公示公告。二是少数民族发展资金项目实施严格按照设计进行，认真执行项目开工审批制、招投标等制度。于2018年5月15日完成了招投标。三是少数民族发展项目资金实行报账制度，同时，为做好实施工作，根据项目进度对资金给予拨付。大丰镇高桥村防渗渠道建设项目根据项目工程进度按40%、100%于8月30日完成了50万元项目资金的拨付。四是项目执行单位（乡镇）及时对项目开展评估、总结工作。该项目于2018年11月25日完成验收审计工作。

（二）项目管理情况分析

为了保证工程按质按量地完成，县民宗局根据项目进展情况组织工作人员会同乡镇项目负责人，深入项目实施现场，随时检查工程质量，做好项目施工期间的跟踪管理。民宗局会同财政局、审计局、扶贫办、纪委组成联合检查组对项目实施情况进行督查检查，2018年，联合检查组2次对该项目实施情况进行了督导检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目实施后，有力改善了高桥村水利基础设施条件，大幅提高高桥村一片区2000亩河水灌溉耕地水资源利用率，降低了农业生产成本，促进了农业增效。种植业每亩可降低生产成本150元左右，林果业通过降本增效为农民增收200元左右。同时，为高桥村一片区进一步调整农业产业结构，发展庭院经济增加村民收入，为高桥村经济社会协调发展起到了积极促进作用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

需进一步做好该项目的效益分析。比照项目可行性报告中确定的项目预期效益，即括经济效益和社会效益进行分析，是否达到了项目预期效益。对项目未达到预期效益，需分析未达到预期效益的原因、解决方法和整改措施等。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目申报时可行性分析不充分、不够精准，导致项目工程实施资金增加，增加了村集体的资金压力。引水渠修建改造等这类改善农牧区基础设施类项目，受益农牧民面广，能实实在在帮助农牧民发展生产、改善生产生活条件，非常受广大农牧民欢迎。建议将工程类项目设计、监理、审计等费用纳入项目资金，减轻乡镇、村负担。也使乡镇、村能积极争取，不要项目完工后，村集体背上债务。

六、项目评价工作情况

项目执行单位大丰镇人民政府提供了项目基础数据并对项目实施过程中相关资料进行了收集。项目质量管理、现场勘验检查核实等情况资料由新疆三正建设项目管理有限公司提供收集。项目审计由新疆新华远景工程造价咨询有限公司完成提供。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大丰镇高桥村一片区防渗渠项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县民族宗教事务局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 50 |  | 执行数： | 59.72 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 |  | 其中：财政拨款 | 50 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 9.72 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新修建防渗渠U型石板渠2.73公里，修建分水闸门25个。 |  |  |  | 完成修建U型渠2783米、分水闸27个。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 防渗渠U型石板渠 | 2.73公里 |
|  |  |  | 指标2： |  | 分水闸门 | 27个 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 防渗渠施工验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  | 防渗渠利用率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 当年开工时间 | 2018年5月19日 |
|  |  |  | 指标2： |  | 当年竣工时间 | 2018年8月7日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 水泥 | 140吨 |
|  |  |  | 指标2： |  | 沙石料 | 1200方 |
|  |  |  | 指标3： |  | U型石板 | 5600块 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 种植业 | 每亩降低生产成本150元左右 |
|  |  |  | 指标2： |  | 林果业 | 每亩降低生产成本200元左右 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 受益人口数量 | 124户576人 |
|  |  |  | 指标2： |  | 受益农作物面积数量 | 2000亩 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 水资源利用率 | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 防渗渠使用年限 | 15年 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 农民满意度 | 92% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |