附件3：

呼图壁县水利局机电井井电双控控制设备采购项目-支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县水利局机电井井电双控控制设备采购项目

实施单位（公章）：北京联创思源测控技术有限公司

主管部门（公章）：呼图壁县水利局

项目负责人（签章）：水管总站

填报时间：2019 年 1 月  23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

对全县井电双控控制箱和无线超声波智能流量计设备，采用分批采购进场。

- 项目预算绩效目标设定情况

通过本项目的建设实现对全县地下水开采控制，落实最严格水资源管理“三条红线”控制指标。并对全县地下水开采的计量与水资源费用收取。

通过本项目的建设，第一阶段实现井电双控硬件设施的安装；第二阶段实现地下水资源取水计量和控制；第三阶段通过用水计划和计量实现差异化用水计费与阶梯水价计费收取水资源费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目财政资金安排100.08万已落实，分别是井电双控控制箱200台和无线超声波智能流量计70台设备。

- 项目资金实际使用情况分析

财政资金实际使用100.08万。

- 项目资金管理情况分析

财政资金安排100.08万，实际支付100.08万。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

呼图壁县水利局机电井井电双控控制设备采购项目专项资金100.08万，井电双控控制箱进场200台和无线超声波智能流量计进场70台。均已完成验收。

- 项目管理情况分析

注重项目管理制度建设，但项目管理水平还不强，注重项目管理制度建设，但管理水平不高，注重项目日常检查监督管理，切实加强制度建设，积极创新管理机制，监管成效明显。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

安装了“井电双控”智能计量设施,打造了“井电双控”智能计量管理系统平台，实现智能远程控制信息化管理，同时通过精确计量、精细管理，控制强电，从而实现“以水定电、以电控水”的管理目标，为我市完成退地减水任务和落实水资源“三条红线”任务提供了强有力的保障。具体做法包括：

一是通过全面开展“井电双控”智能化计量设施的安装工作，提升了我县水资源管理决策、监测分析、应急处置的服务能力，为精确计量用水量、精确测量用电量、精准征收水资源费和资源水价提供了法定依据，为水资源开发利用和可持续利用提供了保障，提高了依法行政和规费征收工作的透明度和准确度。

二是通过全面开展“井电双控”智能化计量设施的安装工作，为全县落实最严格水资源管理“三条红线”控制指标，规范管理取用地下水工作提供技术支撑，通过机电井用水量、用电量和运行时间同步计量，对超计划用水及非法取水等情况通过远程监控强制断电，实现了“以水定地、以水核电、以电控水”的管理目标。

三是通过全面开展“井电双控”智能化计量设施的安装工作，有效遏制了非法开采、超采、无计量取用地下水的行为，建立相互监督的制约机制，实现了便民、快捷的服务目标，提高了收费的到位率，降低了水管部门的成本支出，同时规范了水管工作人员的行为，化解了用水矛盾，真正做到让用水户“花明白钱、用踏实水、交放心费”。

四是通过“井电双控”智能化计量设施的精准计量，可根据不同种类农作物的实际供需水量，测算农作物的用水需求及灌溉定额，为现代农业服务提供科学依据，为我县的农业产业结构调整提供数据支撑。

北京联创思源测控技术有限公司承担了整个项目的建设及后期的运行维护工作，井电双控智能计量系统的实施运行三年以来（2016-2018），在以呼图壁县水利信息化服务中心和中国农业大学呼图壁教授工作站为核心的运维服务管护模式下，所有设备运行良好，计量监控准确，充值收费及时，为呼图壁县创造了良好的经济与社会效益。以每眼机井每年减少地下水开采20000方水计算，全县2100多眼机井，全年减少开采4800万方水量，节省电量约2000万度。节省了水资源管护和值守人员，减轻劳动力强度。

- 项目绩效目标未完成原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据资金到位情况，继续进行设备进场工作。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

前期根据财政安排的资金来计划和确定项目建设的规模及内容。在项目实施后对实施的内容进行严格的检验，在项目建设完成后对系统进行运行考察，在满足井电双控系统满足计量与控制要求，并通过系统进行收取水资源费后，算是验收完成。

存在的问题，资金压的时间比较长，系统在运行过程中，用户需要适应时间，在运用过程中用户不能正确判断机井出现故障后是井电双控系统原因还是机井本身原因。

建议：通过实施单位先对我单位管理人员的培训，让我单位井电双控运行管理人员对井电双控系统有一定的认识和判断，再由我单位与施工单位联合在现场施工过程中对用户进行宣讲与演示，培训，以加强用户对井电双控系统的认识。加强执法力度，建立专项执法队伍，联合公安、电力部门进行违法取水行为的严肃查处。由于资金困难，只能做到资金到位才能继续进行设备进场安装工作。

（三）其他

- 项目评价工作情况

项目建设之初由水管部门将机井基础信息交给施工单位，施工单位在施工过程中对机井信息再次核实。项目设备安装完成后再由水管部门组织验收时对相对应的机井信息进行核实，以检验施工单位核实的基础信息的准确性。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县水利局机电井井电双控控制设备采购项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 100.08 |  | 执行数： | 100.08 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 100.08 |  | 其中：财政拨款 | 100.08 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | - 井电双控控制200台，一台3950元 2、无线超声波智能流量计70台，一台3000元 |  |  |  | 1、井电双控控制200台，一台3950元 2、无线超声波智能流量计70台，一台3000元 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：井电双控控制200台 |  | 200台，一台3950元 | 200台，一台3950元 |
|  |  |  | 指标2：无线超声波智能流量计70台 |  | 70台。一台3000元 | 70台。一台3000元 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 良好 | 良好 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2018 |  | 2018年井电双控控制200台 | 2018年井电双控控制200台 |
|  |  |  | 指标2：2018 |  | 2018年无线超声波智能流量计70台 | 2018年无线超声波智能流量计70台 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目 |  | 项目总额100 | 实际完成100 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益显著 |  | 实现了便民、快捷的服务目标，提高了收费的到位率，降低了水管部门的成本支出， | 实现预期目标 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益好 |  | 规范了水管工作人员的行为，化解了用水矛盾，真正做到让用水户“花明白钱、用踏实水、交放心费”。落实最严格水资源管理“三条红线”控制指标。 | 实现预期目标 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态环境安全 |  | 以每眼机井每年减少地下水开采20000方水计算，全县2100多眼机井，全年减少开采4800万方水量，节省电量约2000万度。节省了水资源管护和值守人员，减轻劳动力强度。 | 实现预期目标 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：可持续发展 |  | 通过“井电双控”智能化计量设施的精准计量，可根据不同种类农作物的实际供需水量，测算农作物的用水需求及灌溉定额，为现代农业服务提供科学依据，为我县的农业产业结构调整提供数据支撑。 | 实现预期目标 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：社会满意 |  | 100% | 100% |