附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县2017年农业水价改革项目

实施单位（公章）：呼图壁县水利管理总站

主管部门（公章）：呼图壁县水利局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县水利局负责我县水利工作及水利建设项目的实施监管。呼图壁县2017年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程（以下简称水价改革项目），本项目工程等级为小（2）型，工程级别为Ⅴ等。主要建筑物5级，次要建筑物级别5级。项目建设地点：项目建设地点位于呼图壁县石梯子乡、二十里店镇、五工台镇。主要建设内容：改造斗渠26条，总长39.04公里，配套建筑物152套等内容。

（二）项目预算绩效目标设定情况

通过项目建设将改善石梯子乡、二十里店镇、五工台镇农田水利基础设施，对水利促进农业增收起到促进作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

批复总投资1334.18万元，包括中央预算资金1155万元，自筹资金179.18万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

中央预算资金1155万元已到位，目前项目已完工正在进行结算审计。

（三）项目资金管理情况分析

项目实行财政拨付，水利局对项目资金进行按进度申报工程进度款的形式进行，按资金管理制度逐级审批申报。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目于2017年10月12日在州建设工程交易中心公开招标，确定了中标单位分别是：新疆广隆建设工程有限公司、新疆东鼎工程建设有限责任公司新疆三友工程建设有限公司、新疆友联建设工程有限责任公司、新疆禹通工程监理有限公司。根据中标结果签订了相关合同并开始实施项目建设。项目实行水利建设程序进行，未发生重大调整，于2018年5月完成全部建设内容。

（二）项目管理情况分析

项目实施按照我局相关项目管理制度进行，由水利局负责项目日常监督、检查等工作，已完成全部项目建设任务。在项目建设期间，未发生安全及质量事故。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

项目已全部设计指标，包括39.04km渠道建设及配套建筑物、26座量水设施建筑物建设等。

- 项目完成质量。

项目全部为合格。

- 项目实施进度。

项目按计划完工。

- 项目成本节约情况。

项目投资全部控制在批复的投资范围内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

项目实施对项目区灌溉渠系的输水效率有了大幅提升。

- 项目实施的社会效益分析。

项目整合实施对33万亩耕地的灌溉有明显的改善作用。

- 项目实施的生态效益分析。

项目实施完成后为水资源管理提供依据，另由于渠系完善对灌区整体环境起到了很好的保护作用。

- 项目实施的可持续影响分析。

项目实施完成后对项目区域内渠系完善、精准计量提供了水利支撑，为后期最严格的水资源管理提供了保障。

- 满意度指标完成情况分析。

经过项目建设过程及建设完成的区域调查了解，项目区域农户对项目实施非常满意。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金实施分级审批上报，由水利局及县分管领导签字后上报财政进行资金拨付工作。

存在主要问题为资金支付。建议加大资金拨付力度。保障项目正常资金、质量及工期控制要求。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目评价主要依据项目监理单位和业主单位的审批以及工程施工现场的进度进行评价，资金拨付以财政下拨资金进行评价。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县2017年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县财政局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 980.59 |  | 执行数： | 980.59 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 985.59 |  | 其中：财政拨款 | 980.59 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：39.04km渠道建设及26座量水设施建筑物并配套附属建筑物； 目标2：整合33万亩耕地的灌溉改善。 |  |  |  | 目标1：39.04km渠道建设及26座量水设施建筑物并配套附属建筑物； 目标2：整合33万亩耕地的灌溉改善。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：改造渠道39.04km |  | 39.04km渠道完成 | 39.04km渠道完成 |
|  |  |  | 指标2：26座量水设施建筑物 |  | 26座量水设施建筑物 | 26座量水设施建筑物 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 合格 | 合格 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2018年6月完工 |  | 按时完工 | 按计划完工 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在批复投资内 |  | 控制在批复投资内 | 控制在批复投资内 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：灌溉渠系的输水效率提升 |  | 灌溉渠系的输水效率提升 | 灌溉渠系的输水效率提升 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：区内33万亩耕地的灌溉面积整体改善 |  | 33万亩耕地的灌溉面积整体改善 | 33万亩耕地的灌溉面积整体改善 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：为水资源管理提供依据 |  | 为水资源管理提供依据 | 为水资源管理提供依据 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：为渠系完善、精准计量提供了水利支撑 |  | 为渠系完善、精准计量提供了水利支撑 | 为渠系完善、精准计量提供了水利支撑 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  | 85% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |