附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县石梯子乡多斯特克村塘坝建设工程

实施单位（公章）：呼图壁县石梯子乡人民政府

主管部门（公章）：呼图壁县水利局

项目负责人（签章）：吕建新

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县石梯子人民政府负责项目的实施管理。水利局负责项目资金监管工作。此次实施的呼图壁县石梯子乡多斯特克村塘坝建设工程项目实施地点位于石梯子乡多斯特克村，主要实施内容为：

（1）新建塘坝1座，容积均为2.26万m³；

（2）防渗渠道47m,泵站一座及附属配套工程；

（二）项目预算绩效目标设定情况

通过工程建设将改善石梯子乡多斯特克村基础灌溉条件，提高区域用水矛盾。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目批复总投资100万元，包括州级资金100万元。目前资金已到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

资金100万元已落实到位，目前已支付30万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目实行财政拨付，石梯子乡根据项目进度申请，由水利局对项目资金进行申报工程进度款的形式进行，按资金管理制度逐级审批申报。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目于2018年7月30日在昌吉州政务服务和公共资源交易管理局交易厅公开招标，确定了中标单位分别是：新疆友联建设工程有限责任公司。根据中标结果签订了相关合同并开始实施项目建设。项目实行项目法人负责制程序进行，目前未发生重大调整，为确保工程质量，目前已全面停工，计划明年6月完成全部建设内容。

（二）项目管理情况分析

项目实施按照石梯子乡相关项目管理制度进行，由石梯子乡人民政府负责项目日常监督、检查等工作，目前工程进展顺利，已完成全部项目建设任务的80%。在项目建设期间，未发生安全及质量事故。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目由于冬季停工，原定绩效目标要待项目完工后进行评定，按目前项目进展情况，此项目能完成全部绩效指标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效指标为完成主要为水利项目建设工期较为滞后，实施期集中于春秋两季，避免与农作物灌溉发生冲突。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年度加快项目建设力度，保障项目于期内完成全部建设内容并完成验收工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金实施分级审批上报，由石梯子乡政府申报，水利局监管及县分管领导签字后上报财政进行资金拨付工作。

目前存在主要问题为资金支付困难。原计划进行的项目进度款一直未能及时拨付施工单位。建议加大资金拨付力度。保障项目正常资金、质量及工期控制要求。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目评价主要依据项目监理单位和业主单位的审批以及工程施工现场的进度进行评价，资金拨付以财政下拨资金进行评价。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县石梯子乡多斯特克村塘坝建设工程 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县财政局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 26 |  | 执行数： | 26 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 26 |  | 其中：财政拨款 | 26 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：新建塘坝1座 目标2：输水渠道47m 目标3：泵站1座 |  |  |  | 目标1：新建塘坝1座 目标2：输水渠道47m 目标3： |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：新建塘坝1座 |  | 新建塘坝1座 | 新建塘坝1座 |
|  |  |  | 指标2：输水渠道47m |  | 输水渠道47m | 输水渠道47m |
|  |  |  | 指标3：泵站1座 |  | 泵站1座 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 合格 | 合格 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2019年6月完工 |  | 按时完工 | 冬季停工 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在批复投资内 |  | 控制在批复投资内 | 控制在批复投资内 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：运行成本10% |  | 降低运行管理成本10% | 管理成本降低10% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：村内的绿化灌溉面积整体改善 |  | 村内的的灌溉面积整体改善 | 村内的的灌溉面积整体改善 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：为水资源管理提供依据 |  | 为水资源管理提供依据 | 为水资源管理提供依据 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：为多斯特克村基础设施提供有力保障 |  | 为多斯特克村基础设施提供有力保障 | 为多斯特克村基础设施提供有力保障 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  | 85% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |