附件1：

2018年度新疆昌吉州呼图壁县项目代建管理局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

呼图壁县项目代建管理局为县人民政府直属的副科级事业机构，内设3个职能科室，主要职能是：依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆昌吉州呼图壁县项目代建管理局2018年部门决算包括：新疆昌吉州呼图壁县项目代建管理局本级决算。

纳入新疆昌吉州呼图壁县项目代建管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆昌吉州呼图壁县项目代建管理局本级 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6,833.88万元，与上年相比，增加3,123.31万元，增长84.17%，本年收入增加的原因是：本年度较上年增加代建项目，训练场地建设项目、农耕博物馆项目、曲子博物馆项目、社区服务中心项目、实践基地建设项目、新一中项目、政务中心项目，减少人员1人，因此财政拨款收入增加主要为项目建设资金；支出6,833.88万元，与上年相比，增加3,123.31万元，增长84.17%，增减变化主要原因是本年较上年较少1人的人员经费，日常公用经费减少；本年增加代建项目资金支出，项目为训练场地项目、农耕博物馆项目、曲子博物馆项目、社区服务中心项目、实践基地建设项目、新一中项目、政务中心项目；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是本年无变化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6,833.88万元，其中：财政拨款收入6,829.43万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.44万元，占0.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数70.25万元，决算数6,833.88万元，预决算差异率9,627.94%。差异主要原因为代建项目资金计划年初未做安排，待项目进一步实施，确认工程进度后乡财政申请项目基金，年末决算增加为项目建设资金的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6,833.88万元，其中，基本支出64.33万元，占0.94%；项目支出6,769.55万元,占99.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数70.25万元，决算数6,833.88万元，预决算差异率9,627.94%。差异主要原因为代建项目资金计划年初未做安排，待项目进一步实施，确认工程进度后乡财政申请项目基金，年末决算增加为项目建设资金的增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入6,829.43万元，与上年相比，增加3,124.45万元，增长84.33%，增减变化主要原因是代建项目资金计划年初未做安排，待项目进一步实施，确认工程进度后乡财政申请项目基金，年末决算增加为项目建设资金的增加。导致项目支出金额占较大比重。财政拨款支出6,829.43万元，与上年相比，增加3,124.45万元，增长84.33%。增减变化主要原因是代建项目资金计划年初未做安排，待项目进一步实施，确认工程进度后乡财政申请项目基金，年末决算增加为项目建设资金的增加，导致项目支出金额占较大比重。其中：基本支出59.88万元，项目支出6,769.55万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是本年无变化。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数70.25万元,决算数6,829.43万元，预决算差异率9,621.62%；差异主要原因年初未计划代建项目资金的预算项目资金为项目实施过程中按相应施工进度拨付，导致年末决算数增加数字较大。财政拨款支出年初预算数70.25万元，决算数6,829.43万元。预决算差异率9,621.62%。差异主要原因年初未计划代建项目资金的预算项目资金为项目实施过程中按相应施工进度拨付，导致年末决算数增加数字较大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入6,829.43万元，与上年相比，增加3,124.45万元，增长84.33%。增减变化的主要原因是：代建项目资金计划年初未做安排，待项目进一步实施，确认工程进度后乡财政申请项目基金，年末决算增加为项目建设资金的增加。导致项目支出金额占较大比重。一般公共预算财政拨款支出6,829.43万元，与上年相比，增加3,124.45万元，增长84.33%。增减变化主要原因是代建项目资金计划年初未做安排，待项目进一步实施，确认工程进度后乡财政申请项目基金，年末决算增加为项目建设资金的增加。导致项目支出金额占较大比重。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，204公共安全支出2500万元，205教育支出2819.64万元，208社会保障和就业支出5.45万元，212城乡社区支出1504.34万元，按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出59.43万元，商品和服务支出0.45万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）6,769.55万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数70.25万元，决算数6,829.43万元，预决算差异率9,621.62%，增减变化主要原因是代建项目资金计划年初未做安排，待项目进一步实施，确认工程进度后乡财政申请项目基金，年末决算增加为项目建设资金的增加。导致项目支出金额占较大比重。一般公共预算财政拨款支出年初预算数70.25万元，决算数6,829.43万元，预决算差异率9,621.62%，差异主要原因是年初未计划代建项目资金的预算项目资金为项目实施过程中按相应施工进度拨付，导致年末决算数增加数字较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本年度与上年度相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本年度与上年度相比无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），本单位无政府性基金预算支出；按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是本年度与上年度相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆昌吉州呼图壁县项目代建管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于本年度无公务用车费用支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要用于本年度无公务接待费用支出。新疆昌吉州呼图壁县项目代建管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因本年无公务用车，不存在公车运行费用。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因本年无公务用车，不存在公车运行费用；公务接待费预算数0.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因本年没有产生接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆昌吉州呼图壁县项目代建管理局单位（事业单位）日常公用经费支出0.45万元，比上年减少7.57万元，降低94.39%。主要原因本年压缩用于日常办公的印刷费、培训费、车辆运行等相关费用。

六、政府采购情况

新疆昌吉州呼图壁县项目代建管理局单位2018年度政府采购计划0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；

2018年度政府实际采购支出总额为0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.呼图壁县公安局训练基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，呼图壁县公安局训练基地建设项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2840万元，执行数为2840万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工程验收质量合格；二是提高了执法质量和执法效率，充分发挥了部门管理职能，为社会稳定奠定了基础。发现的问题及原因：一是项目资金拨付不及时，原因是施工单位工程量上报不及时，财政资金紧张；二是无。下一步改进措施：一是严格把好工程竣工验收及结算审计关；二是加快工程进度款拨付力度。及时审批，提前安排工程款项，保障农民工合法权益，促进工程进度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县公安局训练基地建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县公安局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 2840 | 执行数： | 2840 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 2500 | 其中：财政拨款 | 2500 |
|  | 其他资金 |  | 340 | 其他资金 | 340 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 为维稳工作新局面提供有力的支持，为民警提供更好的生活服务、训练场所，保障了民警作战水平的提高 |  |  | 为稳定工作新局面提供有力的支持，为民警提供更好的生活服务、训练场所，保障了民警作战水平的提高 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 涉稳舆情处置率 | 处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率 | 上升了30% |
|  |  |  | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比率 | 完成的安保任务占任务总数的100% |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 100% | 验收合格 |
|  |  |  | 建设质量标准 | 100% | 100% |
|  |  |  | 运动场竣工验收合格率 | 100% | 运动场验收合格 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2017年5月 | 开工时间 |
|  |  |  | 完工时间 | 2018年10月 | 完工时间 |
|  |  |  | 工程完工率（%） | 100% | 工程完工率 |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 | 3300元 | 3300元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定和长治久安 | 县域内无事故案件 | 县域内无事故案件 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 提高民警素质 | 500人 |  |
|  |  |  | 持续加强稳定力量 | 培训100人 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | 95 |

2.昌吉州示范性实践基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州示范性实践基地建设项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1919.64万元，执行数为1919.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是极大的改善呼图壁中等职业技术学校及昌吉州当地青少年的生活学习环境，为昌吉州人民提供一个提高全民素质增强人民体质的去处；二是工程质量验收合格。发现的问题及原因：一是未发现相关问题；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 昌吉州示范性实践基地建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1919.64 | 执行数： | 1919.64 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 1919.64 | 其中：财政拨款 | 1919.64 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 建成一座培训基地，建设时间：2015-2017年 |  |  | 2017年完成建设并投入使用 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 校舍单体建筑面积 | 19576.2㎡ | 19576.2㎡ |  |
|  |  | 质量指标 | 校舍竣工验收合格率（%） | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 校舍建设质量标准 | 合格 | 合格 |  |
|  |  |  | 运动场竣工验收合格率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2015.4 | 2015.4 |  |
|  |  |  | 完工时间 | 2017.6 | 2017.6 |  |
|  |  |  | 工程完工率（%） | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 校舍类项目每平方米造价 | 2500元 | 2500元 |  |
|  |  |  | 室外活动场每平方米造价 | 900万元 | 900万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖范围义务教育阶段学龄前儿童 | 100人 | 100人 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 校舍持续使用限 | ≥50年 | ≥50年 |  |
|  |  |  | 室外运动场持续使用年限 | ≥25年 | ≥25年 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 90% | 90% |  |

3.呼图壁县曲子文化传承基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，呼图壁县曲子文化传承基地建设项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为865万元，执行数为865万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是充分发挥呼图壁县传承基地的文化价值，重点宣传呼图壁县、推介保护新疆曲子剧文化，进一步推动新疆戏曲文化博览、旅游休闲、观光服务等相关产业的发展，二是完成招标清单内全部内容。发现的问题及原因：一是项目因政府化债原因缓建；二是无。下一步改进措施：一是待政府决定后开工建设；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县曲子文化传承及第建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 865 | 执行数： | 865 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 450 | 其中：财政拨款 | 450 |
|  | 其他资金 |  | 415 | 其他资金 | 415 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成项目总体建设。 |  |  | 项目主体结构已完成。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 单体建筑面积 | 6853㎡ | 6853㎡ |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） | 0 | 未验收 |
|  |  |  | 建设质量标准 | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2017.4 | 2017.4 |
|  |  |  | 工程完工率（%） | 85% | 85% |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 | 2300元 | 2300元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 | 0 | 未完工，暂未产生效益 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续使用年限 | ≥50年 | ≥50年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 0 | 暂未开放 |

4.呼图壁县农耕民俗红色文化博物馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，呼图壁县农耕民俗红色文化博物馆项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步完善呼图壁县旅游基础设施建设，优化旅游产业结构，推动旅游产业聚集；二是项目主体工程暂未完工。发现的问题及原因：一是项目因政府化债停建；二是缺少相关验收手续。下一步改进措施：一是待政府决定开工后建设；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县农耕（民俗、红色文化）博物馆建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 500 | 执行数： | 500 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 500 | 其中：财政拨款 | 500 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成项目总体建设。 |  |  | 项目主体结构已完成。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 单体建筑面积 | 13379.54㎡ | 5000㎡ |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） | 0 | 未验收 |
|  |  |  | 建设质量标准 | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2017.4 | 2017.4 |
|  | 项目效果指标 |  | 工程完工率（%） | 50% | 50% |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 | 2300元 | 2300元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 | 0 | 未完工，暂未产生效益 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续使用年限 | ≥50年 | ≥50年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 0 | 暂未开放 |

5.呼图壁县呼图壁镇社区公共服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，呼图壁县呼图壁镇社区公共服务中心建设项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为499.91万元，执行数为499.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目已完工交付使用；二是改善社区工作环境，完善居民办事氛围，加快社区工作人员办事效率。发现的问题及原因：一是未发现问题；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县呼图壁镇幸福西北社区建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 499.91 | 执行数： | 499.91 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 299.91 | 其中：财政拨款 | 299.91 |  |
|  | 其他资金 |  | 200 | 其他资金 | 200 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 建成一栋社区综合服务中心 |  |  | 2017年底完成建设并投入使用 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 单体建筑面积 | 5000㎡ | 5000㎡ |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 建设质量标准 | 合格 | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2017.4 | 2017.4 |  |
|  |  |  | 完工时间 | 2017.12 | 2017.12 |  |
|  |  |  | 工程完工率（%） | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 | 2300元 | 2300元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖小区范围居民受益 | 10000人 | 10000人 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 社区楼宇持续使用限 | ≥50年 | ≥50年 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 90% |  |

6.新建一中建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建一中建设项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加快社会主义现代化进程，使办学条件进一步优化，办学质量全面提高；二是无。发现的问题及原因：一是项目因政府化债缓建；二是无。下一步改进措施：一是待政府决定后开工建设；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县新建一中建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 109 | 执行数： | 109 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 90 | 其中：财政拨款 | 90 |  |
|  | 其他资金 |  | 19 | 其他资金 | 19 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 完成一期项目建设。 |  |  | 完成一期主体建设。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 校舍单体建筑面积 | 1130㎡ | 1130㎡ |  |
|  |  | 质量指标 | 校舍竣工验收合格率（%） | 0 | 未验收 |  |
|  |  |  | 校舍建设质量标准 | 合格 | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2015.4 | 2015.4 |  |
|  |  |  | 工程完工率（%） | 60% | 60% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 | 2500元 | 2500元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖拟接收学生 | 3500人 | 3500人 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 楼宇持续使用限 | ≥50年 | ≥50年 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 0 | 未完成，未产生效益 |  |

7.呼图壁县人民政府政务服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，呼图壁县人民政府政务服务中心建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目完工已交付使用3年；二是进一步推进行政审批制度改草，建设阳光政府，进一步畅通办事渠道，提高县人民政府办事效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县人民政府政务服务中心建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 200 | 执行数： | 200 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 其中：财政拨款 | 200 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 偿还施工项目欠款。 |  |  | 偿还施工项目欠款。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 可容纳单位办公 | 16 | 16个窗口单位 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） | 100% | 100% |
|  |  |  | 建设质量标准 | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2015.4 | 2015.4 |
|  |  |  | 完工时间 | 2015.11 | 2015.11 |
|  |  |  | 工程完工率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 | 2500元 | 2500元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖受益群众 | 5000人 | 5000人 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 楼宇持续使用限 | ≥50年 | ≥50年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 楼宇持续使用限 | ≥50年 | ≥50年 |

第三部分 专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204（类）02（款) 99(项)  其他公安支出是指：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

205（类）02（款) 03(项)  初中教育是指：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

205（类）02（款) 04(项)  高中教育是指：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等 ，也在本科目中反映。

208（类）05（款) 05(项)  机关事业单位基本养老保险缴费支出是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

212（类）01（款) 01(项)  行政运行是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

212（类）03（款) 99(项)  其他城乡社区公共设施支出是指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（本表为空表）本年无“三公”经费支出

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（本表为空表）本年政府性基金预算财政拨款收入支出