附件3：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县公安局反恐基地建设项目

实 施 单位（公章）：呼图壁县公安局

主 管 部门（公章）：呼图壁县公安局

项目负责人（签章）：黄东

填报时间： 2019  年  1  月     日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（二）项目预算绩效目标设定情况

呼图壁县反恐训练基地建设项目，建筑结构为钢框架结构，总建筑面积26425㎡平方米，占地面积33881㎡。建筑层数为四层，计划投资15000万元。项目的顺利实施，能够促进当地反恐维稳力量建设的发展，为维稳工作新局面提供有力的支持，为民警提供更好的生活服务、训练场所，保障了民警作战水平的提高，真正能够做到，平时多流汗，战时少流血。直接生产力的发展，促进社会经济发展和社会进。同时也能够为其他部门和相关行业的建设与发展起到积极的保障和促进作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年财政安排资金2500万元，援疆资金340万元，合计2840万元已落实到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年拨付财政资金和援疆资金共计2840万元，已全部用于反恐训练基地的建设。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的拨付按照完整的审批程序和手续，由招标合同科审核各项合同的签订及金额的确定，项目建设管理科根据项目的进度提出支付方案上会讨论，最终确定支付方案。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

呼图壁县反恐训练基地建设项目的施工招标由呼图壁县公安局委托新疆建业建设工程有限公司进行代理。采取公开招标方式，中标施工单位为新疆昌吉广域建筑安装有限公司，中标价为7578.13万元，县公安局与中标单位签订了《施工合同》，合同价与中标价一致。该项目于由建设单位于2018年12月组织设计、勘察、施工和监理单位指派了与本工程相适应的专业技术人员参加竣工验收，验收结论为单位工程质量验收合格。

（二）项目管理情况分析

在项目建设实施阶段，行使建设单位权利，对项目进行三控（规模、标准、预算）两管（质量、安全）一协调，严格按照既定规划、可行性研究报告中的建设内容、规模、投资以及设计内容组织实施。负责对项目工程进度预算审核和工程款支付申请。组织竣工验收及规划、环保、消防等各类相关专项验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

在实施过程中，公安局各业务单位通过网上审核和实地调研相结合的方式对各基层单位专项公安工作进行实时地督导和检查，每项公安工作结束后各业务科室根据各专业考评办法，结合实际工作情况，对各专项公安工作进行考评验收，确保各项数据的完整真实有效。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

严格把好工程竣工验收及结算审计关。及时发现问题，解决问题，保证项目圆满完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

加快工程进度款拨付力度。及时审批，提前安排工程款项，保障农民工合法权益，促进工程进度。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

通过该项目的实施，提高了执法质量和执法效率，充分发挥了部门管理职能，为社会稳定奠定了基础。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县公安局反恐基地建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县公安局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 28400000 |  | 执行数： | 28400000 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 25000000 |  | 其中：财政拨款 | 25000000 |
|  | 其他资金 |  | 3400000 |  | 其他资金 | 3400000 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 为维稳工作新局面提供有力的支持，为民警提供更好的生活服务、训练场所，保障了民警作战水平的提高 |  |  |  | 为维稳工作新局面提供有力的支持，为民警提供更好的生活服务、训练场所，保障了民警作战水平的提高 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 涉稳舆情处置率 |  | 处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率 | 上升了30% |
|  |  |  | 重大安保任务完成率 |  | 完成的安保任务占任务总数的比率 | 完成的安保任务占任务总数的100% |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  | 100% | 验收合格 |
|  |  |  | 建设质量标准 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 运动场竣工验收合格率 |  | 100% | 运动场验收合格 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2017年5月 | 开工时间 |
|  |  |  | 完工时间 |  | 2018年10月 | 完工时间 |
|  |  |  | 工程完工率（%） |  | 100% | 工程完工率 |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 |  | 3300元 | 3300元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定和长治久安 |  | 县域内无事故案件 | 县域内无事故案件 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 提高民警素质 |  | 500人 |  |
|  |  |  | 持续加强维稳力量 |  | 培训100人 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 公众安全感指数 |  | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | 95 |