附件3：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县人民政府政务服务中心建设项目

实施单位（公章）：呼图壁县人民政府政务服务中心

主管部门（公章）：呼图壁县人民政府

项目负责人（签章）：李海涛

填报时间：  2019  年  1  月     日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县项目代建管理局为呼图壁县人民政府直属的副科级事业机构，内设3个职能科室，主要职能是：依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

呼图壁县人民政府政务服务中心便民服务场所建设项目，建设单位为呼图壁县人民政府政务服务中心，建设地点：呼图壁县s201以北，园林路东侧。该项目总用地面积1346674平方米，项目总建筑面积6967.20平方米，地上5层、地下1层，框架结构。通过项目建设，将进一步推进行政审批制度改草，建设阳光政府，进一步畅通办事渠道，提高县人民政府办事效率，营造良好的投资服务环境，加快推进服务型、法制型和创新型政府的建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年财政安排资金2000000元。已全部落实到位。2015年年底项目已投入使用。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年拨付财政资金200万元，已全部用于支付政务中心建设项目工程款。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的拨付按照完整的审批程序和手续，由招标合同科审核各项合同的签订及金额的确定，项目建设管理科根据项目的进度提出支付方案上会讨论，最终确定支付方案。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

呼图壁县人民政府政务服务中心便民服务场所建设项目的施工招标由呼图壁县人民政府政务服务中心委托新疆诚誉工程项目管理有限公司代理的。根据《呼图壁县人民政府政务服务中心便民服务场所项目立项的批复》，该施工招投标采取的是公开招标方式，中标单位为新疆博际建筑工程有限责任公司，中标价为11030464.51元。呼图壁县人民政府政务服务中心于2014年10月13日与中标单位签订了《施工合同》，合同价与中标价一致。呼图壁县人民政府政务服务中心便民服务场所建设项目于2015年11月由建设单位组织勘察、施工和监理单位指派了与本工程相适应的专业技术人员参加竣工验收，验收结论为单位工程质量验收合格。

（二）项目管理情况分析

在项目建设实施阶段，行使建设单位权利，对项目进行三控（规模、标准、预算）两管（质量、安全）一协调，严格按照既定规划、可行性研究报告中的建设内容、规模、投资以及设计内容组织实施。负责对项目工程进度预算审核和工程款支付申请。组织竣工验收及规划、环保、消防等各类相关专项验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目所设定的绩效目标与国家政策、部门、事业发展纲要相符，符合客观实际、现实需求。项目绩效目标整体完成情况较好。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目前期手续是项目开工建设实施前的必要过程，为方便查阅我单位将其全部存成扫描件，并按项目整理归档。

（三）其他

六、项目评价工作情况

通过项目建设，进一步推进行政审批制度改草，建设阳光政府，进一步畅通办事渠道，提高县人民政府办事效率，营造良好的投资服务环境，加快推进服务型、法制型和创新型政府的建设。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县人民政府政务服务中心建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 2000000 |  | 执行数： | 2000000 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 2000000 |  | 其中：财政拨款 | 2000000 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 偿还施工项目欠款。 |  |  |  | 偿还施工项目欠款。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 可容纳单位办公 |  | 16 | 16个窗口单位 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 建设质量标准 |  | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2015.4 | 2015.4 |
|  |  |  | 完工时间 |  | 2015.11 | 2015.11 |
|  |  |  | 工程完工率（%） |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 |  | 2500元 | 2500元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖受益群众 |  | 5000人 | 5000人 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 楼宇持续使用限 |  | ≥50年 | ≥50年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 楼宇持续使用限 |  | ≥50年 | ≥50年 |