附件3：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县第一中学建设项目

实施单位（公章）：呼图壁县教育和科学技术局

主管部门（公章）：呼图壁县教育和科学技术局

项目负责人（签章）：杨喆

填报时间： 2019  年  1  月     日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2017年，全县有各级各类公立学校48所，其中，幼儿园29所，小学12所，九年一贯制学校3所，初中2所，高中1所，中等职业学校1所。教职工1879人，专任教师1746人。在校生19314人，其中小学在校生10975人，初中在校生5007人，高中在校生2837人，中职在校生495人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

呼图壁县第一中学建设项目，建筑结构为框架结构，总建筑面积97421平方米，占地面积142374㎡。，计划投资4亿元。本项目的建设有利于学校更加正规化，紧跟时代步伐，为学生创造更为良好的教育环境，为促进教育事业科学发展，全面提高呼图壁县人民素质，富民强县，加快社会主义现代化进程，使办学条件进一步优化，办学质量全面提高具有重要意义。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年财政安排资金9000000元，援疆资金1900000元。按照十三五援疆资金规划，新建一中项目援疆资金190万元已落实到位。2018年项目累计完成投资10000万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2017年拨付财政资金和援疆资金共计1090万元，已全部用于新一中的建设。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的拨付按照完整的审批程序和手续，由招标合同科审核各项合同的签订及金额的确定，项目建设管理科根据项目的进度提出支付方案上会讨论，最终确定支付方案。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

呼图壁县第一中学建设项目（土建部分）的施工招标由呼图壁县教育和科学技术局委托新疆惠帝工程咨询有限责任公司代理的。根据昌州发改援疆[2016]405号、呼发改投资[2016]53号、呼发改投资[2016]488号的批复，该施工招投标采取的是公开招标方式，中标单位为新疆昌吉广域建筑安装有限公司和新疆明信建筑安装工程有限责任公司，中标价为16101.51万元。呼图壁县教育和科学技术局与中标单位签订了《施工合同》，合同价与中标价一致。呼图壁县第一中学建设项目因政府化债原因缓建。

（二）项目管理情况分析

在项目建设实施阶段，行使建设单位权利，对项目进行三控（规模、标准、预算）两管（质量、安全）一协调，严格按照既定规划、可行性研究报告中的建设内容、规模、投资以及设计内容组织实施。负责对项目工程进度预算审核和工程款支付申请。组织竣工验收及规划、环保、消防等各类相关专项验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目完成了主体建设。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年呼图壁县新建一中建设项目因政府化债原因缓建。五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

待政府决定后开工建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

自2014年以来，在区州党委、政府的高度重视下，在自治区教育厅的亲切关怀下，我县统一思想，抢抓机遇，凝聚多方力量,坚持在工作部署上“扣扣子”，在责任履行上“担担子”，在任务落实上“钉钉子”的工作思路，全面提升义务教育薄弱学校办学条件。经过努力，我县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件工作（以下简称“全面改薄”）取得了阶段性成果。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

通过新建一中建设项目，全面提高呼图壁县人民素质，富民强县，加快社会主义现代化进程，使办学条件进一步优化，办学质量全面提高

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县新建一中建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 10900000 |  | 执行数： | 10900000 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 9000000 |  | 其中：财政拨款 | 9000000 |  |
|  | 其他资金 |  | 1900000 |  | 其他资金 | 1900000 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 完成一期项目建设。 |  |  |  | 完成一期主体建设。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 校舍单体建筑面积 |  | 1130㎡ | 1130㎡ |  |
|  |  | 质量指标 | 校舍竣工验收合格率（%） |  | 0 | 未验收 |  |
|  |  |  | 校舍建设质量标准 |  | 合格 | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2015.4 | 2015.4 |  |
|  |  |  | 工程完工率（%） |  | 60% | 60% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 |  | 2500元 | 2500元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖拟接收学生 |  | 3500人 | 3500人 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 楼宇持续使用限 |  | ≥50年 | ≥50年 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  | 0 | 未完成，未产生效益 |  |