附件3：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县呼图壁镇幸福西北社区公共服务中心

实施单位（公章）：呼图壁镇人民政府

主管部门（公章）：呼图壁县人民政府

项目负责人（签章）：王宗涛

填报时间：  2019  年  1  月     日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁镇辖区总人口7.5万人（含流动人口），12个社区居委会。1个社区党总支，16个党支部，共有党员386名。共有行政、企事业单位156个，宗教活动场所7处。

（二）项目预算绩效目标设定情况

呼图壁县呼图壁镇幸福、西北社区公共服务中心建设项目，建筑结构为钢框架结构，建筑面积共5000㎡，占地面积6172㎡。建筑层数共五层，其中地上五层，计划投资1400万，福建援疆资金800万，地方配套600万。本项目是政府投资的社区公益性服务场所，本项目建成后，幸福、西北社区直接受益的居民人数将达到10000人，3500户。该工程建设意义重大，社会效益十分显著。是一项“德政”工程、“民心”工程。符合国家产业政策规定和社会消费水平及生活质量不断提高的要求，社会效益明显。项目的建设实施可进一步强化幸福、西北社区的整体功改善社区环境，不仅有利于群众身心健康、提高人ロ素质、改善人民生活水平，而且对促进社区经济发展，提高社区群众的生活质量，体现党的富民政策，密切党群关系有着不可估量的作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年财政安排资金299910461元，援疆资金2000000元。按照十三五援疆资金规划，幸福西北200万元已落实到位。2018年项目已投入使用。

（二）项目资金实际使用情况分析

2017年拨付财政资金和援疆资金共计499.910461万元，已全部用于幸福西北社区的建设。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的拨付按照完整的审批程序和手续，由招标合同科审核各项合同的签订及金额的确定，项目建设管理科根据项目的进度提出支付方案上会讨论，最终确定支付方案。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

呼图壁县呼图壁镇幸福、西北社区公共服务中心建设项目（土建部分）的施工招标由呼图壁县呼图壁镇人民政府委托新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司代理的。根据昌吉回族自治州发展和改革委员会下达的《关于核准呼图壁县呼图壁镇幸福、西北社区公共服务中心建设项目（土建部分）招标实施方案的批复》（昌州发改投资[2016]432号）的文，该施工招投标采取的是公开招标方式，中标单位为新疆明信建筑安装工程有限公司中标，中标价为11,988,704.36元。呼图壁县呼图壁镇人民政府于2016年6月27日与中标单位签订了《施工合同》，合同价与中标价一致。呼图壁县呼图壁镇幸福、西北社区公共服务中心建设项目（土建部分）于2016年12月16日由建设单位组织设计、勘察、施工和监理单位指派了与本工程相适应的专业技术人员参加竣工验收，验收结论为单位工程质量验收合格。

（二）项目管理情况分析

在项目建设实施阶段，行使建设单位权利，对项目进行三控（规模、标准、预算）两管（质量、安全）一协调，严格按照既定规划、可行性研究报告中的建设内容、规模、投资以及设计内容组织实施。负责对项目工程进度预算审核和工程款支付申请。组织竣工验收及规划、环保、消防等各类相关专项验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目的建设实施可进一步强化幸福、西北社区的整体功改善社区工作环境，有利于群众身心健康、提高人ロ素质、改善人民生活水平，对促进社区经济发展，提高社区群众的生活质量。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

加快工程进度款拨付力度。及时审批，提前安排工程款项，保障农民工合法权益，促进工程进度。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

改善社区工作环境，完善居民办事氛围，加快社区工作人员办事效率。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县呼图壁镇幸福西北社区建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 4999104.61 |  | 执行数： | 4999104.61 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 2999104.61 |  | 其中：财政拨款 | 2999104.61 |  |
|  | 其他资金 |  | 2000000 |  | 其他资金 | 2000000 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 建成一栋社区综合服务中心 |  |  |  | 2017年底完成建设并投入使用 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 单体建筑面积 |  | 5000㎡ | 5000㎡ |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 建设质量标准 |  | 合格 | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2017.4 | 2017.4 |  |
|  |  |  | 完工时间 |  | 2017.12 | 2017.12 |  |
|  |  |  | 工程完工率（%） |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 |  | 2300元 | 2300元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖小区范围居民受益 |  | 10000人 | 10000人 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 社区楼宇持续使用限 |  | ≥50年 | ≥50年 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  | 90% | 90% |  |