附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：2022年现代职业教育质量提升计划专项资金-农产品钢构厂房

实施单位（公章）：呼图壁中等职业技术学校

主管部门（公章）：呼图壁中等职业技术学校

项目负责人（签章）：樊海燕

填报时间：2024年04月08日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据昌州财教[2021]50号文件要求，紧紧围绕“振兴一产、大抓三产、升级二产、绿色转型”的思路，建设符合新时代要求具有特色的现代化经济体系。大力发展农副产品精深加工产业，实施农副产品加工业提升行动，打造绿色有机农产品精深加工示范区。学校对现有农产品加工进行技术升级和机制的改进，推动产业教育融合发展，支持三农经济发展建设，振兴乡村经济和新农村建设。

2.项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为通过项目资金支持，在已有1240平米农产品保鲜与加工实训基地（冷库）旁的预留空地处，新建农产品精深加工两层钢结构厂房，建筑面积1030m2，按食品加工生产车间、各类检测室标准化需求建设，保温框架钢结构。

项目的实施可以改善办学条件，推进教育教学改革，提高培养质量，促进农产品专业教师队伍建设及产学研创新能力，满足学校专任教师每年下企业实践锻炼的需求。助力呼图壁县葡萄酒产业发展，推动县域农产品精深加工发展力，作为区域人力资本投入，为人才培养的提供实训条件，通过农村劳动力转移培训、城镇失业人员、企业员工岗前培训培养葡萄酒行业、农产品行业技术技能人才，增强职业教育的适应性，服务区域社会经济发展。

本项目于2022年9月开始实施，截止2023年12月已全部完成，通过本项目的实施，推进技能型人才培养，支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目。加大职业院校教师素质培训力度。4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据昌州财教〔2021〕50号文件，下达2023年现代职业教育质量提升计划专项资金-农产品钢构厂房项目资金，预算安排资金总额300万元，其中财政资金300万元，2023年实际收到上年结转预算资金300万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金278.85万元，预算执行率92.95%。项目资金主要用于支付2023年现代职业教育质量提升计划专项资金-农产品钢构厂房项目费用278.85万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标（根据实际设定总体目标填列）

该项目年度目标贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平职业学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养，支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目。加大职业院校教师素质培训力度。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

 “集体资产产权制度改革试点开展数”指标，预期指标值为“=1所”；

“支出职业学校改善办学条件和实训基地建设”指标，预期指标值为“=1所”；

②质量指标

“改扩建校舍质量达标率”指标，预期指标值为“=100%”；

“教师素质培训合格率”指标，预期指标值为“=100%”；



③时效指标

“按时下达资金”指标，预期指标值为“=100%”；

④成本指标

“奖补资金规模”指标，预期指标值为“=300万元”；

    “项目成本控制率”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目效益目标

①社会效益指标

“通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性”指标，预期指标值为“明显提升”；

    “校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平”指标，预期指标值为“逐步提升”；

    “学校教师队伍建设情况”指标，预期指标值为“不断改善提升”；

（3）相关满意度目标

满意度指标

“学生家长满意度”指标，预期指标值为“≥90%”；

    “教师满意度”指标，预期指标值为“≥95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的现代职业教育质量提升计划专项资金-农产品钢构厂房项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合现代职业教育质量提升计划专项资金-农产品钢构厂房项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：“集体资产产权制度改革试点开展数”“支出职业学校改善办学条件和实训基地建设”“改扩建校舍质量达标率”，“教师素质培训合格率”，“按时下达资金”，“奖补资金规模”，“项目成本控制率”指标，“通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性”“校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平”“学校教师队伍建设情况”“学生家长满意度”指标，“教师满意度”。



3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

樊海燕（呼图壁中等职业技术学校单位党组副书记，校长）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

朱鑫（呼图壁中等职业技术学校单位党组成员）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

徐玲（呼图壁中等职业技术学校单位会计）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过现代职业教育质量提升计划专项资金-农产品钢构厂房项目的实施，解决了学校办学条件和实训基地建设的问题，提高了实训教学水平，提升了技能型人才培训的能力，该项目预算执行率达92.95%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对现代职业教育质量提升计划专项资金-农产品钢构厂房项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为88.24分。绩效评级为“良好”，具体得分情况为：项目产出40分、项目成本18.24分、项目效益30分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目未设定决策类指标

（二）项目过程情况

本项目未设定项目过程情况类指标

（三）项目产出情况

（一）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、共三方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为60分，本项目实际得分58.24分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1. 产出数量

“集体资产产权制度改革试点开展数”指标，预期指标值为“1所”，根据（2023年中职校项目总结）可知，实际完成1所，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。

“支出职业学校改善办学条件和实训基地建设”指标，预期指标值为“1所”，根据（2023年中职校项目总结）可知，实际完成1所，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。

2.产出质量

“改扩建校舍质量达标率”指标，预期指标值为“100%”，根据（2023年中职校项目总结）可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。

“教师素质培训合格率”指标，预期指标值为“100%”，根据（2023年中职校项目总结）可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。

3.产出时效

“按时下达资金”指标，预期指标值为“100%”，根据（2023年中职校项目总结）可知，实际完成100%，与预期目标一致，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。

4.产出成本

“项目成本控制率”指标，预期指标值为“100%”，根据（2023年中职校项目总结）可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

“奖补资金规模”指标，预期指标值为“300万元”，根据（2023年中职校项目总结）可知，实际完成278.85万元，与预期目标接近，根据评分标准，该指标10分，得8.24分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分为20分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：

1.实施效益指标

（1）社会效益指标

“通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性”指标，预期指标值为“逐步提高”，根据报告可知，实际完成值为“良好”，根据评分标准，该指标7分，得7分。

“校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平”指标，预期指标值为“逐步提升”，根据人口监测分析报告可知，实际完成值为“良好”，根据评分标准，该指标7分，得7分。

“学校教师队伍建设情况”指标，预期指标值为“逐步提升”，根据人口监测分析报告可知，实际完成值为“良好”，根据评分标准，该指标6分，得6分。

综上所述，社会效益指标合计得20分。

（2）可持续影响指标

本项目无该项指标。

（3）经济效益指标

本项目无该项指标。

（4）生态效益指标

本项目无该项指标。

2.满意度指标

“项目收益群众满意度”指标，预期指标值为“≥95%”，收益对象满意度满意度达95%以上，根据评分标准，该指标10分,得10分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

（一）预算执行进度

现代职业教育质量提升计划专项资金-农产品钢构厂房项目预算金额300万元，实际到位300万元，实际支出278.85万元，预算执行率为92.95%。

（二）绩效指标偏差情况

本项目“奖补资金规模”指标，预期指标值为“300万元”，根据（2023年中职校项目总结）可知，实际完成278.85万元，与预期目标接近，根据评分标准，该指标10分，得8.24分。原因是项目未竣工审计所以剩余款项暂未支付。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

三是健全项目管理制度。我单位已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人民共和国预算法》、《XX管理办法》等。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化

部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2.绩效档案归档工作有待提高

一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强

项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平

一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

3. 高度重视，加强领导

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

八、其他需要说明的问题

本单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，并接受上级部门及社会公众监督。