附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年网信工作经费项目

实施单位（公章）：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室

主管部门（公章）：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目负责人（签章）：张和

填报时间：2025年06月16日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

中央提出网络强国战略，明确“十四五”期间网信工作需支撑数字中国建设，2023年《数字中国建设整体布局规划》要求网络安全保障能力提升30%。《网络安全法》《数据安全法》等法规落地，要求重点行业年度网络安全投入增长不低于15%。该项目立项的目的是为了筑牢县域内网络安全防线，提升信息化水平，以数据驱动业务长兴与发展，保障县域内网络与信息系统安全稳定运行，现阶段需求基础设施升级需求，网络安全防护需求，人员技能提升需求，该项目运行后取得的效益，通过做好全县互联网信息服务有关工作，贯彻执行国家和区、州涉及网络安全的相关法律、法规和政策，统筹全县网络安全保障体系建设；协调全县互联网宣传管理和舆论引导工作，做好网信从业人员、网络评论员等队伍建设；做好全县网信系统党建工作，建立健全各类网站（平台）、网信企业党组织。通过项目的实施，确保了网络党建、舆情监控、舆论引导、网站和新媒体管理等工作平稳运行，维护了县域内网络安全晴朗可控。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年网信工作经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：该项目总投资48.78万元，其中：电信通讯服务费8.6万元，用于支付每月宽带费；网络专用软件服务费12万元，用于支付网络软件服务费；办公设备、网络设备及维护费10万元，用于维修和更新网信办相关设备；其他维护单位正常运转的费用18.18万元，用于支付办公耗材，人员福利、人员培训、报纸杂志订阅等相关费用，满足网信办日常办公所需。通过项目的实施，确保网络党建、舆情监控、舆论引导、网站和新媒体管理等工作平稳运行，维护网信办的正常运转。

3.实施情况

实施主体：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：

（1）每月向电信公司支付宽带服务费，做好单位网络正常运转工作。

（2）每年向技术服务公司支付网络专用软件服务费，做好单位舆情监测与处置工作，增强网络安全保障和技术支撑服务。

（3）按照机要保密局的要求进行电脑及系统国产化替代，对老旧办公设备，网络设备进行维修，当老旧办公设备，网络设备达到财政局报废条件时，及时完成资产报废，保证设备可用性与可持续性。

（4）其他维护单位正常运转的费用，按照单位日常办公所需耗材进行支付，保障单位职工工会福利，提升单位职工职业技能，避免因单位拖欠相关服务单位的费用引发网络舆情。

4.项目实施主体

（1）主要职能

主要承担中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室日常工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；负责协调处理涉县网络安全重大突发事件及相关应急工作；指导全县网络应急指挥体系建设，指导推动制定网上涉县舆情综合应急预案、专项应急预案；指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展涉县网络舆情信息发现、收集、分析和研判工作，跟踪了解掌握网络舆情动态。

（2）机构设置情况

中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位,下设5个股室，分别是：综合股、网络信息传播股、网络党建和社会工作股、网络安全协调和执法督查股、信息化发展股。

中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数20名，实有人数18人，其中：在职18人，退休0人，离休0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为48.78万元，资金来源为一般公共预算收入，其中：财政资金48.78万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金48.78万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金48.78万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付电信通讯服务费8.6万元，网络专用软件服务费12万元，办公设备、网络设备及维护费10万元，其他维护单位正常运转的费用18.18万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目用于维护单位信息化建设，做好单位专用网络软件服务保障，维修和更新相关办公设备和网络设备以及维护单位正常运转，通过规范高效使用财政资金，全面支撑网络安全保障，不断强化关键基础设施防护及网络安全应急能力，提升网络舆情监测与违法信息处置效率，提升公众网络安全意识，维护晴朗网络空间，增强社会稳定性。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“网信呼图壁、呼图壁网事发布信息次数”指标，预期指标值为“>=365次”；

“开展网络安全培训次数”指标，预期指标值为“>=12次”；

②质量指标

“不出现网络安全事故率”指标，预期指标值为“>=95%”；

③时效指标

“第一时间完成涉县网络舆情处置”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“软件费用”指标，预期指标值为“=12万”；

“网络设备运行维护”指标，预期指标值为“<=10万”；

“维护单位正常运转费用”指标，预期指标值为“<=26.78万”；

（3）项目效益指标

①社会效益指标

“改善网络空间环境”指标，预期指标值为“有效改善”；

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“服务群众对网信工作的满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年网信工作经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《呼图壁县网信办预算绩效管理制度》；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量分析法、定性分析法以及成本效益分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用定量分析法，同时辅以定性分析法以及成本效益分析法。

定量分析法：通过量化指标进行数据统计与趋势分析，衡量政策执行效率和资金使用效果。

定性分析法：通过问卷调查等方式，收集服务对象的主观反馈，评估政策满意度、实施障碍及社会影响。

成本效益分析法：通过比较项目投入（如财政补贴资金）与产出，评估资金使用效益。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

张和（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

董文龙（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

蔡清华（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括职工、群众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中群众受益对象共选取样本33人，共发放问卷33份，最终收回33份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过该项目的实施，确保了网络党建、舆情监控、舆论引导、网站和新媒体管理等工作平稳运行，维护了县域内网络安全晴朗可控。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为99.58分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合县委、县政府会议要求内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《网信办配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“三定方案”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2013799]其他网信事务支出”经济分类为“[30201]办公费、[30202]印刷费、[30207]邮电费、[30213]维修（护）费、[30216]培训费、[30226]劳务费、[30227]委托业务费、[30299]其他商品和服务支出、[31002]办公设备购置、[31003]专用设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照县委、县政府要求要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2024年网信工作经费”；本项目实际工作内容为：实际完成软件服务费用，网络设备和办公设备费用以及其他办公用品等费用的支付；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金48.78万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了网信办单位正常运转。度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为2024年网信工作经费，项目实际内容为确保网络党建、舆情监控、舆论引导、网站和新媒体管理等工作平稳运行，维护县域内网络安全晴朗可控，预算申请与《2024年网信工作经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金48.78万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：电信通讯服务费8.6万元，网络专用软件服务费12万元，办公设备、网络设备及维护费10万元，其他费用18.18万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年网信工作经费项目资金的请示》和《2024年网信工作经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金48.78万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为48.78万元，其中：本级财政安排资金48.78万元，其他资金0万元，实际到位资金48.78万元，资金到位率100%；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金48.78万元，预算执行率100%；

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《网信办单位资金管理办法》《网信办专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《网信办资金管理办法》《网信办收支业务管理制度》《网信办政府采购业务管理制度》《网信办合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了项目工作领导小组，由党组书记张和任组长，负责项目的组织工作；蒋峰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：董文龙和蔡清华，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“网信呼图壁、呼图壁网事发布信息次数”指标，预期指标值为“>=365次”，实际完成指标值为“=365次”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6.0分，根据评分标准得6.0分。

“开展网络安全培训次数”指标，预期指标值为“>=12次”，实际完成指标值为“12次”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

2.质量指标完成情况分析

“不出现网络安全事故率”指标，预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为105.26%。原因分析：2024年未发生网络安全事故。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

3.时效指标完成情况分析

“第一时间完成涉县网络舆情处置”指标，预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“软件费用”指标，预期指标值为“=12万”，实际完成指标值为“12万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3.0分，根据评分标准得3.0分。

“网络设备运行维护”指标，预期指标值为“<=10万”，实际完成指标值为“10万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3.0分，根据评分标准得3.0分。

“维护单位正常运转费用”指标，预期指标值为“<=26.78万”，实际完成指标值为“26.78万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“改善网络空间环境”指标，预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

“服务群众对网信工作的满意度”指标，预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为105.26%。原因分析：网络安全宣传效果好，服务群众对网信工作认可度较高，所以出现误差。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格预算管理保障资金规范使用：在项目执行前期，网信办对办公经费进行了细致的预算编制，将各项费用精确到具体科目，如设备采购、网络维护、人员培训等。通过建立严格的预算审批流程，每一笔支出都需经过层层审核，确保资金流向合理且必要的领域。这使得经费使用全程可追溯，有效避免了资金滥用和浪费现象。例如，在网络安全设备采购中，依据预算对不同品牌和型号的产品进行性价比评估，选择最符合需求且价格合理的设备，不仅保证了网络安全防护能力，还控制了成本。动态监控助力资源灵活调配：实施过程中，设立了专门的财经领导小组小组，定期对办公经费的使用情况进行跟踪分析。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算编制精准度有待提高：虽然在预算编制时力求全面细致，但网信办工作受网络环境变化影响较大，存在诸多不可预见因素。例如，网络技术更新换代速度极快，新的网络安全威胁不断涌现，一旦出现紧急的安全漏洞需要修复或新的安全防护技术需要引进，原有的预算很难覆盖这些突发支出。而且在预估一些办公耗材和设备维护费用时，由于市场价格波动频繁，常常出现预算与实际支出不符的情况。

六、有关建议

提高预算编制的精细化程度：将办公经费预算细化到具体的业务活动和费用明细，充分考虑网络设备的更新换代周期、软件授权费用的变化、人员培训需求等因素。例如，在编制网络安全维护费用预算时，根据网络规模、安全风险等级以及市场上安全服务的价格行情，精确计算所需费用，避免预算的高估或低估。 建立预算动态调整机制：由于网信工作的特殊性，网络环境变化、政策调整等因素可能导致预算与实际需求出现偏差。因此，应建立预算动态调整机制，当出现重大变化时，如网络安全事件导致应急处置费用大幅增加，或国家出台新的网信政策要求开展特定项目时，能够及时调整预算。同时，明确预算调整的审批流程和权限，确保调整过程规范、透明。 强化需求调研与分析：网信工作处于快速发展的网络环境中，需求变化频繁。在项目决策前，应深入各业务科室，了解实际工作中的痛点与需求，以此为基础制定项目决策。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。