附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央现代职业教育质量提升计划资金

实施单位（公章）：呼图壁中等职业技术学校

主管部门（公章）：呼图壁中等职业技术学校

项目负责人（签章）：樊海燕

填报时间：2025年03月11日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

2023年7月获批第三批自治区优质中等职业学校建设计划项目，根据《国家职业教育改革发展实施方案》关于"改善职业学校基本办学条件"的要求，提质扩容已成为学校下一阶段工作的重中之重。随着学校的发展，在校生数量逐年上升，2023？年学？生人数达到998？人，相比于2022年增长200余人，现有校舍数量不足、不适用、安全隐患多、维修维护成本高的问题日益突出，其中住宿条件已成为制约学校发展最大的短板。项目实施将新建可容纳528人的标准化宿舍楼，配套完善生活服务设施，有效解决当前78%走读生通勤安全隐患和90%住宿生反映的生活设施老化问题，预计可使学生住宿满意度提升40个百分点，为学校深化产教融合、扩大校企合作培养规模提供基础保障，助推职业教育人才培养质量提升15%以上。

2.主要内容

（1）项目名称：呼图壁中等职业技术学校2024年学生宿舍建设项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：通过项目资金支持，在教师周转房北侧预留发展用地上新建学生宿舍，建筑面积2578.08㎡,按中等职业技术学校学生宿舍标准化需求建设，保温框架装配结构。 

3.实施情况

实施主体：呼图壁中等职业技术学校学生宿舍。

实施时间：本项目实施周期为2024年2月-2024年10月。

实施情况：呼图壁中等职业技术学校学生宿舍建设项目严格按照规范流程推进，在完成前期可行性研究、资金筹措及建设方案优化后，通过公开招标程序选定具备资质的施工总承包单位，落实安全文明施工标准，关键节点执行材料进场验收与隐蔽工程四方联检制度，确保工程实体质量合格率达100%。项目竣工后经第三方检测机构对建筑结构、消防系统及节能指标进行全面验收，宿舍设施完好率提升至95%以上。标准化床位全面覆盖在校生住宿需求，成功消除原有住宿生通勤安全隐患，为学校扩招和深化产教融合提供了坚实的后勤保障。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁中等职业技术学校主要职能是：为初中毕业生提供中专学历教育服务，为成人提供《经济学、金融学、法学》等学科大专、本科学历教育，及相关专业培训。

（2）机构设置情况

呼图壁中等职业技术学校无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办、工会、项目办、德育处（团委）、总务后勤处、保卫科、培训中心、招生就业办、财务室、教务处（教研室）。

呼图壁中等职业技术学校编制数 60，实有人数 94人，其中：在职 56 人，增加 0 人；退休38 人，增加 3人；离休0人，增加 0 人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为700万元，资金来源为2024年现代职业教育质量提升计划资金，其中：财政资金700万元，2024年实际收到预算资金700万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金700万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付设备购置费用100万元、房屋建筑费用600万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁中等职业技术学校学生宿舍项目以提升住宿承载能力和服务质量为核心目标，通过新建标准化床位实现住宿需求全覆盖，确保工程实体质量合格率100%、设施完好率提升至95%以上，并配备智能门禁系统、独立卫浴等现代化生活设施，使管理效率提高50%，住宿生满意度达92%。项目同步消除走读生通勤安全隐患，保障消防系统、建筑结构及节能指标全面达标，最终形成安全舒适、功能完善的住宿环境，为学校扩大招生规模、深化产教融合提供高标准后勤支撑。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“新建建筑面积（平方米）”指标，预期指标值为“>=2500平方米”；

“容纳人数”指标，预期指标值为“<=528人”；

②质量指标

“房屋质量达标率（%）”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“资金拨付及时性（%）”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“宿舍楼成本”指标，预期指标值为“>=600万元”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“提升学生住宿体验”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“学生、家长满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为呼图壁中等职业技术学校2024学生宿舍建设项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)可行性研究报告、施工合同。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况

下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法、关键绩效指标法及公众满意度评估法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法、关键绩效指标法及公众满意度评估法。 

（1）成本效益分析法：通过量化项目投入成本与产出效益的比率，

评估经费使用的经济性和效率性，判断是否以最小成本实现了预期目标。 

（2）关键绩效指标法：选取反映项目核心目标的可量化指标（如经

费执行率、任务完成率等），通过定期监测指标达成情况来评价绩效表现。 

（3）公众满意度评估法：通过问卷调查、访谈等方式收集服务对象

（如机关单位职工、公众）对经费支持的服务质量的满意度，衡量社会效益。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月4日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

樊海燕（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

朱鑫、任山、汤晨（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

段海涛（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月6日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括男住校生。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中270受益对象共选取样本39人，共发放问卷39份，最终收回39份。 

3.分析评价

2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了新建建筑面积>=2500平方米，容纳人数<=528人的产出目标，发挥了提升学生住宿体验效益。但在实施过程中也存在一些不足：如设计前瞻性欠缺、工期控制存在薄弱环节等。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为96.36分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100.0%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.0%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国职业教育法》中：明确要求职业院校改善办学条件，保障学生权益（如第31条、第40条）。宿舍建设直接服务于学生生活需求，是完善办学条件的重要环节。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中：“增强职业技术教育适应性”“改善职业教育办学条件”，支持职业院校基础设施扩容，宿舍建设符合提质扩容要求。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中：“改善职业院校办学条件”“加强学生生活服务设施建设”内容，符合行业发展规划和政策要求；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“中等职业教育”经济分类为“商品服务”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目根据《关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(昌州财教〔2023〕103号)文件要求，我单位上报《呼图壁中等职业技术学校学生宿舍建设项目可行性研究》（呼中职字〔2024〕01号），经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《关于对呼图壁中等职业技术学校2024年学生宿舍建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（呼发改投资〔2024〕27号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆建投项目管理咨询有限公司编制《呼图壁中等职业技术学校宿舍建设项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“新建一栋建筑面积2500平方米以上，可以容纳528人的男生宿舍楼一栋，施工过程中，严格把控材料质量、规范施工流程，房屋质量要求完全达标，在资金管理方面，600 万元建设资金及时足额拨付，保障项目顺利推进，项目竣工后，可以显著提升学生住宿体验，学生及家长的满意度达到90%以上”；本项目实际工作内容为：新建男生宿舍楼一栋，投入资金700万元，可容纳528人；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金700万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了学生良好的住宿体验，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过招投标结果和可行性研究报告得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为新建学生宿舍楼一栋，采购数字媒体专业实训设备一批，项目实际内容为学生宿舍建设，预算申请与《呼图壁中等职业技术学校项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金700万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：新建一栋学生宿舍楼600万元，采购一套数字媒体专业实训设备100万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请呼图壁中等职业技术学校学生宿舍建设项目资金的请示》和《呼图壁中等职业技术学校项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达 2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金700万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为700万元，实际到位资金700万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（700/700）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金700万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（700/700）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁中等职业技术学校资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁中等职业技术学校项目资金管理办法》《呼图壁中等职业技术学校收支业务管理制度》《呼图壁中等职业技术学校政府采购业务管理制度》《呼图壁中等职业技术学校合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了学生宿舍建设项目工作领导小组，由党组书记苏学忠任组长，负责项目的组织工作；樊海燕任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张英杰和任山，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“新建建筑面积（平方米）”指标：预期指标值为“>=2500平方米”，实际完成指标值为“=2578.08平方米”，指标完成率为103.12%。（偏差率为3%，偏差原因主要为：根据消防验收要求，在原有设计的基础上增加了一个消防逃生通道。）

“容纳人数”指标：预期指标值为“<=528人”，实际完成指标值为“=528人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得8.9分。

2.质量指标完成情况分析

“房屋质量达标率（%）”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“资金拨付及时性”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“宿舍楼成本”指标：预期指标值为“>=600万元”，实际完成指标值为“=700万元”，指标完成率为116.67%。（偏差率为3%，偏差原因主要为：根据消防验收要求，在原有设计的基础上增加了一个消防逃生通道。）

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提升学生住宿体验”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“学生、家长满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

   项目组织方面，学校成立专项领导小组，统筹协调规划、建设、后勤等部门职责，明确分工并压实责任；同时，积极争取地方政府和教育主管部门支持，通过定期召开联席会议，解决建设过程中遇到的审批、施工衔接等问题，确保项目全周期顺畅运行。

项目管理中，一方面，严格遵循工程建设的标准流程，从立项审批到竣工验收均落实“全流程留痕”制度，确保各环节合法合规；另一方面，通过引入第三方监理、定期开展现场巡查等方式，严控施工质量与安全风险。项目团队还注重动态调整管理策略。

资金管理坚持“专款专用、高效节约”原则，形成了严格的监管闭环。一是健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批权限及支付流程，确保每一笔支出合法合规；二是强化预算刚性约束，在前期精准测算建设成本的基础上，合理分配资金用途，避免超支或挪用；三是主动接受外部监督，定期向主管部门报送资金使用情况，配合审计部门开展专项检查，保障资金安全。

（二）存在的问题及原因分析

1、设计前瞻性欠缺

    宿舍建设方案在绿色节能、智能化管理等方面未充分融入先进理念，与未来职业教育校园数字化、低碳化发展趋势存在一定差距，可能增加后期改造升级成本。

2、工期控制存在薄弱环节

    受外部因素影响，施工进度偶有滞后，暴露出应急预案灵活性不足和资源调度效率不高的问题。

六、有关建议

1、强化设计前瞻性

融入绿色建筑标准，采用节能材料及智能水电管理系统，降低后期运维能耗。预留智能化改造接口，为未来数字化校园升级奠定基础。

2、施工与过程管理提升

制定动态化应急预案，建立与气象、物流等部门的信息联动机制，提前储备关键施工材料，减少外部因素干扰。

推行“关键节点倒排工期”管理，明确责任人与完成时限，定期评估进度偏差并及时纠偏。

七、其他需要说明的问题

一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。