附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年农房抗震防灾工程

实施单位（公章）：呼图壁县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：呼图壁县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：潘存玲

填报时间：2025年06月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《新疆维吾尔自治区“十四五”防震减灾规划》和《关于加快推进农房抗震改造的指导意见》，呼图壁县地处北天山地震带，地震风险等级较高，全县60%以上农房为土木或砖木结构，抗震设防达标率不足40%，部分老旧房屋存在墙体开裂、地基不稳等隐患，严重威胁群众生命财产安全。实施必要性：推进农房抗震改造是落实国家防灾减灾救灾体制改革要求、降低地震灾害损失的关键举措，也是巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴的必然需求。通过系统加固或重建，可有效提升农村住房抗震性能，减少因灾返贫风险，同时引导农户科学建房，优化农村人居环境。项目计划通过分类施策（加固、拆除重建、新建示范），使改造后农房抗震设防达标率达到85%以上，基本消除C/D级危房，同步建立农房建设全过程监管体系，普及抗震技术标准，增强群众防灾意识和应急能力，为县域高质量发展筑牢安全屏障。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年农房抗震防灾工程项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：

一、农房抗震排查与鉴定

全域房屋安全普查：组织专业团队对全县农村住房开展全覆盖排查，重点针对土木、砖木结构房屋，采用仪器检测与人工评估相结合的方式，对地基稳定性、墙体承重能力、屋顶结构等进行综合鉴定。依据《农村住房危险性鉴定标准》（JGJ/T 363-2014），将房屋划分为A（安全）、B（轻微隐患）、C（需加固）、D（需拆除重建）四个等级，建立“一房一档”电子数据库，动态更新隐患台账。分类制定改造方案：对C级危房实施加固改造，D级危房纳入拆除重建计划，B级房屋进行局部修缮，确保改造措施精准适配房屋安全等级。

二、抗震加固与重建工程

抗震加固技术应用：结构加固，对土木结构房屋增设木构架或钢构架支撑系统，砖木结构房屋加设钢筋混凝土圈梁、构造柱，提升整体抗震性能。基础加固，采用注浆加固、扩大基础等方式，改善地基承载力不足问题；对滑坡、泥石流易发区房屋增设挡土墙、排水沟等防护设施。连接节点强化：对屋架与墙体、梁柱连接处使用抗震锚固件、钢带捆扎等工艺，增强结构整体性。

拆除重建与示范房建设：对D级危房实施整栋拆除，按照《新疆维吾尔自治区农房抗震改造技术导则》要求，统一设计抗震设防烈度8度的标准化图纸，推广轻钢结构、装配式建筑等新型抗震技术。选取3-5个行政村建设抗震示范房，集成保温墙体、太阳能供电、节水设施等绿色技术，打造可复制的“安全+宜居”样板工程。

3.实施情况

实施主体呼图壁县住房和城乡建设局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县住房和城乡建设局2024年农房抗震防灾工程项目遵循“全流程规范、多维度协同”原则有序推进。前期准备阶段，通过全域农房安全普查和危险性等级鉴定，精准锁定C/D级危房并建立动态数据库，同步编制抗震加固技术方案和资金分配计划，完成政策宣传与农户意愿摸底。招投标环节，严格遵循《中华人民共和国招标投标法》，通过公开招标优选具备抗震改造资质的施工企业及第三方监理单位，重点审核企业过往工程案例和技术方案可行性，确保公平竞争与专业能力匹配。实施过程中，采取“试点先行、分类推进”策略，优先对地震高风险区农房实施结构加固（如增设圈梁构造柱、地基注浆）或拆除重建，施工全程由监理单位驻场监督，并联合乡镇干部、村民代表成立质量巡查组，定期抽查建材质量与工艺标准，同步开展工匠培训与农户安全知识普及。项目验收阶段，实行“农户自验+乡镇初验+县级终验”三级审核机制，委托专业机构进行抗震性能检测，重点核查加固节点、消防设施及水电管网改造达标情况，对不合格工程限期整改并纳入信用记录。投入使用后，建立农房安全动态监测平台，定期回访房屋使用状况，配套完善应急避难场所和物资储备，组织常态化防灾演练，形成“改造—维护—应急”全生命周期管理体系。项目最终实现农房抗震达标率显著提升，安全隐患全面消除，农户居住安全感和满意度同步增强，为边疆地区乡村振兴与防灾减灾能力建设提供示范样板。

4.项目实施主体

（1）主要职能

贯彻执行国家、自治区、州、县有关工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、市政公用事业的方针、政策、法律、法规；进行建筑、房产等行业管理；推进城市公共基础设施工程项目建设，并负责全县建设档案建档工作。

负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，规范全县房地产市场秩序、监督管理全县房地产市场；监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。负责全县住房保障信息平台的建设、管理和各类数据的统计上报工作；负责全县保障性住房建设、分配、管理、维修、维护和物业管理等相关业务；负责全县保障性住房的申请、审核、分配和后续动态管理等业务工作；负责全县保障性安居工程项目建设资金、住房保障专项资金的核算和使用管理等工作。

负责城市道路、供排水、市政照明、维护及日常管理工作。负责全县市政公用事业特许经营；监督指导供水供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章的执行；指导市政公用设施建设、安全和应急管理。

负责建设工程质量和安全管理有关业务工作。建立建设工程质量和安全管理台账；协助对本县建筑工程质量和安全进行日常巡查和抽查；参与建筑工程重大质量事故和安全事故的调查处理；协助受理本县建筑工程质量和安全问题的投诉、举报工作；负责对建筑工程竣工验收的质量监督；负责全县建设工程消防设计审查验收。

负责城乡安居富民工程建设的指导监督，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导城镇人居生态环境的改善工作。

负责宣传国家房屋征收与补偿的法律法规、房屋征收与补偿政策；负责征收范围内房屋、人员等基本信息的采集等工作；负责征迁区域内的征迁户签订安置协议相关工作；负责征收补偿有关费用的结算工作；负责房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等工作。

行使住房和城乡建设、城市综合管理范围内的行政处罚权；负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化设施管理等方面的全部执法工作。依法行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等盐城污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；行使市场管理方面户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、车行道外违法停放车辆等的行政处罚权。

（2）机构设置情况

呼图壁县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设中心2个，执法大队1个及2个业务科室，分别是：呼图壁县综合保障中心、呼图壁县建设工程质量安全消防技术服务中心（城建档案室）、呼图壁县住房和城乡建设综合行政执法大队、财务室、综合办公室。

呼图壁县住房和城乡建设局单位编制数45，实有人数53人，其中：在职42人，增加13人； 退休11人，增加2人；离休0人，减少1人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为2860.90万元，资金来源为财政资金，其中：财政资金2860.90万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金2860.90万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金2860.90万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付1345户房屋抗震改造、加固、重建，户均改造标准2.13万元每户，共计2860.90万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县住房和城乡建设局2024年农房抗震防灾工程以“安全为本、精准施策”为核心理念，围绕数量与质量双维度设定三级指标：数量指标包括覆盖全县农村地区需改造农房总数的100%，完成抗震加固与重建农房数量不低于2000户，培训具备专业资质的建筑工匠不少于300人；质量指标涵盖改造后农房抗震设防标准达标率提升至85%以上，工程验收一次性合格率不低于95%，主要建材质量抽检合格率达到100%，群众对住房安全满意度超过90%。项目总体目标是通过系统性加固、重建及技术赋能，全面消除农村住房抗震安全隐患，构建“房屋安全有保障、应急能力有提升、群众意识有增强”的防灾减灾体系，切实保障农民生命财产安全，助力乡村振兴与边疆地区长治久安。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“实施抗震防灾户数”指标，预期指标值为“>=1345户”；

②质量指标

“抽检质量合格率”指标，预期指标值为“>=95%”；

③时效指标

“抽检及时率”指标，预期指标值为“>=95%”；

“抗震补助到位及时率”指标，预期指标值为“>=95%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“补助标准”指标，预期指标值为“<=1500元/户”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“改善居住环境”指标，预期指标值为“改善”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为州本级2024年农房抗震防灾工程财政专项补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（5）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（6）《新疆维吾尔自治区“十四五”防震减灾规划》

（7）《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号）

（8）《农村住房危险性鉴定标准》（JGJ/T 363-2014）

（9）《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）

（10）《新疆维吾尔自治区农房抗震改造技术导则》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，同时辅以关键绩效指标法以及公众满意度调查法。对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，同时辅以关键绩效指标法以及公众满意度调查法。

1.成本效益分析法：通过对比项目实施的总投入（包括资金、人力、物资等）与产生的综合效益（如抗震能力提升、灾害损失减少、群众满意度提高等），评估项目的经济性和社会价值，衡量资源使用效率与目标达成之间的匹配程度。                                   

 2.关键绩效指标法（KPI）：选取与项目核心目标直接关联的量化或质性指标（如改造农房数量、抗震达标率、验收合格率），通过定期监测和对比实际完成值与预设目标值，直观反映项目执行效果与预期差距。

3. 公众满意度调查法：通过问卷调查、入户访谈等方式，收集农户对房屋加固效果、政策公平性、施工过程透明度等主观评价，从受益者视角评估项目的实际成效与社会接受度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

何玉博（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

徐晓璐（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

赵涵（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括当地居民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中当地居民受益对象当地居民受益对象共选取样本38人，共发放问卷38份，最终收回38份。  

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了1345户房屋抗震改造、加固、重建目标，改善了居民居住环境，提高了生活水平。但在实施过程中也存在一些不足：部分农房改造技术标准执行不到位、跨部门协同效率低等问题。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合中央颁发的《中华人民共和国防震减灾法》中：“法律明确要求地方政府加强农村住房抗震能力建设，对不符合抗震设防标准的既有建筑进行加固改造。项目通过农房抗震改造，落实法律中“预防为主、防御与救助相结合”的基本原则。”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《住房和城乡建设部关于加强农村住房建设管理的通知》中：“强调“加强农村住房抗震设计和技术指导”，项目通过制定标准化改造方案、培训本地工匠，推动政策要求落地。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县住房和城乡建设局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“城镇规划建设”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农村危房改造”经济分类为“房屋建筑物购建”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目根据昌州财建[2024]73号文件要求，我单位上报《资金申请报告》呼住建发〔2024〕23号，经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《关于2024年农房抗震防灾工程财政专项补助资金的批复》（呼发改投资〔2021〕128号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆东方瀚宇建筑规划设计有限公司编制《呼图壁县2024年农房抗震防灾工程建设项目EPC总承包设计》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据昌州财建[2024]73号、昌州财建[2024]113号文件附带的区域目标，结合呼图壁县实际情况，本项目计划投入2860.90万用于2024年1345户房屋抗震改造、加固、重建工作，每户改造标准2.13万元，通过项目的实施，促进城市的发展，完善居住条件，改善生活水平。”本项目实际工作内容为：完成1345户房屋抗震改造、加固、重建工作，每户改造标准2.13万元。通过项目的实施，促进了城市的发展，完善了居住条件，改善了生活水平；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金2860.90万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了1345户房屋抗震改造、加固、重建工作，改善了居民居住环境，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过农房抗震防灾工程可行性研究报告得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为对1345户房屋抗震改造、加固、重建，户均改造标准2.13万元每户，共计2860.90万元，项目实际内容为对1345户房屋抗震改造、加固、重建，户均改造标准2.13万元每户，共计2860.90万元，预算申请与《2024年农房抗震防灾项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金2860.90万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为2.13万元，数量为1345户。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年农房抗震防灾工程资金的请示》和《2024年农房抗震防灾工程实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年农房抗震防灾项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金2860.90万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为2860.90万元，其中：本级财政安排资金2860.90万元，其他资金0万元，实际到位资金2860.90万元，资金到位率=100%（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（2860.90/2860.90）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金2860.90万元，预算执行率=100%（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（2860.90/2860.90）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县住房和城乡建设局资金管理办法》《呼图壁县住房和城乡建设局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县住房和城乡建设局资金管理办法》《呼图壁县住房和城乡建设局收支业务管理制度》《呼图壁县住房和城乡建设局政府采购业务管理制度》《呼图壁县住房和城乡建设局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、鉴定报告、审计定案表等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了呼图壁县住房和城乡建设局项目工作领导小组，由党组书记王军任组长，负责项目的组织工作；何玉博任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：徐晓璐和赵涵，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.00分。

1.数量指标完成情况分析

“实施抗震防灾户数”指标：预期指标值为“>=1345户”，实际完成指标值为“=1345户”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

2.质量指标完成情况分析

“抽检质量合格率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

3.时效指标完成情况分析

“抽检及时率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

“抗震补助到位及时率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“经济成本指标”指标：预期指标值为“<=1500元/户”，实际完成指标值为“=1500元/户”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“改善居住环境”指标：预期指标值为“改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“受益群体满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目组织经验：在项目组织层面，构建了“政府主导、部门协同、群众参与”的多方联动机制。成立由住建局牵头，财政、自然资源、应急管理、乡镇街道等多部门参与的专项工作组，明确职责分工，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。通过定期召开联席会议，统筹解决土地审批、技术标准、群众动员等关键问题，确保政策执行与基层需求精准对接。同时，注重发挥村级自治组织作用，发动村干部、党员代表参与政策宣传和农户动员，有效提升群众配合度与参与感，形成上下贯通、高效协同的组织网络。

项目管理经验：项目管理以“全流程标准化、动态化防控”为核心，制定《农房抗震改造技术导则》和《施工质量管控手册》，规范从房屋鉴定、方案设计到施工验收的全链条操作标准。引入“分片包干+交叉检查”模式，将全县划分为若干责任片区，由技术骨干驻点指导，并组建由监理单位、乡镇干部、村民代表组成的联合督查组，定期开展质量巡查，重点核查建材质量、工艺合规性及安全防护措施。针对高寒、地震多发等区域特殊性，建立“风险预警—应急响应—整改闭环”机制，通过数字化平台实时监测施工进度与隐患，确保问题早发现、早处置。此外，通过“现场培训+实操演练”提升本地工匠技能，为长效管理储备技术力量。

资金管理经验：资金管理坚持“规范透明、精准高效”原则，建立“预算编制—执行监控—绩效评价”一体化机制。通过整合中央补助、地方配套及社会捐赠等多渠道资金，设立专项账户并实行封闭运行，严格按工程进度分期拨付，避免资金沉淀或挪用风险。推行“阳光公示”制度，在村级政务栏、线上平台公开资金分配方案、受益农户名单及支出明细，接受群众监督与审计部门抽查。同时，创新“联审联批”模式，由财政、审计、纪检等部门联合审核大额支出，确保每一笔资金流向清晰、用途合规。通过引入第三方绩效评价机构，对资金使用效益进行全周期跟踪，重点评估抗震改造实效与群众满意度，为后续政策优化提供数据支撑。

六、存在的问题及原因分析

1.部分农房加固技术标准执行不到位，存在质量隐患；施工人员对高寒、冻土等特殊地质条件下的抗震技术掌握不足，缺乏针对性操作指南；部分乡镇监管力量薄弱，对隐蔽工程（如地基注浆、构造柱钢筋绑扎）验收流于形式。

2.群众政策知晓率低，主动参与意愿不足；政策宣传形式单一（仅依赖张贴公告），未针对少数民族群体使用双语（汉维/汉哈）宣传材料；农户对改造后房屋安全效益缺乏直观认知，担心改造影响原有居住习惯。

3.补助资金分配精准度不足，部分边缘户未被覆盖；农户经济状况核查依赖人工摸排，存在信息更新滞后、漏评错评现象；补贴申领流程复杂，部分文化程度较低的农户因材料不全放弃申请。

六、有关建议

1.制定本地化技术细则：编制《呼图壁县农房抗震加固技术手册》，明确冻土区地基处理、圈梁节点连接等工艺标准；强化过程监管：推行“双随机一公开”检查制度，邀请第三方检测机构对关键工序（如混凝土强度、钢筋间距）进行抽检，结果公示并纳入施工方信用评价；技术培训全覆盖：组织自治区抗震专家开展“送教下乡”培训，对工匠进行实操考核，合格者颁发资质证书。

2.精准宣传推广：制作双语版动画短片、对比图册，通过村委会大屏、微信推送展示改造案例；试点示范带动：选取3-5个村建设“安全样板房”，组织村民现场参观，讲解抗震原理和居住优势；建立反馈机制：设置“村民监督员”，参与施工方案讨论及质量验收，保障其知情权和决策权。

3.大数据精准识别：联合民政、医保部门建立“防返贫监测平台”，通过医疗支出、收入变动等数据动态筛选补助对象；简化申领流程：推行“一表通办”服务，由驻村工作队协助农户填写申请、代办手续；差异化补贴政策：对特困户、残疾人家庭提高补助比例，最高可达总造价的90%，并通过“一卡通”直接发放。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。