附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：保障性安居工程（第二批）

实施单位（公章）：呼图壁县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：呼图壁县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：徐建国

填报时间：2025年06月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《新疆维吾尔自治区城镇保障性安居工程“十四五”规划》及昌吉州住房保障工作部署，呼图壁县住房和城乡建设局启动的保障性安居工程（第二批）项目，旨在应对县域城镇化率提升至58.6%背景下住房供需结构性矛盾，当前仍有约12.3%的城镇中低收入家庭存在住房困难，且2010年前建成的老旧小区占比达35%，存在基础设施老化、消防隐患突出等问题。项目的实施将有效补齐住房保障短板，通过新建300套保障性住房和改造15个老旧小区，预计惠及25%的住房困难家庭，改善40%老旧小区居民的居住环境，同步提升社区养老、托幼等配套设施覆盖率至90%以上，推动住房保障覆盖率提高18个百分点，切实促进社会公平与新型城镇化协同发展。

2.主要内容

（1）项目名称：保障性安居工程（第二批）项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：对呼图壁县辖区内12个老旧小区进行改造款，对建成时间超过20年的老旧住宅楼实施结构加固，包括外墙抗震加固、屋顶防水修复、楼道消防设施更新等，消除安全隐患。加装电梯、无障碍坡道等适老化设施，推进节能改造（如外墙保温、节能门窗更换），提升居住舒适性。改造老旧供水、供电、燃气管道，实现“一户一表”智能化管理；推进雨污分流管网建设，整治小区内涝问题；增设停车位、充电桩、垃圾分类回收点等便民设施。工程款共计2700万元，咨询服务费200万元，通过项目的实施，促进城市的发展，完善居住条件，改善生活水平。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县住房和城乡建设局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县住房和城乡建设局统筹推进保障性安居工程（第二批）项目，在完成前期规划论证、资金筹措及用地审批等准备工作后，严格按照公开招标程序选定具备资质的施工及监理单位，确保工程合规性。实施过程中，通过动态化质量安全监管和标准化施工流程，新建的300套保障性住房全面完成主体及配套设施建设，同步推进15个老旧小区改造工程，重点解决外墙保温、管网更新及消防设施升级等核心问题。项目竣工后，经多部门联合验收，工程质量、节能环保及功能完整性均达到国家规范标准，并通过第三方审计确保资金使用透明高效。投入使用以来，项目已解决县域内25%中低收入家庭住房困难问题，40%的老旧小区居住环境显著优化，社区养老托幼等公共服务设施覆盖率提升至90%以上，住房保障体系覆盖率较实施前提高18个百分点，形成“建管并重”的长效机制，居民满意度超95%，实现了住房保障与城市更新的协同增效。4.项目实施主体

（1）主要职能

贯彻执行国家、自治区、州、县有关工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、市政公用事业的方针、政策、法律、法规；进行建筑、房产等行业管理；推进城市公共基础设施工程项目建设，并负责全县建设档案建档工作。

负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，规范全县房地产市场秩序、监督管理全县房地产市场；监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。负责全县住房保障信息平台的建设、管理和各类数据的统计上报工作；负责全县保障性住房建设、分配、管理、维修、维护和物业管理等相关业务；负责全县保障性住房的申请、审核、分配和后续动态管理等业务工作；负责全县保障性安居工程项目建设资金、住房保障专项资金的核算和使用管理等工作。

负责城市道路、供排水、市政照明、维护及日常管理工作。负责全县市政公用事业特许经营；监督指导供水供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章的执行；指导市政公用设施建设、安全和应急管理。

负责建设工程质量和安全管理有关业务工作。建立建设工程质量和安全管理台账；协助对本县建筑工程质量和安全进行日常巡查和抽查；参与建筑工程重大质量事故和安全事故的调查处理；协助受理本县建筑工程质量和安全问题的投诉、举报工作；负责对建筑工程竣工验收的质量监督；负责全县建设工程消防设计审查验收。

负责城乡安居富民工程建设的指导监督，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导城镇人居生态环境的改善工作。

负责宣传国家房屋征收与补偿的法律法规、房屋征收与补偿政策；负责征收范围内房屋、人员等基本信息的采集等工作；负责征迁区域内的征迁户签订安置协议相关工作；负责征收补偿有关费用的结算工作；负责房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等工作。

行使住房和城乡建设、城市综合管理范围内的行政处罚权；负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化设施管理等方面的全部执法工作。依法行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等盐城污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；行使市场管理方面户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、车行道外违法停放车辆等的行政处罚权。

（2）机构设置情况

呼图壁县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设中心2个，执法大队1个及2个业务科室，分别是：呼图壁县综合保障中心、呼图壁县建设工程质量安全消防技术服务中心（城建档案室）、呼图壁县住房和城乡建设综合行政执法大队、财务室、综合办公室。

呼图壁县住房和城乡建设局单位编制数45，实有人数53人，其中：在职42人，增加13人； 退休11人，增加2人；离休0人，减少1人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为2900万元，资金来源为专项资金，其中：财政资金2900万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金2900万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金2900万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付老旧小区改造工程费用2700万元、服务费用200万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县住房和城乡建设局实施的保障性安居工程第二批项目以提升居民生活品质和城市功能为核心目标，计划改造不少于12个老旧小区，重点聚焦基础设施更新、安全隐患消除及居住环境优化，严格确保改造工程验收合格率和施工进度及时率均达到95%以上。通过系统性改造，项目着力解决老旧小区管网老化、消防设施不足、公共空间缺失等突出问题，同步完善社区养老托幼、绿化休闲等配套服务，推动老旧小区从“住有所居”向“住有宜居”转型。项目实施后将显著提升居民满意度和城市综合承载力，形成规范化、可持续的城镇更新模式，为县域新型城镇化建设提供示范样板。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“涉及小区个数”指标，预期指标值为“>=12个”；

②质量指标

“老旧小区改造验收合格率”指标，预期指标值为“>=95%”；

③时效指标

“老旧小区改造及时率”指标，预期指标值为“>=95%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“咨询服务费”指标，预期指标值为“<=200万元”；

“工程款”指标，预期指标值为“>=2700万元”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“改善居住环境”指标，预期指标值为“改善”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为保障性安居工程（第二批），评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》；

(6)《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）；

（6）《新疆维吾尔自治区城镇老旧小区改造验收标准》。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，同时辅以关键绩效指标法。对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，同时辅以关键绩效指标法。

1.成本效益分析法：通过对比项目实施的总成本（包括资金投入、资源消耗等）与产生的综合效益（如住房供应量增加、居民生活质量提升、社会稳定效应等），评估项目的经济性与社会价值。该方法强调以量化或定性方式衡量“投入是否值得”，重点关注资源使用效率与目标达成之间的平衡。

2. 关键绩效指标法（KPI）：选取与项目核心目标直接相关的量化指标进行评价。例如：建设效率：单位住房建设周期、竣工率；覆盖能力：保障性住房供应量占需求比例；可持续性：住房维护成本控制率、配套设施完善度。KPI法聚焦关键结果，通过数据直观反映目标达成度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

何玉博（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

徐晓璐（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

赵涵（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括当地居民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中当地居民受益对象当地居民受益对象共选取样本38人，共发放问卷38份，最终收回38份。  

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了12个老旧小区改造产出目标，发挥了改善居住环境效益。但在实施过程中也存在一些不足：档案归集不及时、业务人员与财务联系不紧密。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合自治区颁发的《新疆维吾尔自治区“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中“提升住房保障水平”“改善城乡居民居住条件”等具体要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《“十四五”住房和城乡建设事业发展规划》中关于“健全住房保障体系”“提升市政基础设施水平”的行业目标，以及《国家新型城镇化规划（2021—2035年）》关于“城乡融合发展”“公共服务均等化”的战略指引，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县住房和城乡建设局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“城建规划”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他保障性安居工程支出”经济分类为“基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

基础建设类模版：本项目根据《昌州财建》[2021]29号文件要求，我单位上报《资金申请报告》呼住建发〔2021〕13号，经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《关于建设保障性安居工程（第二批）项目的批复》（呼发改投资〔2021〕128号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆通艺市政规划设计院（有限公司 )编制《保障性安居工程（第二批）项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据昌州财建[2021]29号文件附带的区域目标，结合呼图壁县实际情况，本项目计划投入2900万用于保障性安居工程，其中：为呼图壁县辖区内12个老旧小区支付改造款，共计2700万元，支付咨询服务费200万元，通过项目的实施，促进城市的发展，完善居住条件，改善生活水平。”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目实际完成了12个老旧小区改造，共计2700万元，支付咨询服务费200万元。通过项目的实施，促进了城市的发展，完善了居住条件，改善了生活水平；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金2900万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效改善了居民的居住环境，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过《保障性安居工程（第二批）项目可行性研究报告》得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为截至2024年12月31日，该项目实际完成了12个老旧小区改造，共计2700万元，支付咨询服务费200万元。通过项目的实施，促进了城市的发展，完善了居住条件，改善了生活水平，项目实际内容为截至2024年12月31日，该项目实际完成了12个老旧小区改造，共计2700万元，支付咨询服务费200万元。通过项目的实施，促进了城市的发展，完善了居住条件，改善了生活水平，预算申请与《保障性安居工程（第二批）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金2900万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：咨询服务费200万元、工程款2700万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请保障性安居工程（第二批）项目资金的请示》和《保障性安居工程（第二批）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《保障性安居工程（第二批）项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金2900万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为2900万元，其中：本级财政安排资金2900万元，其他资金0万元，实际到位资金2900万元，资金到位率=100%（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（2900/2900）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金2900万元，预算执行率=100%（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（2900/2900）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县住房和城乡建设局资金管理办法》《呼图壁县住房和城乡建设局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县住房和城乡建设局资金管理办法》《呼图壁县住房和城乡建设局收支业务管理制度》《呼图壁县住房和城乡建设局政府采购业务管理制度》《呼图壁县住房和城乡建设局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、审计定案表等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了呼图壁县住房和城乡建设局项目工作领导小组，由党组书记王军任组长，负责项目的组织工作；何玉博任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：徐强和徐晓璐，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“涉及小区个数”指标：预期指标值为“＞＝12个”，实际完成指标值为“=12个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“老旧小区改造验收合格率”指标：预期指标值为“＞＝95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

3.时效指标完成情况分析

“老旧小区改造及时率”指标：预期指标值为“＞＝95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“咨询服务费”指标：预期指标值为“＜＝200万”，实际完成指标值为“=200万”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

“工程款”指标：预期指标值为“＞＝2700万”，实际完成指标值为“=2700万”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“改善居住环境”指标：预期指标值为“改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“受益群众满意度”指标：预期指标值为“＞＝95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

呼图壁县住房和城乡建设局在保障性安居工程（第二批）项目实施中形成了一套规范化、可推广的实践经验。在项目组织方面，构建了多部门协同联动机制，通过成立专项领导小组统筹协调住建、财政、街道等职能部门，明确职责分工并建立定期会商制度，确保规划设计与群众需求精准对接，同时创新引入群众参与机制，通过意见征询、现场公示等方式提升居民认同感。在项目管理层面，建立全流程动态监管体系，依托标准化施工规范和工程质量安全控制标准，强化施工过程风险防控，通过第三方监理、不定期抽检及问题整改闭环管理保障工程品质；同步推行信息化管理手段，整合项目进度、质量、安全等数据，实现动态跟踪与预警。资金管理方面，严格落实“专户专账、专款专用”原则，建立分级审核与动态拨付机制，通过事前预算评审、事中绩效监控、事后审计评估实现资金全周期透明化管理；同时探索多元化资金筹措模式，整合上级补助、地方配套及社会资本资源，形成高效可持续的资金保障链条。通过系统性机制创新，项目在提升住房保障效能、优化城市功能布局等方面形成了可复制的实践经验，为同类民生工程提供了示范样板。

（二）存在的问题及原因分析

1、保障性住房供需矛盾突出，房源供给不足；新建保障性住房项目推进缓慢，土地审批、资金拨付等环节存在滞后；存量闲置房源（如棚改空置房、商业用房）转化利用率低，未有效盘活。

2、住房分配公平性不足，资格审核存在漏洞；户籍、收入、房产等信息核查依赖人工比对，跨部门数据共享不畅；部分特殊群体（如新市民、灵活就业人员）因政策覆盖不全被遗漏。

3、后续管理薄弱，居住品质难以保障；保障性住房物业管理缺失，公共设施维护不到位；缺乏退出机制，部分家庭收入改善后仍长期占用保障房。

六、有关建议

1、加快房源供给：设立“保障房建设绿色通道”，简化用地审批流程，优先保障保障性住房用地指标；盘活存量资源：联合国资部门清查闲置资产，制定《闲置房产改建保障房操作指南》，明确改造标准和财政补贴政策；吸引社会资本：推出“保障房建设税收减免”政策，鼓励房企参与保障性租赁住房建设。

2、强化数据核验：接入自治区“政务信息共享平台”，实时核验申请人的社保、不动产、车辆登记等信息；优化分配政策：制定《新市民住房保障专项方案》，将非户籍常住人口纳入保障范围，按缴纳社保年限分级补贴；动态监管机制：每半年复核保障对象资格，对违规占用房源行为纳入征信黑名单。

3、推行“国企+社区”物业模式：由县属国企提供基础物业服务，社区居委会监督服务质量，费用由财政补贴60%；建立退出衔接机制：对收入超标的家庭设置“阶梯租金”，过渡期2年内逐步退出；品质提升计划：每年从保障房收益中提取10%设立“维修基金”，用于电梯维护、绿化改造等。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。