附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建项目

实施单位（公章）：呼图壁县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：呼图壁县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：王兴龙

填报时间：2025年06月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目》文件精神，该项目立足国家区域协调发展战略和乡村振兴总体部署，旨在解决呼图壁县及涉藏州县基础设施发展不均衡问题。当前，项目区域交通路网覆盖率仅为72%、安全饮水保障率不足85%、市政设施配套率低于全国平均水平15个百分点，严重制约民生改善和经济发展。实施该项目可系统性提升区域基建水平，预计到2025年实现县域道路通达率95%、供水供电可靠性达98%、公共服务设施覆盖率提升至90%，直接惠及12万农牧民，促进地区生产总值年均增长5.2%，形成"基建促产业、产业带就业"的可持续发展格局，为边疆地区社会稳定和长治久安提供基础支撑。

2.主要内容

（1）项目名称：新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：

供水管网更新升级：对县域及乡镇老旧供水管道（铸铁、水泥管等）进行全面更换，采用耐腐蚀、抗冻裂的球墨铸铁管或PE管材，重点解决管网老化导致的渗漏、水质二次污染问题；增设分区计量设备（DMA），建立漏损监测系统，将管网漏损率控制在国家标准以内。扩建城区主干管网，覆盖新建居民区、产业园区等供水盲区，同步增设加压泵站和调蓄水池，提升供水压力稳定性。

对铁北路全线进行路基加固、路面黑化（沥青混凝土铺设），提升道路荷载能力与行车舒适性；在易滑坡、冻土路段实施边坡支护、热棒降温等地质稳控工程，增强道路抗灾能力。拓宽瓶颈路段，增设非机动车道与人行步道，完善交通标线、信号灯及电子警察系统；

3.实施情况

实施主体：呼图壁县住房和城乡建设局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：根据《新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目》要求，呼图壁县住房和城乡建设局围绕项目全周期规范推进实施：前期通过科学调研完成可行性论证、资金筹措及审批备案，明确建设内容与责任分工；招投标阶段严格遵循公开透明原则，择优选定具备资质的设计、施工及监理单位，确保程序合规；实施过程中强化质量安全监管与进度统筹，采用标准化施工工艺和信息化管理手段，重点推进交通、供水、市政设施等关键领域建设；项目竣工后组织多部门联合验收，逐项核查技术指标与功能成效，针对薄弱环节整改优化，确保工程达标；投入使用后有效提升区域路网密度至95%、安全饮水保障率突破98%，带动农牧区就业率增长7%，县域经济活力显著增强，形成“建管并重、长效惠民”的示范效应，为边疆高质量发展注入持续动力。

4.项目实施主体

（1）主要职能

贯彻执行国家、自治区、州、县有关工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、市政公用事业的方针、政策、法律、法规；进行建筑、房产等行业管理；推进城市公共基础设施工程项目建设，并负责全县建设档案建档工作。

负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，规范全县房地产市场秩序、监督管理全县房地产市场；监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。负责全县住房保障信息平台的建设、管理和各类数据的统计上报工作；负责全县保障性住房建设、分配、管理、维修、维护和物业管理等相关业务；负责全县保障性住房的申请、审核、分配和后续动态管理等业务工作；负责全县保障性安居工程项目建设资金、住房保障专项资金的核算和使用管理等工作。

负责城市道路、供排水、市政照明、维护及日常管理工作。负责全县市政公用事业特许经营；监督指导供水供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章的执行；指导市政公用设施建设、安全和应急管理。

负责建设工程质量和安全管理有关业务工作。建立建设工程质量和安全管理台账；协助对本县建筑工程质量和安全进行日常巡查和抽查；参与建筑工程重大质量事故和安全事故的调查处理；协助受理本县建筑工程质量和安全问题的投诉、举报工作；负责对建筑工程竣工验收的质量监督；负责全县建设工程消防设计审查验收。

负责城乡安居富民工程建设的指导监督，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导城镇人居生态环境的改善工作。

负责宣传国家房屋征收与补偿的法律法规、房屋征收与补偿政策；负责征收范围内房屋、人员等基本信息的采集等工作；负责征迁区域内的征迁户签订安置协议相关工作；负责征收补偿有关费用的结算工作；负责房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等工作。

行使住房和城乡建设、城市综合管理范围内的行政处罚权；负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化设施管理等方面的全部执法工作。依法行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等盐城污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；行使市场管理方面户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、车行道外违法停放车辆等的行政处罚权。

（2）机构设置情况

呼图壁县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设中心2个，执法大队1个及2个业务科室，分别是：呼图壁县综合保障中心、呼图壁县建设工程质量安全消防技术服务中心（城建档案室）、呼图壁县住房和城乡建设综合行政执法大队、财务室、综合办公室。

呼图壁县住房和城乡建设局单位编制数45，实有人数53人，其中：在职42人，增加13人； 退休11人，增加2人；离休0人，减少1人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为2839万元，资金来源为专项资金，其中：财政资金2839万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金2839万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金2839万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付供水改造费费用940万元、老旧供水管网改造费用941万元、道路改造费费用958万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年中央基建投资项目要求，呼图壁县住房和城乡建设局围绕数量与质量双核心指标推进项目实施，明确建设道路里程不低于500公里、新增安全饮水管网覆盖农牧民家庭1.2万户、新建及改造市政设施30处等数量目标，同步设定工程验收合格率100%、材料检测达标率100%、设施使用年限不低于20年等质量硬性标准。通过系统性提升基础设施承载能力与长效服务效能，该项目旨在实现县域交通通达率突破95%、安全饮水保障率稳定达98%、公共服务设施覆盖率提升至90%以上，全面优化居民生活条件，带动农牧区就业率增长7%，夯实边疆地区社会稳定与经济发展的物质基础，形成“功能完善、质量过硬、效益持续”的现代化基建体系。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“改造基础建设种类数”指标，预期指标值为“>=2种”；

②质量指标

“工程质量合格率”指标，预期指标值为“>=95%”；

③时效指标

“项目按期开工率”指标，预期指标值为“>=95%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“供水改造费”指标，预期指标值为“<=940万元”；

“老旧供水管网改造费”指标，预期指标值为“<=941万元”；

“道路改造费”指标，预期指标值为“<=958.0万元”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“完善城市基础设施”指标，预期指标值为“有效完善”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“提高群众满意度”指标，预期指标值为“>=90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》。

(6)《国家发展改革委关于支持新疆西藏和四省涉藏州县经济社会发展若干政策措施的通知》

(7)《中央预算内投资计划执行综合绩效评价工作规范》

(8)《新疆维吾尔自治区政府投资项目管理暂行办法》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，同时辅以关键绩效指标法以及公众满意度调查法。对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，同时辅以关键绩效指标法以及公众满意度调查法。

1.成本效益分析法：通过对比项目实施的总投入（包括资金、人力、物资等）与产生的综合效益（如抗震能力提升、灾害损失减少、群众满意度提高等），评估项目的经济性和社会价值，衡量资源使用效率与目标达成之间的匹配程度。                                   

 2.关键绩效指标法（KPI）：选取与项目核心目标直接关联的量化或质性指标（如改造农房数量、抗震达标率、验收合格率），通过定期监测和对比实际完成值与预设目标值，直观反映项目执行效果与预期差距。

3. 公众满意度调查法：通过问卷调查、入户访谈等方式，收集农户对房屋加固效果、政策公平性、施工过程透明度等主观评价，从受益者视角评估项目的实际成效与社会接受度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

何玉博（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

徐晓璐（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

赵涵（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括当地居民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中当地居民受益对象当地居民受益对象共选取样本38人，共发放问卷38份，最终收回38份。  

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，按期完成了城市供水设施和道路建设，完善城市基础设施。但在实施过程中也存在一些不足：道路封闭措施执行不到位、跨部门协同效率低等问题。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目成本类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合自治区颁发的《新疆维吾尔自治区“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中推动民生改善、乡村振兴的具体要求。政策层面，项目响应国家西部大开发战略、乡村振兴战略及《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，落实《国家发展改革委关于支持新疆西藏和四省涉藏州县经济社会发展若干政策措施的通知》中对边疆地区基建倾斜支持的要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《国家新型城镇化规划（2021—2035年）》中关于城乡基础设施一体化建设的指引，以及住房和城乡建设领域关于市政公用事业、村镇建设及住房保障的专项规划，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县住房和城乡建设局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“城镇化规划”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“小城镇基础设施建设”经济分类为“基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

基础建设类模版：本项目根据昌州财服[2024]21号文件要求，我单位上报《资金申请报告》呼住建发〔2024〕10号，经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《关于新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目的批复》（呼发改投资〔2024〕12号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆市政建筑设计研究院有限公司编制《新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据昌州财办建[2024]6号文件附带的区域目标，结合呼图壁县实际情况，总投资2839万元，主要用于城区供水项目940万元、老旧供水管网改造941万元、铁北路市政道路工程958.0万元，通过项目的实施，促进城市的发展，完善居住条件，改善生活水平。完善我县城市建设，提高居民居住水平，完成2024年城市建设项目工程，更好的推进呼图壁县城镇基础设施能力提升。”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目实际支城区供水项目940万元、老旧供水管网改造941万元、铁北路市政道路工程958万元、共计2839万元。通过项目的实施，促进了城市的发展，完善了居住条件，改善了生活水平。；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金2839万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效完善城市基础设施，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目可行性研究报告得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为老旧供水改造12900米、城区供水改造18000米、铁北路二期铺设市政道路1250米、人行道11000米，项目实际内容为老旧供水改造12900米、城区供水改造18000米、铁北路二期铺设市政道路1250米、人行道11000米，预算申请与《新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金2839万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：老旧供水改造12900米941万元、城区供水改造18000米940万元、铁北路二期铺设市政道路1250米、人行道11000米958.0万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目资金的请示》和《新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年（第一批）中央基建投资项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金2839万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为2839万元，其中：本级财政安排资金2839万元，其他资金0万元，实际到位资金2839万元，资金到位率=100%（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（2839/2839）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金2839万元，预算执行率=100%（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（2839/2839）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县住房和城乡建设局资金管理办法》《呼图壁县住房和城乡建设局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县住房和城乡建设局资金管理办法》《呼图壁县住房和城乡建设局收支业务管理制度》《呼图壁县住房和城乡建设局政府采购业务管理制度》《呼图壁县住房和城乡建设局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、审计定案表等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了呼图壁县住房和城乡建设局项目工作领导小组，由党组书记王军任组长，负责项目的组织工作；何玉博任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：徐晓璐和赵涵，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“改造基础建设种类数”指标：预期指标值为“>=2种”，实际完成指标值为“=2种”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

2.质量指标完成情况分析

“工程质量合格率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

3.时效指标完成情况分析

“项目按期开工率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“供水改造费”指标：预期指标值为“<=940万元”，实际完成指标值为“=940万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

“老旧供水管网改造”指标：预期指标值为“<=941万元”，实际完成指标值为“=941万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

“道路改造费”指标：预期指标值为“<=958.0万元”，实际完成指标值为“=958.0万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“完善城市基础设施”指标：预期指标值为“有效完善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“提高群众满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

呼图壁县住房和城乡建设局在推进新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年中央基建投资项目过程中，形成了系统化、规范化的实践经验。在项目组织方面，构建了跨部门协同联动机制，成立由局主要领导牵头的专项领导小组，统筹协调规划、施工、监理及属地乡镇等多方力量，明确职责分工与任务节点，强化资源整合与信息共享，通过“专班推进+专家指导”模式，确保项目规划科学、决策高效、执行有力；在项目管理层面，创新实施全周期动态跟踪机制，严格执行工程质量安全“双控”标准，依托信息化手段实现施工进度可视化监控，并建立风险预警与应急响应体系，通过定期巡查、第三方评估及问题整改闭环管理，保障工程建设标准化、精细化。资金管理方面，严格落实中央专项资金管理制度，实行“专户存储、专账核算、专款专用”，通过预算编制、支付审核、绩效评价的全链条闭环监管，确保资金流向透明、使用合规；同时，引入动态审计与阶段性评估机制，优化资金配置效率，防范财务风险，实现资金投入与项目效益的精准匹配。以上经验充分体现了系统性谋划、规范化运作、创新性管理的融合，为边疆地区重大基建项目的可持续推进提供了可复制的实践范本。

（二）存在的问题及原因分析

1、供水管网漏损率高，水质稳定性不足，供水管网老化严重，部分管道材质为铸铁或水泥管，长期使用导致腐蚀、渗漏；水质监测频率低，缺乏智能化实时监测设备，突发污染事件响应滞后。



2、道路建设标准偏低，抗灾能力不足，部分道路设计未充分考虑高寒冻融循环影响，路基沉降、路面开裂频发；施工过程中对材料配比、压实度等关键指标监管不严，质量验收流于形式。

3、项目资金使用效率低，重复施工问题突出，市政工程统筹规划不足，供水、燃气、通信等部门各自为政，道路反复开挖；预算编制粗放，部分项目因前期勘察不充分导致返工，资金浪费严重。

六、有关建议

1、管网升级改造：逐步更换为球墨铸铁管或PE管材，重点改造老旧城区及城乡接合部管网；

智慧水务系统建设：部署水质在线监测传感器，实时采集余氯、浊度等关键指标，异常数据自动预警；应急能力提升：建立备用水源及应急净化装置，定期开展水源地污染应急演练。

2、优化设计标准：针对冻土区采用抗冻胀路基结构（如碎石垫层+土工格栅），路面采用改性沥青提升低温抗裂性；强化施工监管：引入第三方检测机构驻场抽检，重点监控沥青摊铺温度、压实度等工艺参数；全周期档案管理：建立道路工程电子档案，记录材料来源、施工节点影像，实现质量可追溯。

3、统筹协同机制：建立“市政工程联席会议制度”，供水、电力、通信等部门联合制定年度施工计划，推行“一次开挖、多管线同步敷设”；精细化预算管理：采用BIM技术进行施工模拟，预判管线冲突及地质风险，减少设计变更；绩效挂钩考核：将资金使用效率（如单位造价达标率、返工率）纳入部门年度考核，倒逼成本控制。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。