附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：城区绿化养护费项目（非定额）

实施单位（公章）：呼图壁县城市管理综合服务中心

主管部门（公章）：呼图壁县城市管理综合服务中心

项目负责人（签章）：韩小刚

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况

1.项目背景

随着社会经济的快速发展和居民对宜居环境不断提升 ,居民对美好生活的需求，进一步提高我县绿化养护水平，提升城市绿化景观,打造花儿呼图壁县的新要求。依据呼图壁县城市绿化养护招投标文件，对我县城区道路、公园、小游园及交通岛绿化精细化管理。创建国家园林城市，加强城市公共绿地基础设施建设,应积极配合组织协调各有关部门,稳步推进我县绿化维护维修科学发展,改善居民宜居环境和出行条件, 我县通过招投标确定由绿化养护公司负责城区绿化养护。背景描述要阐述清楚项目是怎么来的，符合哪些政策或规划，或重要会议精神，项目实施前的实际情况或亟待解决的问题，实施项目的必要性，实施项目解决的问题和实现的目标等。

2.主要内容

（1）项目名称：城区绿化养护费项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：呼图壁县城市管理综合服务中心绿化养护面积240.29万㎡，通过精细化管理对城区公共绿地、公园、交通岛、街头游园进行日常绿化养护；通过春秋两季对城区、居民小区、各行政事业单位树木、花卉病虫害防治、防治 ，有效提高绿植的健康生长。根据项目实施方案、可性行报告、工作计划具体填写相关内容，主要描写本项目的涉及的用途、范围以及主要内容。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县城市管理综合服务中心。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：截至2024年12月31日，该项目实际完成240.29万平方米的绿化养护面积，乔灌木修剪6次，绿化养护合格率95%，通过该项目的实施，提升了城市空气质量、城市整体形象和观赏性，确保城区绿化养护工作稳定、高效开展，绿化养护维持绿植健康生长，保持景观美观，打造宜人城市环境。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县城市管理综合服务中心属于执行政府会计制度的一级预算单位，主要宗旨和业务范围是做好道路机械清扫和人工保洁日常工作；充分发挥机械化作业优势，实行“机械冲洗+机械清扫+人工保洁”作业模式。

负责城区内沿街果皮箱保洁、维修；负责城区内公用生活垃圾箱清运和部分单位自用垃圾箱清运工作；承担城区道路冬季机械冰雪清除工作；承担城区内主要道路的夏季路面降尘、降温工作。负责城区内的排水公共管网及设施的管护工作；深入推进城市更新后的运行、维护，进一步完善《市政公共设施维护管理制度》，充分发挥网格员及一线工人对环境卫生、道路（排水设施、路灯、信号灯）市政设施功能完善、绿化等巡查力度，保障城市规范精细化管理。

负责城区道路的管理和维护工作；负责对城镇居民，各行政事业单位及商业用房进行垃圾清运费和污水处理费的收缴工作；城市市容环境卫生监察。对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

做好园林绿化管养工作。完善绿化养护监督与考核细则，加强养护队伍的技术指导和培训，督促做好日常修剪和养护。依托网格化管理体系，以网格员为主做好日常巡查和考核评分。按照树木年度生长周期做好病虫害防治、虫情监测、刷白灌根等工作。加强城区27棵古树的保护，完善台账和巡查记录及古树标识牌。及时完成公园景区游园内日常管理、文明劝导、安全巡护和基础设施维护等工作，切实提升绿化养护水平和质量。针对游客高峰期及极端天气，做好安全管理及紧急应对措施，同时加强安全管理，组织群众有序开展文化活动。

完善生活垃圾填埋场运行管理，严格执行《生活垃圾卫生填埋技术规程》规定，对生活垃圾进行规范处理；并按照环保攻坚要求做好生活垃圾填埋场环境监测工作，确保呼图壁县城市生活垃圾无害化处理率达到98.56％，定期对泵站设备进行检查，做好日常维护工作。

（2）机构设置情况

本单位机构为本级预（决）算单位，不含下级单位，2023年10月根据呼县事改【2023】1号文件精神，呼图壁县园林绿化服务中心和呼图壁县环境卫生服务中心整合组建为财政全额拨款事业单位呼图壁县城市管理综合服务中心，内设5个科室，分别是：综合科、公共设施维护科、设施设备科、供热燃气服务科、园林绿化服务科。

人员情况：本年度我单位年初在职人数46人，年末在职人数42人，年末其他人员267人。变动情况原因为事业编人员调入1人，退休2人、辞职3人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为480万元，资金来源为财政拨款，其中：财政资金480万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金480万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金480万元，预算执行率100%（预算执行率=（实际支出资金/到位金额）*100.0%，如项目预算执行率不是100.0%，则说明结转资金额度和结余资金额度）。本项目资金主要用于支付城区绿化养护费用480万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目拟投入480万元，主要用于完成240.29万平方米的绿化养护面积，乔灌木修剪，通过该项目的实施，提升城市空气质量、城市整体形象和观赏性，确保城区绿化养护工作稳定、高效开展，绿化养护维持绿植健康生长，保持景观美观，打造宜人城市环境。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“绿化养护、维护维修面积”指标，预期指标值为“>=240.29万㎡”；

“乔灌木修剪次数”指标，预期指标值为“>=6次”；

②质量指标

“绿化养护合格率”指标，预期指标值为“>=95%”；

③时效指标

“预算资金执行及时率”指标，预期指标值为“=100%”；

“城区绿化养护完成及时性”指标，预期指标值为“>=98%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“绿化养护经费支出成本控制率”指标，预期指标值为“<=100%”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“改善居民宜居生活环境，提高居民幸福感”指标，预期指标值为“效果明显”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“居民满意度”指标，预期指标值为“>=98%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为城区绿化养护费项目项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)绿化养护面积图、绿化养护记载表、项目评价调查问卷。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

韩小刚（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

杨继荣（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

巴音巴特（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括居民、干部职工。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中居民受益对象共选取样本15人，共发放问卷15份，最终收回15份；干部职工受益对象共选取样本15人，共发放问卷15份，最终收回15份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成（部分达成）年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了绿化养护、乔灌木修剪、绿化养护合格率、预算资金执行及时率、城区绿化养护完成及时性产出目标，发挥了居民宜居生活环境效益。但在实施过程中也存在一些不足：公众意识淡薄，部分居民对绿化成果保护意识不强，存在践踏草坪、攀折花木、破坏绿化设施等不文明行为，增加了绿化养护的难度和成本。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国务院颁发的《城市绿化条例》（〔1992〕100号）中：“条例明确规定城市人民政府应当把城市绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，这为城区绿化养护费项目立项提供了上位法依据，表明政府有责任和义务安排资金用于城市绿化的相关工作，包括绿化养护”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《城市总体规划和绿地系统规划》中：“城区绿化养护费项目立项与这些规划相契合，能够保障规划确定的公园绿地、道路绿地、防护绿地等各类绿地得到有效的养护和管理，维护城市绿化系统的完整性和稳定性，城区绿化养护工作是实现绿地系统规划目标的重要环节，立项养护费项目可为其提供资金保障”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县城市管理综合服务执行单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“单位配置内设机构”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2121302城市环境卫生”经济分类为“50302基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《市政公共设施维护管理制度》要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入480万元，主要用于完成240.29万平方米的绿化养护面积，乔灌木修剪，通过该项目的实施，提升城市空气质量、城市整体形象和观赏性，确保城区绿化养护工作稳定、高效开展，绿化养护维持绿植健康生长，保持景观美观，打造宜人城市环境。”；本项目实际工作内容为：该项目实际完成240.29万平方米的绿化养护面积，乔灌木修剪6次，绿化养护合格率95%，通过该项目的实施，提升了城市空气质量、城市整体形象和观赏性，确保城区绿化养护工作稳定、高效开展，绿化养护维持绿植健康生长，保持景观美观，打造宜人城市环境；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金480万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了居民宜居生活环境，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为城区绿化养护，项目实际内容为城区绿化养护，预算申请与《城区绿化养护费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金480万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为480万元，数量为1。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请城区绿化养护费项目资金的请示》和《城区绿化养护项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《城区绿化养护费项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金480万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为480万元，其中：本级财政安排资金480万元，其他资金0万元，实际到位资金480万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（480/480）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金480万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（480/480）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县城市管理综合服务中心单位资金管理办法》《呼图壁县城市管理综合服务中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县城市管理综合服务中心资金管理办法》《呼图壁县城市管理综合服务中心收支业务管理制度》《呼图壁县城市管理综合服务中心政府采购业务管理制度》《呼图壁县城市管理综合服务中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了城区绿化养护费项目工作领导小组，由党组书记李磊任组长，负责项目的组织工作；韩小刚任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：杨继荣和巴音巴特，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“绿化养护、维护维修面积”指标：预期指标值为“≥240.29万㎡”，实际完成指标值为“=240.29万㎡”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“乔灌木修剪次数”指标：预期指标值为“≥6次”，实际完成指标值为“=6次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

2.质量指标完成情况分析

“绿化养护合格率”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

3.时效指标完成情况分析

“预算资金执行及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“城区绿化养护完成及时性”指标：预期指标值为“>=98%”，实际完成指标值为“=98%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“绿化养护经费支出成本控制率”指标：预期指标值为“<=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标。

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标。

2.社会效益完成情况分析

“改善居民宜居生活环境，提高居民幸福感”指标：预期指标值为“效果明显”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标。

4.满意度完成情况分析

“居民满意度”指标：预期指标值为“≥98%”，实际完成指标值为“=98%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.详细核算绿植数量、种类，结合劳动力、肥料，核算养护预，避免资金浪费；2.整合人力、物力资源、采用集中采购肥料、农药等物资的方式，利用规模效应降低成本，并合理安排养护人员工作区域与任务量，避免人力资源闲置；3.标准化作业流程：制定统一的绿化养护作业标准，涵盖浇水、施肥、修剪、病虫害防治等各个环节。如规定夏季高温时，每天早晚各浇一次水，修建时遵循特定的造型与高度要求，保证绿植生长健康且景观教过良好；4.定期监督检查：成立专门的质量监督小组，每周对养护区域进行巡查，每月全面检查一次，对不达标的区域，进行整改整改不力则扣除部门养护费用，以此保证养护质量。5.建立良好的沟通机制，在道路施工、管道维修等可能影响绿化的工程开展前，提前协调，共同制定绿植保护方案，避免不必要的损失；6.设立意见反馈渠道，鼓励市民对绿化养护提出建议与意见，根据居民反馈及时调整养护策略，提升公众满意度。(必须填写，可填写本项目的优秀经验和优秀做法等，字数不得少于100字。如在项目组织、管理、资金管理等方面的优秀经验做法）

（二）存在的问题及原因分析

1.财政拨款金额有限，难以满足不断增长的绿化面积和养护标准提升的需求；2.绿化养护需要专业的园艺师、植保人员等，但县城往往难以吸引和留住专业人才，导致养护工作技术水平不高，如修剪造型单一、病虫害防治效果不佳；3.养护人员责任心不强，人员培训机制不完善，无法及时更新知识和技能，难以适应不断变化的养护需求；4.公众意识淡薄，部分居民对绿化成果保护意识不强，存在践踏草坪、攀折花木、破坏绿化设施等不文明行为，增加了绿化养护的难度和成本。

六、有关建议

1.加强现场管理，安排专业人员现场监督，确保养护人员按照方案部和标准作业，做好浇水、施肥、修剪、病虫害等工作，及时处理突发问题；2.建立沟通协调机制，搭建项目管理部门、养护企业、社区居民等多方沟通平台，及时解决项目实施中的问题，听取居民意见建议，提升满意度。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。