附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目

实施单位（公章）：呼图壁县应急管理局

主管部门（公章）：呼图壁县应急管理局

项目负责人（签章）：徐雪峰、李晓亮

填报时间：2025年03月21日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目是根据《煤田火灾防治“十四五”规划》要求，我国煤田火区灾害形势严峻，据统计，全国现有煤田火区面积超3000平方公里，每年因燃烧损失煤炭资源超5000万吨，释放温室气体占比达全国总量的3%，严重威胁区域生态安全、资源开发及居民生命财产安全。实施煤田火区详细勘察项目具有紧迫必要性，当前火区动态监测体系尚不完善，40%的重点火区缺乏精细化数据支撑，导致治理方案针对性不足、资源浪费率高，亟需通过系统性勘察摸清火区分布、燃烧强度及蔓延趋势，构建三维地质模型与风险评估体系。项目目标为精准划定100%重点火区边界,查明95%以上隐蔽燃烧点，建立动态监测预警平台为科学制定灭火方案提供核心依据，预计实施后可使火区治理效率提升50%，年减少碳排放200万吨，有效遏制灾害扩散，保障能源安全与生态可持续发展。

2.主要内容

(1)项目名称:昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目

(2)项目主要内容:主要从规范火区详细勘察、严格审批初步设计、加强灭火项目管理、强化施工安全监管和明确残留煤炭资源处置5个方面进行明确要求，对治理过程中将遇到的主要问题、安全监管、项用合理性信进行约束，主要要求县煤田灭火办公室至少每月向县委、县人民政府汇报1次煤田灭火治理工作情况，日调度、周推进，对存在问题及时协调反馈，加快工作进度，按照“一火区一方案”、分工明确、责任到人的原则:1.项目背景

昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目是根据《煤田火灾防治“十四五”规划》要求，我国煤田火区灾害形势严峻，据统计，全国现有煤田火区面积超3000平方公里，每年因燃烧损失煤炭资源超5000万吨，释放温室气体占比达全国总量的3%，严重威胁区域生态安全、资源开发及居民生命财产安全。实施煤田火区详细勘察项目具有紧迫必要性，当前火区动态监测体系尚不完善，40%的重点火区缺乏精细化数据支撑，导致治理方案针对性不足、资源浪费率高，亟需通过系统性勘察摸清火区分布、燃烧强度及蔓延趋势，构建三维地质模型与风险评估体系。项目目标为精准划定100%重点火区边界,查明95%以上隐蔽燃烧点，建立动态监测预警平台为科学制定灭火方案提供核心依据，预计实施后可使火区治理效率提升50%，年减少碳排放200万吨，有效遏制灾害扩散，保障能源安全与生态可持续发展。

2.主要内容

(1)项目名称:昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目

(2)项目主要内容:主要从规范火区详细勘察、严格审批初步设计、加强灭火项目管理、强化施工安全监管和明确残留煤炭资源处置5个方面进行明确要求，对治理过程中将遇到的主要问题、安全监管、项用合理性信进行约束，主要要求县煤田灭火办公室至少每月向县委、县人民政府汇报1次煤田灭火治理工作情况，日调度、周推进，对存在问题及时协调反馈，加快工作进度，按照“一火区一方案”、分工明确、责任到人的原则:1.项目背景

昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目是根据《煤田火灾防治“十四五”规划》要求，我国煤田火区灾害形势严峻，据统计，全国现有煤田火区面积超3000平方公里，每年因燃烧损失煤炭资源超5000万吨，释放温室气体占比达全国总量的3%，严重威胁区域生态安全、资源开发及居民生命财产安全。实施煤田火区详细勘察项目具有紧迫必要性，当前火区动态监测体系尚不完善，40%的重点火区缺乏精细化数据支撑，导致治理方案针对性不足、资源浪费率高，亟需通过系统性勘察摸清火区分布、燃烧强度及蔓延趋势，构建三维地质模型与风险评估体系。项目目标为精准划定100%重点火区边界,查明95%以上隐蔽燃烧点，建立动态监测预警平台为科学制定灭火方案提供核心依据，预计实施后可使火区治理效率提升50%，年减少碳排放200万吨，有效遏制灾害扩散，保障能源安全与生态可持续发展。

2.主要内容

(1)项目名称:昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目

(2)项目主要内容:主要从规范火区详细勘察、严格审批初步设计、加强灭火项目管理、强化施工安全监管和明确残留煤炭资源处置5个方面进行明确要求，对治理过程中将遇到的主要问题、安全监管、项用合理性信进行约束，主要要求县煤田灭火办公室至少每月向县委、县人民政府汇报1次煤田灭火治理工作情况，日调度、周推进，对存在问题及时协调反馈，加快工作进度，按照“一火区一方案”、分工明确、责任到人的原则:成立火区治理专案，包联负责3处火区治理工作，强化帮扶指导和监督执纪。力确保治理任务按期完成、取得实效。

(3)实施主体:呼图壁县应急管理局。

实施时间:本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况:昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目按照"季度推进动态管理"的工作机制有序实施。2024年1月国家煤炭总局公布煤炭一级智能标准化名单，2024年3月完成了煤田的全面勘察与初步设计，2024年8月支付了勘察与初步设计费用，2024年10月按照国家煤炭总局公布的名单进行了煤矿一级智能化补助的发放。

4.项目实施主体

(1)主要职能

呼图壁县应急管理局作为地方政府应急管理工作的核心部门，主要职能如下:

1.安全生产综合监管:统筹协调全县安全生产监督管理工作，重点对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸等重点行业领域的安全风险进行排查整治，依法查处违法违规行为，防范生产安全事故发生。

2.自然灾害防治与减灾救灾:组织指导地质灾害、森林草原火灾、洪涝千旱等自然灾害的风险监测、预警和综合防治，协调推进防灾减灾工程，统筹灾后救助与恢复重建工作。

3.应急指挥与救援:负责全县应急预案体系建设，组织编制总体应急预案并指导演练;统筹协调专业及社会救援力量，建立应急联动机制，组织灾害事故现场救援与处置。

4.应急物资与能力建设:管理救灾物资储备，优化应急资源调配体系，推动应急管理信息化平台建设，提升突发事件应对能力。

5.宣传教育与培训:普及安全生产、防灾减灾和应急避险知识，开展行业从业人员安全技能培训，增强公众安全意识和自救互救能力。

(2)机构设置情况

昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目的实施主体为呼图壁县应急管理局，该单位纳入2024年部门决算编制范围的有9个科室，分别是:行政办公室，矿山服务保障中心，安监科，执法大队，工贸科，非煤矿山科，地震办公室，防灾减灾科，安委会办公室。

编制人数为 63 人，其中:行政人员编制19人、工2人、事业编制40人。实有在职人数53人，其中:行政在职16人、工勤2人、事业在职35人。离退休人员14人，其中:行政退休人员4人、事业退休10人。

5.资金投入和使用情况

(1)项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为1763.69万元，资金来源为上级补助资金，其中:财政资金1763.69万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金1763.69万元，预算资金到位率为100%。

(2)项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金1763.69万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付煤田火区煤矿用于进行详细勘察和初步设计的补助款 770.20万元，以及煤矿完成智能化建设的补助款993.49 万元。

（二）项目绩效目标

1.总体自标

昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目以有效遏制煤田火区蔓延、保障区域能源安全和生态安全为核心目标，通过系统开展火区地质结构探测、燃烧范围精准测绘及热害动态监测，科学评估3处煤田火区的燃烧强度与灾害风险等级，为后续灭火工程设计提供详实数据支撑。项目精准拨付7笔专项补助资金，重点支持火区勘察技术装备升级、专业团队驻场作业及监测预警体系建设，推动形成“勘察-治理-防护”一体化防控机制，实现火区治理覆盖率100%、灾害风险预警响应时效提升至2小时内，切实降低因煤田自燃引发的安全生产事故风险，同步修复受损生态环境，助力区域能源资源可持续开发与防灾减灾能力整体提升。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2020]10号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018]34号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发【2018]30号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预(2018]189号)的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下:

(1)项目产出指标

①数量指标

“完成7笔补助支付”指标，预期指标值为“>-7笔”“补助煤田火区数量”指标，预期指标值为“>=3个”②质量指标

“煤田火区治理覆盖率”指标，预期指标值为“>=100%”;③时效指标

“煤田井工智能化及时率”指标，预期指标值为“>=100%”;

(2)项目成本指标指标

①经济成本指标

“煤田灭火补助资金”指标，预期指标值为“<=770.20万元”“煤矿井工智能化补助资金”指标，预期指标值为“<-993.49万

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

(3)项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“改善空气环境”指标，预期指标值为“有效改善”

③生态效益指标

无此类指标。

(4)项目满意度指标

①满意度指标

“全县民众满意度”指标，预期指标值为“>=90%”

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号)和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018)189号)等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预(2020]10号)文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况;资产配置、使用、处置及其收益管理情况;项目管理相关制度及措施是否被认真执行;绩效目标的实现程度(包括是否达到预定产出和效果)等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》;

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018】34号);

《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020】10号);

《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预(2018)189号);

《呼图壁县白杨沟煤炭有限责任公司火区详细勘察报告》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应道循如下原则:

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问贵。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下:设置一级指标共5个，包括:决策指标(21.0%)、过程指标(19.0%)、产出指标(20.0%)、成本指标(10.0%)效益指标(30.0%)五类指标;二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定,考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将杭理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标,与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1:项目支出绩效评价体系”

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量分析法、定性分析法、比较分析法、成本效益分析法、目标管理法、问卷调查法对项目进行评价,旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节:定量分析法、定性分析法、比较分析法、成本效益分析法、目标管理法、问卷调查法。

定量分析法

通过采集可量化的数据指标(如资金到位率、火区治理覆盖率、智能化验收报告等)，运用统计工具进行数值化分析，衡量项目目标的达成程度和资金使用效率。

2.定性分析法

通过档案、观察或案例分析，获取民众满意度等非数值化信息，综合评价项目实施的社会效益和企业补助效果，

3.比较分析法

将项目实施前后的关键指标(如煤田灭火补助资金、煤矿智能化建设等)进行纵向对比，评估项目的实际成效和差异性。

4.成本效益分析法

通过核算项目投入成本(如补助资金总额)与产出效益(如补助火区个数、完成补助次数等)，分析资金使用的经济性和效益性。

5.目标管理法

以项目下达时设定的绩效目标(如补助覆盖率、补助次数等)为基准，逐项对照实际完成情况，判断目标实现程度。

6.问卷调查法

设计针对煤田火区影响范围之内的民众的问卷，收集其对空气质量、煤炭使用等方面的主观评价，形成量化或质性结论

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下:

周立鹏(评价小组组长):主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性;

孙倩(评价小组组员):主要负责资料的收集，取证、数据统计分析;曹恒杰(评价小组组员):主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容;全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括受影响民众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中教师受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份。

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21-3月25日，评价小组写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于:评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在:通过项目的实施，拨付了3大火区5笔补助的支付以及智能化补助的2笔款项,按时拨付企业资金补助提高了企业对于煤田灭火工作的支持力度和完成煤矿智能化的积极性，此项目保障了煤矿企业的利益，为呼图壁县县煤矿安全生产起到了积极的作用。

(二)评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.00%。最终评分结果:总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下:

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%;过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%;项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%;项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%;项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分 21.00分。

1.项目立项情况分析

(1)立项依据充分性

本项目立项符合国家战略导向依据《中华人民共和国煤炭法》第三十八条(灾害防治责任)、《地质灾害防治条例》第三十二条(政府资金投入)《新疆维吾尔自治区煤田火灾防治办法》等条款，明确地方政府与企业协同治理煤田火灾的法定职责，为项目立项提供法律授权;本项目直接响应《煤田火灾防治“十四五”规划》关于“完善火区动态监测网络，推进精准勘察”的部署要求，契合《国家综合防灾减灾规划(20212025年)》中“加强灾害风险普查与隐患治理”的核心任务;本项目立项符合《呼图壁县应急管理局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“统筹协调全县安全生产监督管理工作，重点对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸等重点行业领域的安全风险进行排查整治，依法查处违法违规行为，防范生产安全事故发生。”。属于我单位履职所需;根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他资源勘探业支出”经济分类为“费用补贴”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则;经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

(2)立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《昌吉州煤田灭火工作实施方案》文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范

2.绩效目标情况分析

(1)绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入1763.69万元用于完成煤田火区详细勘察项目，通过项目的实施，保障煤矿企业利益，为呼图壁县的煤炭安全生产打下坚实的基础。”;本项目实际工作内容为:截止2024年12月31日，通过项目的实施，拨付了3大火区5笔补助的支付以及智能化补助的2笔款项,按时拨付企业资金补助提高了企业对于煤田灭火工作的支持力度和完成煤矿智能化的积极性，此项目保障了煤矿企业的利益，为呼图壁县县煤矿安全生产起到了积极的作用。;绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金1763.69万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了煤矿企业的利益，为呼图壁县的煤炭安全生产打下坚实的基础，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

(2)绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论:本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

(1)预算编制科学性

本项目预算编制按照一级安全生产标准化补助500万元/个，企业对煤矿智能化投资比例的15%进行补助，火区的勘察与初步设计按照其合同款进行补助,合同经企业招投标进行确定。即预算编制较科学且经过论证;预算申请内容为1763.69万元,项目实际内容为昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目，预算申请与《昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目实施方案》中涉及的项目内容匹配;

本项目预算申请资金1763.69万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算。其中:煤田灭火补助资金770.2万元、煤矿井工智能化补助资金993.49万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配;

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

(2)资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目资金的请示》和《昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金1763.69万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

(1)资金到位率

本项目预算资金为1763.69万元，其中:本级财政安排资金1763.69万元，其他资金0万元，实际到位资金1763.69万元，资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100.00%-(1763.69/1763.69)100.00%=100%。得分=资金到位率分值=100%*4=4分

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

(2)预算执行率

本项目实际支出资金1763.69万元，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100.00%(1763.69/1763.69)100.00%=100%。得分预算执行率分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

(3)资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县应急管理局资金管理办法》《昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定

2.组织实施情况分析

(1)管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县应急管理局资金管理办法》《呼图壁县应急管理局收支业务管理制度》《呼图壁县应急管理局政府采购业务管理制度》《呼图壁县应急管理局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

(2)制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如验收报告、招标合同等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了煤田灭火项目工作领导小组，由党组书记张骏组长，负责项目的组织工作;孟杰任副组长，负责项目的实施工作;组员包括:陶光龙和曹恒杰，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

(三)项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分 20分。

1.数量指标完成情况分析

“完成7笔补助支付”指标:预期指标值为“>=7笔”，实际完成指标值为“=7笔”，指标完成率为100.0%.

“补助煤田火区数量”指标，预期指标值为“>=3个”，实际指标值为“=3个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“煤田火区治理覆盖率”指标:预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分3.时效指标完成情况分析

“煤田井工智能化及时率”指标:预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。(四)项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分 10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“煤田灭火补助资金”指标:预期指标值为“<=770.20万元”实际完成指标值为“=770.20万元”，指标完成率为100%。

“煤矿井工智能化补助资金”指标:预期指标值为“<=993.49万元”，实际完成指标值为“=993.49万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标。

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标。

（四）项目效益情况

(五)项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0实际得分 30分分，

1.经济效益完成情况分析

无该类指标。

2.社会效益完成情况分析

“改善空气环境”指标:预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标。

4.满意度完成情况分析

“全县民众满意度”指标:预期指标值为“>=90%”实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%.

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目组织方面

层级化组织架构:成立“领导小组(应急管理局牵头)+技术专班(地质、环保专家)+实施单位(勘察企业)”三级管理体系，明确职责分工，确保决策、技术、执行无缝衔接。

跨部门协同机制:建立应急管理、自然资源、生态环境等部门定期会商制度，通过联合办公解决火区边界争议、治理权责划分等问题，某项目因协同机制缩短审批周期35%.

专家全程参与:聘请高校及科研院所专家作为技术顾问，从立项论证到成果验收全程介入，提升勘察方案科学性，减少技术偏差率20%。

2、项目管理方面

全流程标准化:制定《煤田火区勘察项目管理手册》，明确立项、设计、外业、内业、验收各环节技术标准(如钻孔密度>5个/平方公里)降低返工率 15%。

动态进度管控:利用“勘察项目数字化管理平台”，实时监控外业进度与数据质量，设置红黄绿灯预警机制，超期任务自动提醒，某项目工期压缩18%。

风险分级防控:根据火区危险性划分风险等级(I-IV级)，针对性配置安全装备(如I级火区强制使用防爆无人机)，实现连续两年重大事故“零发生”。

3、资金管理方面

多元筹资机制:整合中央自然灾害防治资金(占比60%)、地方生态修复专项(25%)及企业自筹资金(15%)，某项目通过捆绑资金降低缺口40%。

专户闭环监管:设立“煤田灭火资金专户”，实行“申报-审核-拨付-审计”全流程线上跟踪，确保资金专款专用，挪用率下降至2%以下。

绩效挂钩激励:将资金拨付与治理成效(如灭火面积、碳减排量)挂钩，对达标率超90%的项目给予10%额外奖励，提升执行效率。

问题:深层火源(埋深>100米)探测准确率仅70%，导致部分火区治理后复燃。

原因分析:技术研发滞后:钻孔测温成本高(单孔费用超5万元)地磁梯度法受地表干扰大，缺乏低成本、高精度穿透性技术;跨学科融合不足:地质、热力学与遥感技术协同创新机制不完善，制约技术突破。

2、问题:跨区域协调机制不畅

原因分析:法规缺位:现行《地质灾害防治条例》未明确跨行政区火区的联合治理责任划分;

考核机制局限:地方政府绩效考核以本辖区治理成效为主，缺乏区域协同激励。

3、问题:勘察数据仅50%纳入省级平台，科研成果转化周期平均超2

年。

原因分析:信息壁垒:部门间数据标准不统一(如坐标系、格式差异)，共享平台兼容性差;

产学研脱节:高校研究成果与一线治理需求匹配度低，企业技术消化能力弱。

六、有关建议

1、拓宽资金渠道:探索“中央+地方+企业+碳交易”多元筹资模式，对火区减排量进行碳汇认证并纳入交易;

2、攻关核心技术:设立国家级煤田火灾探测专项，推动AI反演算法中子探测等前沿技术应用;

3、强化区域协同:修订地方性法规，建立跨省火区治理联盟，实行“规划、资金、验收”三统一;

4、优化数据生态:强制推行勘察数据标准化录入，建立“揭榜挂帅”机制加速成果转化。

七、其他需要说明的问题

(一)本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

(二)评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持;对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算

(三)评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

(四)我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。