附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年城乡义务教育补助项目

实施单位（公章）：呼图壁县教育局

主管部门（公章）：呼图壁县教育局

项目负责人（签章）：阿德力

填报时间：2025年06月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《财政部关于下达2024年城乡义务教育补助经费的通知》（昌州财教〔2023〕90号），中央财政统筹80%的城乡义务教育补助经费（中央直达资金）用于支持全国义务段学校校舍维修改造，重点向中西部地区倾斜。该项目聚焦解决当前义务教育阶段校舍安全隐患问题，全国约15%的农村学校校舍存在结构安全隐患或设施老化问题，部分地区校舍抗震设防不达标比例达20%。通过实施校舍维修改造，可消除80%以上的D级危房，使农村学校校舍安全达标率提升至95%以上，同时实现中央直达资金100%用于项目建设，确保项目完成率100%。项目实施后，将有效改善约4所农村学校的办学条件，为城乡义务教育优质均衡发展提供坚实保障。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（义务段学校校舍维修改造）项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：本项目聚焦2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）中用于义务段学校校舍维修改造的专项用途，严格遵循资金使用要求，重点用于解决农村及薄弱地区学校校舍安全隐患、设施老化及功能缺失问题。实施范围覆盖偏远农村地区义务教育阶段学校，优先支持脱贫县、乡村振兴重点县、边境县及受灾地区学校，具体涉及约4所存在校舍安全隐患或基础设施薄弱的农村、城镇薄弱学校。项目主要内容包括：对鉴定为C级的校舍进行抗震加固、墙体修缮、屋面防水等结构性维修，对存在消防、电气、排水等安全隐患的校舍实施设施改造，同步推进教学及生活用房功能优化（如实验室、食堂、宿舍等功能区域适应性改造），配套完善校园道路、绿化、照明等附属设施。实施过程中严格按照“一校一策”制定维修方案，优先保障教学及学生生活必需场所改造，确保中央直达资金精准用于校舍维修改造的材料采购、施工建设、质量检测等具体环节，严禁挪用或超范围使用，切实提升学校基础设施保障能力。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县教育和科学技术局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：在2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（义务段学校校舍维修改造）项目实施中，前期组建专项工作小组，依据县域学校校舍勘察评估结果，结合中央资金使用要求，制定“一校一策”实施方案，确定维修改造清单并完成项目申报审批，确保中央直达资金足额到位。招投标环节严格遵循公开透明原则，通过规范流程选取具备资质的施工、监理单位，签订项目合同并明确质量标准、工期要求及安全责任。实施过程中，建立县、乡、校三级监管机制，施工单位按方案推进校舍结构加固、设施改造、功能区域优化及附属工程建设，监理单位全程跟踪质量，教育部门定期巡查协调解决材料供应、施工进度等问题，同步落实安全防护和环保措施，保障项目按计划推进。项目完工后，由教育、财政、住建等部门联合开展竣工验收，对发现的细节问题要求施工单位限期整改，确保所有改造内容达到设计标准和安全规范。目前改造后的校舍已全部交付学校投入使用，有效解决了县域内义务教育阶段学校校舍安全隐患、设施老化及功能缺失问题，办学条件得到显著改善，相关学校同步建立校舍日常维护管理制度，确保中央直达资金效益长期发挥，为师生营造安全舒适的教育教学环境。

4.项目实施主体

（1）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定本县教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、拟定“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和 教学质量。

3、综合管理本县的基础教育、职业教育、成人教育、社会 力量办学及幼儿教育工作等。

4、参与管理县本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责本县各级各 类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困 难学生资助管理工作。

5、负责本县教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生 的就业指导工作；会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工 作的有关政策和规范性文件。

6、负责本县内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织 统考、协助招生等工作；

7、归口管理本县的学历教育及其考试工作，指导管理全州 各类招生考试和高中会考工作；

8、规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

9、负责制定学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制 和事故责任追究制。督促、检查、指导学校安全工作。

10、参与自治州科技体制改革研究，指导教育体制和办学体 制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

11、负责离退休干部的宏观管理工作，跨地区安置及老干部信访工作。

（2）机构设置情况

 呼图壁县教育局无下属预算单位，下设12个处室，分别是：行政办公室、教育股、思政股、政宣股、勤安办、督导室、人事 办、教电中心、计财科、项目办、考试中心、信访办。

呼图壁县教育局单位编制数35，实有人数79人，其中：在职34人，减少2人；退休45人，增加2人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为609.50万元，资金来源为中央财政直达资金，其中：财政资金609.50万元，其他资金0.0万元，2024年实际收到预算资金609.50万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金609.50万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付呼图壁县第一小学校舍改造费用375万元、二十里店镇小学校舍维修费用89.5万元，五工台镇小学分校校舍维修费用145万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）用于农村学校校舍维修改造项目，总体目标是通过实施农村学校校舍维修改造，提升县域义务教育学校基础设施保障水平，改善办学条件。具体包括完成一定数量的农村学校校舍维修，覆盖多所受益学校，确保新建或改造校舍验收合格率及购置设备的质量合格率达到高标准，保障校舍改扩建和设施设备采购按时完成，切实提高校舍改扩建及时率和设施设备采购及时率。通过项目实施，有效解决农村学校校舍安全隐患、设施老化等问题，缩小城乡教育差距，推动呼图壁县域内义务教育均衡发展，为师生提供安全、舒适的教育教学环境，最终实现家长、学生和教师对学校办学条件改善的高度认可，提升社会对义务教育的满意度。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“农村学校校舍维修数量”指标，预期指标值为“大于等于3所”；

“收益学校数量”指标，预期指标值为“大于等于4所”；

②质量指标

“新建或改造校舍验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

“购置设备的质量合格率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

③时效指标

“校舍的改扩建及时率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

“设施设备采购及时率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“呼图壁县第一小学建造费”指标，预期指标值为“大于等于375万元”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“推动呼图壁教育均衡发展”指标，预期指标值为“效果显著”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“家长、学生满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

“教师满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（义务段学校校舍维修改造）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法、目标比较法、因素分析法、公众满意度调查法以及数据分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，同时辅以目标比较法、因素分析法、公众满意度调查法以及数据分析法。

1.成本效益分析法：通过对比项目投入的资金成本与所产生的效益（如校舍维修后使用年限延长、安全隐患消除、教学环境改善等可量化或定性的效果），评估资金使用的经济性与有效性，判断资源是否实现最优配置。

2. 目标比较法：以项目申报时设定的具体目标（如维修改造校舍面积、完成时限、质量标准、受益学生数量等）为基准，将实际完成情况与目标逐一对照，衡量项目是否达到预期产出和效果。

3. 因素分析法：识别影响项目绩效的关键因素（如资金拨付及时性、施工质量管控、政策执行力度、地方配套资金到位情况等），分析各因素对项目实施效果的影响程度，探究绩效优劣的原因。

4. 公众满意度调查法：通过问卷调查、访谈等方式，收集教师、学生、家长及当地社区对项目实施效果的主观感受（如对校舍安全性、功能性、环境改善的认可程度），反映项目的社会影响和受益群体的直接反馈。

5. 数据分析法：对项目实施过程中的量化数据（如资金使用率、工程进度完成率、质量验收合格率、安全事故发生率等）进行统计和建模，通过数据间的关联分析、趋势判断，客观评估项目的执行效率和产出质量。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

安涛（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

张红兵（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

朱文文（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括家长、学生、教师。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中家长、学生受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份；教师受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了呼图壁县第一小学3000平方米地面硬化，新建大门、新建消防水池300立方及30平方米泵房、运动场维修，新增400箱变10KV外网；二十里店小学食堂排污管网改造及校园供水管网改造，安装厕所节水系统；五工台镇小学分校运动场维修、新建围墙、电采暖改造、排水管网维修、更换教室外门等维修改造项目，促进了城乡义务教育学校教育教学的发展，完善了学校校舍日常维修改造质量，改善了农村义务教育基本办学条件，扩大了城镇学位供给，提升了学校办学能力。但在实施过程中也存在一些不足：在资金管理、项目执行及区域均衡等问题仍需通过制度优化、技术赋能与监督强化加以解决。未来需进一步聚焦“精准投放、规范使用、长效维护”，确保中央直达资金真正惠及义务教育薄弱环节，为实现教育优质均衡发展提供坚实保障。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中央财政义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）中：“明确补助经费用于“义务教育学校校舍及附属设施维修改造、抗震加固”，并规定“中央直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用全环节””，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加强乡村教师队伍建设，改善乡村学校办学条件”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县教育局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“参与管理县本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责本县各级各 类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困 难学生资助管理工作。”属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他普通教育支出”经济分类为“大型修缮”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目根据《中央财政义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）及《新疆维吾尔自治区义务教育阶段学校校舍维修改造专项资金管理办法》等文件要求，我单位上报上级资金分配计划及县域学校实际需求，经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《关于呼图壁县2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制校舍维修改造项目可行性研究报告批复》（呼发改投资〔2024〕118号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托海南原源千管理咨询有限公司编制《2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制校舍维修改造项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成呼图壁县第一小学3000平方米地面硬化，新建大门、新建消防水池300立方及30平方米泵房、运动场维修，新增400箱变10KV外网；二十里店小学食堂排污管网改造及校园供水管网改造，安装厕所节水系统；五工台镇小学分校运动场维修、新建围墙、电采暖改造、排水管网维修、更换教室外门等维修改造项目，通过项目的实施，促进城乡义务教育学校教育教学的发展，完善学校校舍日常维修改造质量，持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。”；本项目实际工作内容为：该项目实际完成呼图壁县第一小学3000平方米地面硬化，新建大门、新建消防水池300立方及30平方米泵房、运动场维修，新增400箱变10KV外网；二十里店小学食堂排污管网改造及校园供水管网改造，安装厕所节水系统；五工台镇小学分校运动场维修、新建围墙、电采暖改造、排水管网维修、更换教室外门等维修改造项目，通过项目的实施，促进城乡义务教育学校教育教学的发展，完善学校校舍日常维修改造质量，持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金609.50万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，促进了城乡义务教育学校教育教学的发展，完善了学校校舍日常维修改造质量，改善了农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，提升了学校办学能力，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过“多轮询价+第三方论证”确保预算合理，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为完成呼图壁县第一小学3000平方米地面硬化，新建大门、新建消防水池300立方及30平方米泵房、运动场维修，新增400箱变10KV外网；二十里店小学食堂排污管网改造及校园供水管网改造，安装厕所节水系统；五工台镇小学分校运动场维修、新建围墙、电采暖改造、排水管网维修、更换教室外门等维修改造项目，通过项目的实施，促进城乡义务教育学校教育教学的发展，完善学校校舍日常维修改造质量，持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。项目实际内容为完成呼图壁县第一小学3000平方米地面硬化，新建大门、新建消防水池300立方及30平方米泵房、运动场维修，新增400箱变10KV外网；二十里店小学食堂排污管网改造及校园供水管网改造，安装厕所节水系统；五工台镇小学分校运动场维修、新建围墙、电采暖改造、排水管网维修、更换教室外门等维修改造项目，通过项目的实施，促进城乡义务教育学校教育教学的发展，完善学校校舍日常维修改造质量，持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。预算申请与《2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（义务段学校校舍维修改造）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金609.50万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中呼图壁县第一小学校舍改造费用375万元、二十里店镇小学校舍维修费用89.5万元，五工台镇小学分校校舍维修费用145万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（义务段学校校舍维修改造）项目资金的请示》和《2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（义务段学校校舍维修改造）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（义务段学校校舍维修改造）资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金609.50万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为609.50万元，其中：本级财政安排资金609.50万元，其他资金0万元，实际到位资金609.50万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（609.50/609.50）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金609.50万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（609.50/609.50）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁细节以及单位资金管理办法》《呼图壁县教育局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县教育局资金管理办法》《呼图壁县教育局收支业务管理制度》《呼图壁县教育局政府采购业务管理制度》《呼图壁县教育局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（义务段学校校舍维修改造）项目工作领导小组，由党组书记李大江任组长，负责项目的组织工作；陈丽华任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：安涛和张红兵，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“农村学校校舍维修数量”指标：预期指标值为“>=3所”，实际完成指标值为“=3所”，指标完成率为100.0%。

“收益学校数量”指标：预期指标值为“>=3所”，实际完成指标值为“=3所”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为8.0分，根据评分标准得8.0分。

2.质量指标完成情况分析

“新建或改造校舍验收合格率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

“购置设备的质量合格率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为8.0分，根据评分标准得8.0分。

3.时效指标完成情况分析

“校舍的改扩建及时率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

“设施设备采购及时率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“设备款”指标：预期指标值为“<=119.5万元”，实际完成指标值为“=119.5万元”，指标完成率为100%。

“维修费”指标：预期指标值为“<=490万元”，实际完成指标值为“=490万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“推动呼图壁教育均衡发展”指标：预期指标值为“效果显著”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“家长、学生满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=96.67%”，指标完成率为100%。

“教师满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=96.67%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目组织分层联动保障实施落地：建立“县级统筹—乡镇协同—学校落实”三级工作机制，县级教育局牵头成立专项工作小组，联合财政、住建等部门制定年度维修改造计划，聚焦义务教育薄弱环节精准筛选实施学校；乡镇政府负责协调施工场地、化解周边矛盾，为项目推进创造条件；学校作为具体执行主体，全程参与方案设计、施工监督，确保改造内容贴合实际需求。通过分层联动，形成“政策有解读、任务有分解、责任有落实”的组织体系，有效保障项目有序推进。

2.项目管理规范流程强化质量管控：制定标准化项目管理流程，从前期勘察设计、招投标到施工监管、竣工验收各环节明确操作规范。引入第三方监理机构全程介入施工质量监督，建立“日常巡查+专项检查+不定期抽查”机制，重点把控隐蔽工程、材料质量等关键环节。同时，建立项目进度台账，定期召开推进会协调解决施工难题，确保项目按计划实施。通过规范化管理，实现项目质量与进度双可控，为校舍安全达标奠定基础。

3.资金管理闭环监管确保专款专用：严格落实中央直达资金管理要求，建立“专户存储、单独核算、专款专用”制度，依托财政直达资金监控系统实时追踪资金流向，严禁挪用、超范围支出。在预算编制阶段，通过市场询价、成本论证科学核定维修单价，细化工程量清单；资金拨付时，对照施工进度和验收结果分阶段支付，确保资金使用与项目进度匹配。同时，将绩效目标融入资金管理全过程，强化支出责任和效率意识，保障财政资金效益最大化。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目管理层面：质量监管存在薄弱环节，少数项目出现维修细节不达标（如墙面粉刷平整度不足、排水管道坡度不符合要求），部分学校竣工验收后发现隐性质量问题。

原因分析：第三方监理机构履职不到位，存在检查频次不足、标准执行宽松等问题；学校作为使用主体，缺乏专业技术人员参与施工监督，隐患排查能力较弱。

2.长效机制层面：后期运维责任落实不到位，个别学校对新维修校舍的日常维护重视不足，出现设施设备过早损耗（如新增门窗因保养不当变形）。

原因分析：项目管理侧重建设阶段，忽视后期运维指导；学校缺乏明确的运维管理制度，师生爱护设施的意识薄弱。

六、有关建议

1.严格监理机构准入标准，签订细化的监理合同，明确质量违约责任，加强对监理工作的日常考核；组织学校管理人员参加工程质量监管培训，邀请专业技术人员（如建筑工程师）组成志愿监督团队，协助学校开展日常质量巡查。

2.在项目实施方案中增加运维管理条款，明确学校校长为第一责任人，将校舍维护纳入学校年度工作计划；开展“爱护校园设施”专题教育活动，定期组织运维技术培训（如水电设备保养、墙体保洁），建立设施损坏责任追究制度。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。



附件1：项目支出绩效评价体系