附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：呼图壁县殡葬管理所支付鸿福生态陵园建设项目资金

实施单位（公章）：呼图壁县殡葬管理所

主管部门（公章）：呼图壁县殡葬管理所

项目负责人（签章）：赵涛

填报时间：2025年03月13日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

随着社会经济的快速发展和人口老龄化趋势的加剧，我国殡葬行业面临着前所未有的机遇与挑战。传统殡葬方式存在诸多弊端，已难以满足人民群众日益增长的精神文化需求，对生态环境也造成了较大压力。在此背景下，建设生态陵园成为殡葬行业转型升级的关键举措，对推动绿色发展、促进社会文明进步具有深远意义。

近年来，国家大力倡导绿色发展理念，积极推动殡葬行业的改革与创新。《关于进一步加强殡葬管理工作的意见》《关于推进绿色殡葬的指导意见》等一系列政策的出台，明确鼓励建设生态陵园、殡仪馆和公墓，为项目的实施提供了有力的政策支撑。这些政策旨在引导殡葬行业朝着生态、环保、文明的方向发展，实现人与自然的和谐共生。

目前，本地殡葬设施存在诸多问题，已无法满足居民的实际需求。一方面，现有墓地布局分散，缺乏统一规划与管理，导致土地资源浪费严重，利用率低下。同时，部分墓地建设简陋，基础设施陈旧，难以提供优质的殡葬服务。另一方面，传统殡葬方式如土葬、豪华墓等，不仅占用大量土地，还对生态环境造成破坏，不符合可持续发展的要求。此外，随着城市化进程的加快，城市周边可用土地日益稀缺，殡葬用地供需矛盾愈发突出。

基于上述情况，建设生态陵园迫在眉睫。本项目将严格遵循国家殡葬改革政策和生态环保要求，充分利用现代园林设计理念和先进技术手段，打造集生态安葬、祭祀缅怀、文化传承、休闲观光为一体的现代化生态陵园。项目建成后，将提供多样化的节地生态葬式，如树葬、花葬、草坪葬、壁葬等，有效节约土地资源，减少对环境的影响。同时，完善的配套设施和专业的服务团队，将为家属提供更加便捷、贴心、人性化的殡葬服务，满足不同层次人群的需求。此外，生态陵园还将注重文化内涵的挖掘与传承，通过景观塑造、文化展示等方式，弘扬优秀传统文化，引导文明祭祀新风尚，提升城市文明程度。

2.主要内容

（1）项目名称：呼图壁县鸿福生态陵园建设项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：根据项目修建业务用房、接待用房、法医解剖室、祭拜堂、骨灰堂、悼念厅、食堂、锅炉房、洗手间、供水、排水、供电、院内硬化及道路建设等配套设施。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县殡葬管理所。

实施时间：本项目实施周期为2014年6月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县鸿福生态陵园建设项目自2014年6月9日开始施工，验收时间为2014年12月10日，通过政府采购公开招标的方式进行政府采购，2024年支付了全部的工程款。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县殡葬管理所是隶属于呼图壁县民政局的殡葬服务机构，目前所担负的工作内容，包括全县殡葬工作的规划、执法、惠民殡葬的实施、公益性墓地、经营性墓地日常管理以及非正常死亡遗体的解剖、化妆整容、死亡遗体的存放、搬运、包装消毒、冷藏、骨灰安葬、骨灰存放安葬服务、遗体处置服务、遗像制作及烤瓷照片等殡仪服务业务。

（2）机构设置情况

呼图壁县殡葬管理所在职干部1人，同工同酬14人，设置办公室、业务大厅、骨灰堂、法医解剖室、吊唁厅等办公活动场所。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为218.83万元，资金来源为县财政资金，2024年实际收到预算资金218.83万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金218.83万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付呼图壁县鸿福生态陵园建设项目218.83万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

修建殡葬业务活动场所，保障全县群众的丧葬需求，该生态陵园建设项目以殡葬单位为核心实施主体，旨在通过科学规划与生态化设计打造人与自然和谐共生的生命纪念空间，总体目标涵盖生态保护、资源利用、文化传承、社会功能和可持续管理五大维度。项目优先推行节地生态安葬方式，减少土地硬化并修复区域生物多样性，结合本土植被种植与可降解材料应用防控环境污染；同步构建资源循环体系，注重重塑殡葬文化内涵，设计自然景观与人文纪念融合的情感空间，融入地方民俗特色以延续文化记忆；拓展陵园公共服务功能，开放生态绿地与疗愈步道提供社区休闲与生命教育场所，倡导绿色殡葬理念以消解传统殡葬观念壁垒；最终通过数字化管理与长效运营机制保障项目合规落地，依托低维护生态设计和公益性服务模式，将陵园转型为兼具生态修复、文化传承、社会服务功能的综合性生命公园，实现殡葬活动与自然环境的永续平衡。。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“计划修建数量”指标，预期指标值为“等于1个”；

②质量指标

“建设合理性”指标，预期指标值为“=100%”；

“资金使用合规性”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“=100%”；

“项目完成及时率”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“项目成本控制率”指标，预期指标值为“小于100%”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“满足丧葬需求”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为呼图壁县鸿福生态陵园建设项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)施工合同

(6)设计图

(7)竣工决算报告

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法。

成本效益分析法：通过量化项目的资金投入与产出效益，评估资金使用效率，衡量单位成本是否产生预期培训效果或社会价值。

比较分析法：将培训前后的代表履职能力数据（如议案质量、调研成果数量）进行对比，分析能力提升幅度与项目目标的契合度。

目标评估法：以预设的绩效目标（如参训率、满意度、议案达标率）为基准，逐项核查实际完成情况，判断项目目标实现程度。

问卷调查法：通过设计满意度、知识掌握度等量表，收集参训代表对课程内容、教学方式的主观反馈，评估培训体验与知识转化效果。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

赵涛（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

牛新军（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

陈爱荣（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了呼图壁县鸿福生态陵园的建设及工程款的支付产出目标，满足了群众丧葬需求效益。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；

项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合符合国家法律法规、国民经济发展规划，本项目立项符合呼图壁县发展和改革委员会（呼发改投资（2014）127号）符合行业发展规划和政策要求；

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目根据文件要求，我单位上报呼图壁县鸿福生态陵园建设项目前期资料，经呼图壁县发展和改革委员会审核，下发《关于呼图壁县殡仪馆服务中心建设项目基本建设的批复》（呼发改投资〔2014〕127号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆和顺工程咨询有限公司编制《呼图壁县鸿福生态院殡仪馆建设项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“建设1个生态陵园”；本项目实际工作内容为：完成率呼图壁县鸿福生态陵园的建设及工程款的支付；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金218.83万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，改善了传统殡葬模式对自然环境的破坏性影响；提升了公众对绿色殡葬理念的接受度与生态保护意识，改善了社区对陵园空间的排斥心理与忌讳认知；提升了废弃物的资源化循环水平与低碳运营能力，改善了水土污染风险与能源消耗结构；年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过《呼图壁县鸿福生态院殡仪馆建设项目可行性研究报告》得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为建设1个生态陵园，项目实际内容为完成率呼图壁县鸿福生态陵园的建设及工程款的支付，预算申请与《呼图壁县鸿福生态陵园建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金218.83万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算。其中：工程款158万元，劳务费60.82万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请呼图壁县鸿福生态陵园建设项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《呼图壁县民政局关于申请拨付呼图壁县鸿福生态园建设项目资金的请示（呼民字〔2024〕24号）》文件显示，本项目实际到位资金218.83万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为218.83万元，其中：本级财政安排资金218.83万元，其他资金0万元，实际到位资金218.83万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（218.83/218.83）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金218.83万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（218.83/218.83）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县民政局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县民政局资金管理办法》《呼图壁县民政局收支业务管理制度》《呼图壁县民政局政府采购业务管理制度》《呼图壁县民政局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、竣工决算报告、设计图等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了项目工作领导小组，由党组书记陈林任组长，负责项目的组织工作；桑婷婷任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：赵涛和牛新军，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

1.数量指标完成情况分析

“计划建设数量”指标：预期指标值为“=1个”，实际完成指标值为“=1个”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

2.质量指标完成情况分析

“建设合理性”指标：预期指标值为=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

“资金使用合规性”指标：预期指标值为=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。

3.时效指标完成情况分析

“资金支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

“项目完成及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%%。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“项目成本控制率”指标：预期指标值为“＜100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标。

2.社会效益完成情况分析

“满足丧葬需求”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为30分，根据评分标准得30分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标。

4.满意度完成情况分析

无该类指标。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在项目组织层面：鸿福生态陵园建设项目注重构建多方协同的高效管理体系。项目初期成立专项领导小组，同时联合社区代表及殡葬服务单位形成“政企社”联动模式，充分吸纳社会意见，平衡生态目标与民生需求。这一组织架构有效提升了跨领域协作效率，为项目科学落地奠定基础。

项目管理上：该项目以全流程精细化管控为核心，构建“规划-实施-验收”闭环机制。通过制定标准化工作流程与动态跟踪机制，确保各环节责任到人、进度可控。同时，建立第三方质量监督与公众参与反馈渠道，强化过程透明度与结果公信力，确保项目既符合生态陵园建设规范，又能满足群众多样化殡葬服务需求。

资金管理方面：项目严格执行专户专账、专款专用原则，建立分级审批与动态监控体系。通过科学编制预算框架，明确资金流向与使用优先级，重点保障生态修复、技术应用及公共服务设施建设等核心板块。实施分阶段资金拨付与绩效评估挂钩机制，确保资金使用效率与项目目标高度匹配。

（二）存在的问题及原因分析

问题一：社区参与度不足，公众对生态陵园认知存在偏差

原因分析：项目前期宣传与教育覆盖面有限，未能充分触达不同年龄层和群体，导致部分居民对节地生态葬法的意义和操作流程缺乏了解；同时，公众反馈渠道单一，社区意见收集机制不完善，未能及时回应民众对殡葬习俗变革的疑虑。

问题二：后期运营维护机制不健全，可持续性面临挑战

原因分析：项目侧重于建设期管理，对陵园建成后的长期维护责任主体、资金保障及技术支撑缺乏明确规划，可能导致设施老化、生态景观退化或服务功能弱化。

六、有关建议

建立常态化宣传体系，通过社区讲座、实地参观、新媒体科普等形式普及绿色殡葬理念；增设多元反馈平台（如线上问卷、社区议事会），定期公开项目进展并吸纳民意，尤其关注老年群体需求，增强公众认同感与参与感。

制定全生命周期运营方案，明确政府、殡葬单位及第三方机构的权责分工；探索“公益+市场”复合模式，通过公益性基金与社会化服务结合保障运维资金；组建专业养护团队，定期开展设施检修与生态监测，确保陵园功能持续稳定。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。