附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：呼图壁县第一中学新校区绿化（二期）

实施单位（公章）：呼图壁县第一中学

主管部门（公章）：呼图壁县第一中学

项目负责人（签章）：张世新

填报时间：2025年03月11日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

按照县委、县政府及教育局党组统一安排，县一中整体搬迁至新校区，为使新校区有一个良好的育人环境，根据县委、县政府及教育局相关会议精神，按照2022年秋季新校区绿化设计，先行将乔木栽植完毕，2024年春季栽植灌木及花卉，有序推进新校区绿化工作。为贯彻落实国家生态文明建设战略及新疆维吾尔自治区“生态立县”发展要求，呼图壁县持续推进绿色校园建设，着力提升教育环境品质。呼图壁县第一中学新校区作为全县教育现代化重点工程，一期建设已建成教学楼、运动场等主体设施并完成基础绿化，但现有绿化覆盖率、生态功能与校园文化融合度仍有提升空间，当前，新校区一期绿化面积占比仅为25%，低于《绿色校园评价标准》中30%的基础指标，且存在功能单一、景观层次不足等问题。现有植被以单一乔木为主，缺乏休憩空间、雨水花园等生态设施，未能充分满足师生教学、活动及生态教育需求。随着学校招生规模扩大，师生对校园环境品质、生态服务功能提出更高要求。二期项目紧密围绕“生态育人”理念，规划新增绿化面积。通过引入乡土植物群落、建设海绵校园设施、植入文化景观节点，实现绿化覆盖率提升至35%，形成“四季有景、功能复合”的生态校园体系。项目建成后将显著改善校园微气候，同步构建劳动教育实践基地和生物教学观察点，助力“双减”政策下的素质教育发展，推动全县教育设施与生态建设协同发展。

2.主要内容

（1）项目名称：呼图壁县第一中学校园绿化（二期）（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：为确保项目的顺利实施，学校积极对接新疆农业大学农林学院，按照“四季有绿、三季有花、桃李芬芳”的总体原则对新校区近五万平米绿化景观进行了全盘规划设计，计划今年秋季栽种乔木803棵。委托招标代理机构呼图壁县锦华建业工程项目管理有限公司进行招标。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县第一中学。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：2024年4月种植了20棵胡杨、5棵小叶白蜡、441棵大叶白蜡、160棵复叶槭等多种树木，共计783颗，2024年10月对其失活的树木进行了补植，2024年11月，补植活动结束后，确保树木全部存活后我们安排了资金支付。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县第一中学主要职能是，实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。在教育教学工作中贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，把教学工作放在首位，一切经费为教学服务，保障完成年度教育教学计划，推进教育均衡发展和促进教育公平。全面实施素质教育，提高师生整体素质，推动学校可持续发展。

（2）机构设置情况

呼图壁县第一中学单位机构设置：无下属预算单位，内设10个科室，分别是：办公室，德育处，教务处，工会，综合科，财务科和高一年级部，高二年级部，高三年级部。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为175.71万元，资金来源为财政拨款，其中：财政资金175.71万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金175.71万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金175.71万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付购买树苗费用70万元、养护费用105.71万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县第一中学新校区绿化（二期）项目以打造生态化、可持续的校园环境为核心目标，通过科学规划与精准实施，高质量完成783棵树木的种植任务，实现树木成活率100%，全面优化校园生态景观布局。项目旨在构建绿色低碳的校园生态系统，提升师生学习生活品质，强化环境育人功能，通过乔木、灌木的合理搭配形成多层次绿化格局，既改善区域微气候、降低噪音污染，又为师生提供亲近自然的休憩空间，同时以高标准养护管理体系确保树木长效生长，树立校园绿化示范标杆，助力生态文明理念融入教育教学全过程。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“树木种植数量”指标，预期指标值为“>=803棵”；

②质量指标

“种植树木成活率”指标，预期指标值为“>=100%”；

③时效指标

“树木种植及时率”指标，预期指标值为“>=100%”

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“购买树苗费用”指标，预期指标值为“≤70万元”；

“后期养护费”指标，预期指标值为“≤105.71万元”；

②社会成本指标

“无此类指标。”

③生态环境成本指标

“无此类指标。”

（3）项目效益指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“无此类指标。”

②社会效益指标

“无此类指标。”

①生态效益指标

“种植树木环保水平”指标，预期指标值为“环保”；

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“学生满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

“教职工满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为呼图壁县第一中学校园绿化（二期）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《绿色校园建设评价标准》

(6)《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法。

成本效益分析法：通过量化项目的资金投入与产出效益，评估资金使用效率，衡量单位成本是否产生预期培训效果或社会价值。

比较分析法：将培训前后的代表履职能力数据（如议案质量、调研成果数量）进行对比，分析能力提升幅度与项目目标的契合度。

目标评估法：以预设的绩效目标（如参训率、满意度、议案达标率）为基准，逐项核查实际完成情况，判断项目目标实现程度。

问卷调查法：通过设计满意度、知识掌握度等量表，收集参训代表对课程内容、教学方式的主观反馈，评估培训体验与知识转化效果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

张世新（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

杨春年（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

马克（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括学生、教职工及家长。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中学生受益对象共选取样本980人，共发放问卷980份，最终收回975份；教职工受益对象共选取样本240人，共发放问卷240份，最终收回240份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了783棵树木的种植任务，对其失活的树木进行了补植，实现树木成活率100%，全面优化校园生态景观布局。同时以高标准养护管理体系确保树木长效生长，树立校园绿化示范标杆，改善了区域微气候、降低了噪音污染。但在实施过程中也存在一些不足：树木失活率高，补植不及时。

（三）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为99.07分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置3个，满分指标2个，得分率97.5%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《新疆维吾尔自治区义务教育学校标准化建设标准》（新教基〔2018〕12号）中：“要求绿化工程与教学功能融合度、环境育人成效等特色指标；”；本项目立项符合《全国中小学校园绿化建设标准》中：“明确校园绿化覆盖率、植物配置科学性、生态功能等核心指标”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县第一中学单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“在教育教学工作中贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，把教学工作放在首位”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“公共教育”经济分类为“维护维修”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过科学规划完成783棵树木的高质量种植并确保100%成活率，全面优化校园生态景观布局。项目致力于打造绿色低碳校园生态，提升师生学习生活品质，强化环境育人功能，通过多层次绿化格局改善微气候、降低噪音，提供自然休憩空间，”；本项目实际工作内容为：“2024年4月种植了20棵胡杨、5棵小叶白蜡、441棵大叶白蜡、160棵复叶槭等多种树木，共计783颗，2024年10月对其失活的树木进行了补植。”；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金175.71万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，改善了区域微气候、降低了噪音污染，又为师生提供了亲近自然的休憩空间。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过公开招标得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为为在呼图壁县第一中学校园内种植树木，提高绿化面积，改善空气质量，为学校师生提供一个休息空间，特申请175.71万元用于树木的种植，项目实际内容为2024年4月种植了20棵胡杨、5棵小叶白蜡、441棵大叶白蜡、160棵复叶槭等多种树木，共计783颗，2024年10月对其失活的树木进行了补植。预算申请与《呼图壁县第一中学新校区绿化（二期）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金175.71万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：购买树苗费用70万元、养护费用105.71万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请呼图壁县第一中学新校区绿化（二期）资金的请示》和《呼图壁县第一中学新校区绿化（二期）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付2024年呼图壁县第一中学新校区绿化经费批复》文件显示，本项目实际到位资金175.71万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为175.71万元，其中：本级财政安排资金175.71万元，其他资金0万元，实际到位资金175.71万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（175.71/175.71）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金175.71万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（175.71/175.71）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100.00%*5=5分。。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县财政局单位资金管理办法》《呼图壁县财政局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县第一中学资金管理办法》《呼图壁县第一中学收支业务管理制度》《呼图壁县第一中学政府采购业务管理制度》《呼图壁县第一中学合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了呼图壁县第一中学新校区绿化（二期）项目工作领导小组，由党组书记陈哲任组长，负责项目的组织工作；叶玉燕任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张世新和臧双辉、杨春年，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目数量类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分19.75分。

1.数量指标完成情况分析

“树木种植数量”指标：预期指标值为“>=803棵”，实际完成指标值为“=783棵”，指标完成率为97.51%。偏差率为2.49%，偏差原因主要为：为绿化效果，变更种植树苗种类与数量。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.75分。

2.质量指标完成情况分析

“种植树木成活率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。

3.时效指标完成情况分析

“树木种植及时率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分8分，根据评分标准得8分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“购买树苗费用”指标：预期指标值为“<=70万元”，实际完成指标值为“=70万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

“后期养护费”指标：预期指标值为“<=105.71万元”，实际完成指标值为“=105.71万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标。

2.社会效益完成情况分析

无该类指标

3.生态效益完成情况分析

“种植树木环保水平”指标：预期指标值为“环保”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

4.满意度完成情况分析

“学生满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=96.77%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

“教职工满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=96.77%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目组织经验：在项目组织方面，呼图壁县第一中学构建了高效的多部门协同机制，统筹教育、环保、财政等相关部门形成联动合力。通过成立专项工作领导小组，明确职责分工与节点任务，建立定期会商与问题协调机制，确保跨领域资源整合与信息共享。同时，注重引入专业团队参与规划与实施，保障项目推进的系统性与专业性。

项目管理经验：项目管理层面，学校创新采用全过程管理模式，从规划设计到施工落地再到养护管理，形成闭环管理体系。通过科学制定技术标准与施工规范，严把苗木选种、土壤改良、种植工艺等关键环节质量关，并依托智能化监测手段实时跟踪树木生长状态。注重风险预判与动态调整，建立应急预案应对极端天气及病虫害等潜在问题，确保工程进度与质量双达标。此外，强化成果转化意识，将绿化工程与课程开发。

资金管理经验：资金管理方面，学校严格执行专款专用原则，建立分级审批与动态监管制度，确保资金流向透明可控。通过细化预算科目、规范支付流程，实现成本精准核算与支出合规性管理。创新采用“绩效挂钩”机制，将资金拨付与阶段性成果验收直接关联，倒逼实施效率提升。

（二）存在的问题及原因分析

1.后期管护不足：部分区域草坪退化、树木枯死，因缺乏专业绿化人员和专项维护资金。

2.植物多样性有限：过度依赖少数树种，抗病虫害能力弱，因前期规划对生态多样性考虑不足。季节性景观单调：秋冬绿化效果差，因未合理配置常绿与季相植物

4.种植树木数量没有完成：主要原因是计划种植803棵，实际种植783棵，为绿化效果，变更种植树苗种类与数量。

六、有关建议

1.健全管护机制：设立绿化专项经费，聘请专业人员或外包养护，定期修剪、补植。

2.优化植物配置：增加常绿树种（如云杉）和观花植物，延长景观周期。

3.做好前期规划，引入第三方提前对校园环境绿化面积进行设计，做好临时性变动发生的应急方案。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。