附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：财政软件运行维护费

实施单位（公章）：呼图壁县财政局

主管部门（公章）：呼图壁县财政局

项目负责人（签章）：孟杨

填报时间：2025年03月17日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

随着经济的快速发展和社会的不断进步，财政管理的范围不断拓展，涵盖了预算编制、执行、监督以及资金分配等多个复杂环节。财政数据量呈爆发式增长，传统的手工处理和简单的电子表格记录方式已无法满足高效管理的需求。同时，政府职能的转变对财政管理的精细化、科学化提出了更高要求，需要实时、准确地掌握财政运行状况，为政策制定提供有力支持。当前财政部门使用的部分软件系统功能相对单一，各模块之间数据无法有效共享，形成信息孤岛，导致数据重复录入和不一致问题频发。而且系统的兼容性和扩展性较差，难以适应新的财政政策和业务流程的变化，维护成本较高。另外，在数据安全方面，缺乏完善的加密和备份机制，数据泄露风险较大。

通过引入财政相关软件：（一）提高财政管理效率。财政运行软件能够实现预算编制、执行监控等业务的自动化处理，减少人工干预，大大缩短业务处理时间。通过系统的流程化设计，各项财政业务审批流程更加规范、透明，提高了工作效率。例如，预算申报环节，以往人工传递和审核文件可能需要数周时间，软件系统上线后，在线提交和审批可将时间缩短至几天。（二）提升数据质量与决策科学性。该软件具备强大的数据整合与分析功能，可将分散在各个业务环节的数据进行集中管理和深度挖掘。通过数据分析模型，能够生成各类直观的财政运行报表和可视化图表，为财政部门领导及相关决策者提供全面、准确的财政数据支持。例如，通过对历年财政支出结构的分析，预测未来支出趋势，辅助制定更合理的预算方案。（三）满足政策监管与合规要求。随着财政政策的不断调整和监管力度的加强，财政部门需要严格遵守相关法规和政策要求。财政运行软件可将政策规则内置到系统中，在业务处理过程中实时进行合规性检查，确保财政资金的使用合法、合规。同时，系统能够完整记录业务操作日志，便于审计和监督部门进行追溯和审查。（四）促进财政信息化建设整体发展。财政运行软件作为财政信息化体系的核心组成部分，其建设与实施将带动其他相关系统的升级和完善，促进财政部门内部各业务之间以及与其他政府部门之间的信息共享与协同办公。推动财政信息化建设从分散、孤立的系统向一体化、智能化的平台转变，提升财政部门整体的信息化水平。

2.主要内容

（1）项目名称：财政软件运行维护费项目

（2）项目主要内容：

本项目主要内容为财政业务相关软件的运行维护费。

项目的实施主要用于政采云平台可视化远程开标系统；横联系统、绩效平台、票据软件、一体化2.0平台等财政软件运行维护。2024年申报项目预算215.16万元，其中：金融办平台服务费27万元；2023年预算平台运维费20万元；国库财政局软件服务费39万元；政采云服务费27万元；财政局2024年维护费102.16万元。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县财政局

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：财政运维软件项目实施是提升财政管理效率与质量的关键工作，以下从前期准备、项目执行、验收交付三个阶段：一、前期准备。1.需求调研：通过与财政局各科室深入交流，梳理预算管理、国库集中支付、资产管理等核心业务流程及痛点，明确软件需实现预算精准编制与动态监控、支付流程自动化、资产全生命周期管理等功能需求；2.招标采购：遵循政府采购流程，发布项目招标公告，经评标确定软件开发供应商，签订包含功能的要求、交付时间、售后服务等关键条款的合同。二、项目执行。软件培训：在财政局内部测试环境完成软件部署，分批次组织预算单位进行实操演练，涵盖功能介绍、业务流程演示及实施操作指导，收集反馈并优化培训内容，提升工作人员软件操作熟练度。三、验收交付。1.验收测试：财政局组织专业人员依据验收标准开展测试，验证软件功能、性能、安全性等指标，针对发现问题要求供应商限期整改；2.交付使用：验收合格后，完成项目交付，供应商提供售后服务支持，保障软件稳定运行，助力财政业务高效开展。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产管理、会计资格认定和财务人员继续教育等工作的综合经济管理部门。主要职能：

1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道和企业间的财政分配政策。

2.编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3.根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4.管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5.管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 

6.负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（2）机构设置情况

实施主体：财政软件运行维护费项目的实施主体为呼图壁县财政局，该单位纳入2024年部门决算编制范围的有4个科室，2个中心，因机构改革，2023年8月将原国资服务中心、金融办合并成立财政公共服务中心；支付中心、乡镇财政管理局合并成立财政综合保障中心。现机构分别是：行政办公室、预算科、综合业务科、国库科、财政综合保障中心、财政公共服务中心。

呼图壁县财政局编制数57，实有人数49人，其中：在职49人，较上年减少4人；退休33人，较上年增加1人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为215.16万元，资金来源为全额财政拨款，其中：财政资金215.16万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金215.16万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金215.16万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付金融办平台服务费27万元；2023年预算平台运维费20万元；国库财政局软件服务费39万元；政采云服务费27万元；财政局2024年维护费102.16万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目总投资215.16万元，主要用于政采云平台可视化远程开标系统；横联系统、绩效平台、票据软件、一体化2.0平台等财政软件运行维护。运用大数据分析、数据挖掘技术，深度剖析财政数据，为财政决策提供精准支持。通过设置预警指标，及时发现潜在风险，如预算超支、债务风险等，为财政安全运行保驾护航，保障财政资金安全，维护财政稳定。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“维护系统数量（个）”指标，预期指标值为“大于等于5个”；

②质量指标

“财政软件系统维护工作质量达标率（%）”指标，预期指标值为“大于等于98%”；

“维护软件系统不间断正常运行达标率”指标，预期指标值为“大于等于98%”；

③时效指标

“系统运维及时率（%）”指标，预期指标值为“等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“预算平台运维费”指标，预期指标值为“小于等于10万元”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“财政业务工作效率提升度”指标，预期指标值为“显著提高”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“服务对象满意度（%）”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为财政软件运行维护费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)项目合同、项目验收报告、项目评价调查问卷

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

陈刚（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

许婷婷（评价组副组长），绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

潘虹（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

杨圣（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括全县各预算单位。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中全县预算单位受益对象共选取样本40人，共发放问卷40份，最终收回40份。 

3.分析评价

2024年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了资金管理优化产出目标，发挥了数据集中与整合、业务流程优化等效益。但在实施过程中也存在一些不足：软件运行偶尔会卡顿，软件无法满足各单位个性化的使用。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家颁发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲要》（XX〔XXX〕XXX号）中：“涉及财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，对建立现代财税金融体制提出目标要求”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《会计改革与发展“十四五”规划纲要》中：“由财政部制定明确了“十四五”时期会计改革与发展的指导思想、基本原则、总体目标和任务措施”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县财政局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“财政工作职能，拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策，拟订行政事业性经费财务管理制度，制定开支标准和支出政策等”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他财政事务支出”经济分类为“委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《2025年呼图壁县委财经委员会第一次会议纪要》(呼党财〔2025〕1号)文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目总投资215.16万元，主要用于政采云平台可视化远程开标系统；横联系统、绩效平台、票据软件、一体化2.0平台等财政软件运行维护。运用大数据分析、数据挖掘技术，深度剖析财政数据，为财政决策提供精准支持。通过设置预警指标，及时发现潜在风险，如预算超支、债务风险等，为财政安全运行保驾护航，保障财政资金安全，维护财政稳定。”；本项目实际工作内容为：“截至2024年12月31日，该项目实际完成财政软件运行维护费215.16万元，其中：金融办平台服务费27万；2023年预算平台运维费20万；国库财政局软件服务费39万；政采云服务费27万；财政局2024年维护费102.16万。；通过该项目的实施，提升了全县财政工作的高效发展，促进了财政工作开展顺利，保障财政系统各类软件系统正常运行。”绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金215.16万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了财政业务工作效率提升，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为政采云平台可视化远程开标系统；横联系统、绩效平台、票据软件、一体化2.0平台等财政软件运行维护费，项目实际内容为政采云平台可视化远程开标系统；横联系统、绩效平台、票据软件、一体化2.0平台等财政软件运行维护费，预算申请与《财政软件运行维护费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金215.16万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：金融办平台服务费27万；2023年预算平台运维费20万；国库财政局软件服务费39万；政采云服务费27万；财政局2024年维护费102.16万。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请财政软件运行维护费项目资金的请示》和《财政软件运行维护费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《呼图壁县非定额资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金215.16万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为215.16万元，其中：本级财政安排资金215.16万元，其他资金0万元，实际到位资金215.16万元，资金到位率=100%。得分4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金215.16万元，预算执行率=100%。得分=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县财政局资金管理办法》《呼图壁县财政局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县财政局资金管理办法》《呼图壁县财政局收支业务管理制度》《呼图壁县财政局政府采购业务管理制度》《呼图壁县财政局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，采购手续、合同及验收报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了财政软件运行维护费项目工作领导小组，由党组书记陈刚任组长，负责项目的组织工作；许婷婷任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：杨圣、郭莉、潘虹和李攀腾，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“维护系统数量（个）”指标：预期指标值为“≥5个”，实际完成指标值为“5个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

2.质量指标完成情况分析

“财政软件系统维护工作质量达标率（%）”指标：预期指标值为“大于等于98%”，实际完成指标值为“98%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“维护软件系统不间断正常运行达标率”指标：预期指标值为“大于等于98%”，实际完成指标值为“98%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“系统运维及时率（%）”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“预算平台运维费”指标：预期指标值为“<=10万元”，实际完成指标值为“10万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“财政业务工作效率提升度”指标：预期指标值为“显著提高”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“服务对象满意度（%）”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

构建高效智能的业务处理体系：实现财政预算编制、执行、调整、决算以及资金拨付、核算等业务全流程自动化与智能化。通过优化流程，减少人工干预，提高工作效率。实现数据的深度管理与利用：整合财政各业务环节数据，打破信息孤岛，建立集中统一的财政数据库。运用大数据分析、数据挖掘技术，深度剖析财政数据，为财政决策提供精准支持。强化财政监管与风险防控：内置严格的财政法规与业务规则，对每笔财政业务进行实时合规性监控，确保财政资金使用合法合规。通过设置预警指标，及时发现潜在风险，如预算超支、债务风险等，为财政安全运行保驾护航，保障财政资金安全，维护财政稳定。

（二）存在的问题及原因分析

数据安全风险，财政数据涉及面广、敏感度高，运维过程中可能存在数据泄露、丢失或被篡改的风险；系统安全漏洞，运维工作若未能及时发现和修复软件系统的安全漏洞，易遭受网络攻击；合同条款不清晰，对运维服务的范围、标准、质量要求、付款方式等条款约定不明确，容易引发纠纷；合同执行监管不力，缺乏对运维服务提供上合同执行情况的有效监督，导致服务提供商未按合同要求提供服务；问题解决效率低，对于软件出现的问题，运维人员不能快速准确地定位和解决，导致软件长时间无法正常使用。

六、有关建议

严格落实党政机关过紧日子的要求，控制一般性支出。加强资金预算管理，准确预测资金流入和流出，制定详细的资金预算计划，并严格按照预算执行。完善内部控制制度：建立健全资金管理的内部控制制度，明确资金审批流程、岗位职责和权限，确保资金的收付、保管和使用的等环节都有严格的制度规范和监督机制；加强内部审计监督，定期对资金管理进行内部审计，检查资金管理制度的执行情况、资金使用的合规性和效益性，发现问题及时整改，防范资金管理中的不规范行为和风险隐患。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。