附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：昌州财农【2023】53号 雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目

实施单位（公章）：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

主管部门（公章）：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

项目负责人（签章）：杜伟

填报时间：2025年03月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目是基于《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和《呼图壁县农村人居环境整治三年行动实施方案》文件精神提出的重点工程，当前西沟村道路硬化率不足40%，供水管网老化率达60%，公共服务设施覆盖率仅为35%，严重制约了村民生产生活水平和区域经济发展。该项目的实施必要性在于破解交通不便、饮水安全等民生短板，同时通过完善排水、照明等设施可降低80%以上因基础设施落后导致的矛盾纠纷，并提升防灾减灾能力。项目建成后将实现村内道路硬化率100%、自来水入户率100%、生活垃圾集中处理率95%的目标，直接惠及全村420户农牧民，为发展乡村旅游和特色种植业奠定硬件基础，预计带动村民人均年收入增长15%以上。

2.主要内容

（1）项目名称：雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目主要内容包括道路硬化、路网延伸及水利设施升级三大部分。一是实施“户户通”道路硬化工程，对村内入户道路进行全面改造，确保硬化面积达到2500平方米以上，实现全村农户门前道路硬化全覆盖，改善村民日常出行条件；二是新建主干道路不少于2公里，拓展村庄路网覆盖范围，提升区域交通通达性；三是推进农田灌溉系统优化，新建无底渠4.20公里及标准化60U型渠8公里，完善水利基础设施网络，提高灌溉效率与水资源利用率，同步增强防洪排涝功能，切实保障农业生产安全与村民生活便利，全面助力农村人居环境改善和乡村振兴战略实施。

3.实施情况

实施主体：雀尔沟镇人民政府。

实施时间：本项目实施周期为2024年6月-2024年11月。

实施情况：雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目严格按照工程建设程序规范推进，前期准备阶段完成了实地勘察、规划设计及立项审批等手续，确保项目科学性和可行性；招投标环节遵循公开、公平、公正原则，通过竞争性谈判确定具备资质的施工单位，并签订规范合同。实施过程中，镇政府成立专项工作组全程监督，严把材料关、质量关和进度关，协调解决施工难题，确保道路硬化、供排水管网改造、公共设施建设等工程按标准推进。项目竣工后，由县镇两级相关部门联合开展验收，重点核查工程质量、安全性能及资金使用情况，各项指标均达到设计要求。项目投入使用后，村内道路硬化率、自来水入户率均实现100%，公共服务设施覆盖率提升至95%，有效改善了村民生产生活条件，并为后续产业发展提供了有力支撑，群众满意度达90%以上。

4.项目实施主体

（1）主要职能

(1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规:执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施;

(2)组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;

(3)负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作;

(4)负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定;

(5)编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作;

(6)完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置情况

呼图壁县雀尔沟镇人民政府无下属预算单位，下设四办五中心，分别是:四办:党政综合办公室(党建工作办公室)、经济发展和财政办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、综合执法办公室。

五中心:农业(畜牧业)发展服务中心、公共文化服务中心村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。呼

图壁县雀尔沟镇人民政府单位人员总数60名，其中:其中行政人员27人，事业人员33人，离休0人，退休34人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为619.50万元，其中自治区衔接资金619.50万元，2024年实际收到预算资金619.50万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金619.50万元，预算执行率100%，结转资金额度为0万元。本项目资金主要用于支付前期费用37.56万元、工程施工费用581.94万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过系统化建设全面提升村庄基础设施水平，重点解决村民出行、农田灌溉及生活便利问题。项目计划完成“户户通”道路硬化工程，确保每户村民门前道路硬化面积达标，实现全村庄户与户之间的便捷连通；新建主干道路延伸村庄路网覆盖范围，改善交通条件；同步推进水利设施升级，新建无底渠和标准化60U型渠，优化农田灌溉系统，提高水资源利用效率，保障农业生产需求，同时增强防洪排涝能力，为村民创造安全、便利的生产生活环境，助力乡村振兴和农村可持续发展。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“‘户户通’硬化”指标，预期指标值为“>=2500平方米”；

“新修道路”指标，预期指标值为“>=2公里”;

“新建无底渠”指标，预期指标值为“>=4.20公里”;

“新建60U型渠”指标，预期指标值为“>=8公里”；

②质量指标

“工程验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“新建工程竣工及时率（%）”指标，预期指标值为“>=95%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“成本控制率”指标，预期指标值为“<=100%”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“无此类指标。”

②社会效益指标

“提高受益群众生产生活水平”指标，预期指标值为“良好”

③生态效益指标

“无此类指标。”

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“群众满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)验收报告。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法。

成本效益分析法：通过量化项目的资金投入与产出效益，评估资金使用效率，衡量单位成本是否产生预期培训效果或社会价值。

比较分析法：将培训前后的代表履职能力数据（如议案质量、调研成果数量）进行对比，分析能力提升幅度与项目目标的契合度。

目标评估法：以预设的绩效目标（如参训率、满意度、议案达标率）为基准，逐项核查实际完成情况，判断项目目标实现程度。

问卷调查法：通过设计满意度、知识掌握度等量表，收集参训代表对课程内容、教学方式的主观反馈，评估培训体验与知识转化效果。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

王新刚（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

王梓萱（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

刘旭伟（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括雀尔沟镇西沟村牧民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中雀尔沟镇西沟村牧民受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：过实施道路硬化、路网延伸及水利设施升级工程，西沟村基础设施水平显著提升，切实改善了村民生产生活条件。一是实现“户户通”道路硬化面积超2500平方米，覆盖全村农户，彻底解决雨季泥泞、冬季积雪导致的出行难题，村民日常通行便利性大幅提高；二是新建主干道路2公里以上，打通村内断头路，连接外部交通网络，农副产品运输效率提升40%，为乡村经济发展注入活力；三是新建无底渠4.20公里及标准化60U型渠8公里，灌溉水利用率从60%提升至85%，农田灌溉周期缩短50%。但在实施过程中也存在一些不足：如施工进度缓慢，一定程度影响工期。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目产出类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.0分，实际得分21.0分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国乡村振兴促进法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律要求，并落实《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中关于“推进城乡基础设施一体化建设”的部署，同时响应国家发改委《关于推动农村基础设施补短板强弱项的行动方案》等文件精神。项目紧密契合国家“新型城镇化”战略和农业农村现代化发展规划，围绕《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》提出的“改善农村生产生活条件”核心任务，重点提升交通、供水、环卫等领域的公共服务能力，与住房城乡建设部《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》中“完善农村社区基础设施网络”的目标高度一致。行业层面，项目与《全国农村水利建设规划》《农村公路建设管理办法》等专项规划相衔接，其内容直接对应雀尔沟镇人民政府的乡村振兴、民生保障、社会治理等核心职能，通过履行基层政府基础设施建设职责，推动农村人居环境整治、公共服务均等化及乡村产业振兴等政策落地。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》提出的“改善农村生产生活条件”核心任务，重点提升交通、供水、环卫等领域的公共服务能力符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《雀尔沟镇人民政府配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作;”属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农村基础设施建设”经济分类为“基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目根据昌州财农【2023】53号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知文件要求，我单位上报《关于申请关于申请雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的报告》（雀镇政发〔2024〕9号），经昌吉州呼图壁县发展和改革委员会审核，下发《关于雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）批复》（呼发改投资〔2024〕47号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆枢璇天玑信息科技有限责任公司编制《雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“为全面提升雀尔沟镇西沟村基础设施水平，本年度计划完成“户户通”道路硬化面积2500平方米以上，新建主干道路2公里以上，新建无底渠4.20公里及60U型渠8公里以上，确保工程质量验收合格率达100%，实现全村农户入户道路硬化全覆盖、农田灌溉效率提升30%以上，道路通达性显著改善，惠及村民100%覆盖，群众满意度达到90%以上。”；本项目实际工作内容为：实施“户户通”道路硬化工程，对村内入户道路进行全面改造，确保硬化面积达到2500平方米以上，实现全村农户门前道路硬化全覆盖，改善村民日常出行条件；二是新建主干道路不少于2公里，拓展村庄路网覆盖范围，提升区域交通通达性；三是推进农田灌溉系统优化，新建无底渠4.20公里及标准化60U型渠8公里，完善水利基础设施网络。提高受益村经济活力和发展后劲，提高收益群众生产生活水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金619.50万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，该项目的实施，极大地改善了本地区人民的生活条件，提高了生活品质，达到巩固拓展脱贫攻坚成果目的，同时促进当地经济发展，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过招投标与可行性研究报告得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为本年度计划完成“户户通”道路硬化面积2500平方米以上，新建主干道路2公里以上，新建无底渠4.20公里及60U型渠8公里以上。项目实际内容为实施“户户通”道路硬化工程，对村内入户道路进行全面改造，确保硬化面积达到2500平方米以上，实现全村农户门前道路硬化全覆盖，改善村民日常出行条件；二是新建主干道路不少于2公里，拓展村庄路网覆盖范围，提升区域交通通达性；三是推进农田灌溉系统优化，新建无底渠4.20公里及标准化60U型渠8公里，完善水利基础设施网络。提高受益村经济活力和发展后劲，提高收益群众生产生活水平预算申请与《雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金619.50万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：前期费用37.56万元、工程施工费用581.94万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目资金的请示》和《雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》文件显示，本项目实际到位资金619.50万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为619.50万元，其中：本级财政安排资金619.50万元，其他资金0万元，实际到位资金619.50万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（619.50/619.50）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金619.50万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（619.50/619.50）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《雀尔沟镇资金管理办法》《雀尔沟镇专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《雀尔沟镇人民政府资金管理办法》《雀尔沟镇人民政府收支业务管理制度》《雀尔沟镇人民政府采购业务管理制度》《雀尔沟镇人民政府合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、可行性研究报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目工作领导小组，由王新刚任组长，负责项目的组织工作；朱锐任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：刘旭伟，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“‘户户通’硬化”指标：预期指标值为“>=2500平方米”，实际完成指标值为“=2500平方米”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2.5分，根据评分标准得2.5分。

“新修道路”指标：预期指标值为“>=2公里”，实际完成指标值为“=2公里”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2.5分，根据评分标准得2.5分。

“新建无底渠”指标：预期指标值为“>=4.20公里”，实际完成指标值为“=4.2公里”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2.5分，根据评分标准得2.5分。

“新建60U型渠”指标：预期指标值为“>=8公里”，实际完成指标值为“=8公里”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2.5分，根据评分标准得2.5分。

2.质量指标完成情况分析

“工程验收合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

3.时效指标完成情况分析

“新建工程竣工及时率（%）”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“成本控制率”指标：预期指标值为“<=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提高受益群众生产生活水平”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“服务对象满意度指标”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目组织方面，构建了“政府主导、部门协同、群众参与”的多层级联动机制，成立专项工作领导小组统筹协调规划、建设、监督等环节，明确责任分工并建立定期会商制度，确保各环节衔接紧密、响应高效；项目管理方面，推行“全周期动态管控”模式，通过制定标准化施工流程、引入第三方质量监测、实施进度动态跟踪及风险预警机制，强化工程质量与安全管控，同时建立矛盾纠纷调解专班和应急预案，有效化解施工中的堵点难点；资金管理方面，严格执行“专户存储、专账核算、专款专用”原则，规范资金审批拨付流程，强化预算执行与审计监督，通过定期公开资金使用情况、接受群众监督等方式保障资金运行透明合规，形成“事前审核、事中跟踪、事后评估”的闭环管理体系，为同类项目提供了可复制的规范化操作样板。

（二）存在的问题及原因分析

一、问题：部门协同效率不足，影响工程整体进度

原因分析：项目实施涉及多部门联合协作，但因沟通机制不健全、职责边界模糊，导致信息传递滞后或重复工作，延缓关键节点推进。

二、问题：施工质量监管存在薄弱环节

原因分析：现场监管人力与技术力量不足，部分环节依赖传统经验判断，缺乏科学化、标准化检测手段，易导致施工标准执行偏差。

三、问题：资金使用效能有待提升

原因分析：资金拨付与工程进度匹配度不高，部分环节存在审批流程繁琐或预算调整不及时现象，影响资金周转效率。

四、问题：群众参与度不足，矛盾协调压力大

原因分析：前期政策宣传与民意征集覆盖面有限，部分村民对项目规划理解不深，施工期间因占地、噪音等问题引发矛盾。

五、问题：后期运维机制不完善，设施可持续性存隐忧

原因分析：重建设轻管护倾向明显，未明确设施移交后的责任主体与运维资金来源，可能导致设施损毁或功能失效。

六、有关建议

（1）建立跨部门联席会议制度，明确各方职责分工，优化任务流转流程，通过数字化管理平台实现信息实时共享，强化过程督办与节点考核，提升协同效率。

（2）引入第三方专业监理机构，完善质量检测技术手段（如智能监测设备），定期开展施工方与监管人员技能培训，细化分项工程验收标准，构建全流程质量追溯体系。

（3）优化资金动态调配机制，推行“按进度拨款”模式，简化非必要审批环节；加强财务与工程部门联动，定期开展预算执行评估，建立弹性预算调整机制，确保资金精准高效使用。

（4）完善“事前宣传-事中沟通-事后反馈”的全周期参与机制，通过村民代表会、公示栏、线上平台等多渠道公开信息；设立现场调解岗，及时回应诉求，将群众意见纳入施工方案动态调整范围。

（5）制定《基础设施运维管理办法》，明确镇政府、村委会及第三方机构的管护职责；探索“财政补贴+村民共担+市场化运营”多元资金筹措模式，建立定期巡检与维护台账，确保项目长期发挥效益。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。