附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：昌州财农【2023】53号 二十里店镇十四户村基础设施建设项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县二十里店镇人民政府

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县二十里店镇人民政府

项目负责人（签章）：马建明

填报时间：2025年06月17日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

该村作为2024年度新疆维吾尔自治区乡村振兴示范村的建设需求，以及长期以来基础设施薄弱的现状。该村虽已实现卫生厕所普及率97%、天然气入户率95%，但村内仍存在公共区域硬化不足、排水系统不完善、绿化带整治滞后等问题，雨天道路泥泞现象严重影响村民出行与生活质量。项目的实施必要性体现在通过硬化公共区域6500平方米，花砖铺设14,500平方米，以及路缘石、围墙散水等工程，系统性解决人居环境短板，同时为发展乡村旅游奠定基础。项目目标聚焦于村容村貌整体升级，预计完工后将显著提升村民出行便利性，强化公共基础设施服务水平，并通过申创自治区级乡村振兴重点示范村，推动产业振兴与村民幸福感双提升，助力实现“四好农村路”建设与生态宜居乡村转型。

2.主要内容

（1）项目名称：呼图壁县二十里店镇十四户村基础设施建设项目

（2）项目主要内容：修建居民门前混凝土硬化地坪（道路）5660平方米，人行道9910平方米，路缘石1311米，乡村道路两侧绿化带边坡硬化整治18228平方米，路肩硬化7529平方米，建设或围墙散水12180平方米，硬化公共区域总共6500平方米，安装无塔压力罐1个。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县二十里店镇人民政府。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县二十里店镇人民政府作为项目责任主体，在十四户村基础设施建设项目前期，围绕道路硬化、排水管网、照明设施、公共活动场地等建设内容，完成了项目可行性研究、方案设计、资金筹措及相关审批手续，为项目实施奠定基础。随后通过规范的招投标程序，依法选定具备相应资质的施工单位，明确双方权利义务并签订项目合同。进入实施阶段，施工单位严格按照设计图纸和技术标准组织施工，调配人力物力推进各分项工程建设，镇政府及村委会全程参与现场协调与监督，及时解决施工中出现的问题，确保工程质量和进度符合要求。项目完工后，建设单位会同施工、监理、设计等相关单位及行业主管部门进行联合验收，对发现的细节问题要求施工单位限期整改，最终通过全面质量检验，确认项目各项设施达到设计使用标准。目前，该项目已正式投入使用，村内道路通行能力显著提升，排水系统运行顺畅，照明设施覆盖主要路段，公共活动场地为村民提供了休闲空间，有效改善了十四户村的人居环境，增强了村民的获得感和幸福感，为乡村后续发展奠定了坚实的基础设施支撑。

4.项目实施主体

（1）主要职能

一是贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

二是组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

三是按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快本镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双经营体制，发展村级集体经济。

四是负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

    五是负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（2）机构设置情况

呼图壁县二十里店镇人民政府单位机构设置：无下属预算单位，内设5办5中心，分别是：党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。呼图壁县二十里店镇人民政府人员总数105名，其中：在职75名，退休30名，离休0名。实有人员75人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为769.50万元，资金来源为自治区衔接资金，其中：自治区衔接资金769.50万元。2024年实际收到预算资金769.50万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金769.50万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付项目工程款761.81万元，项目前期手续费7.69万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县二十里店镇十四户村基础设施建设项目的总体目标是通过系统化的基础设施改造与升级，全面提升村容村貌与村民生活品质。项目以公共区域硬化面积不少于6500平方米为核心任务，重点推进道路硬化、绿化带整治、人行道铺设及排水设施建设，切实解决村民出行难题并优化村庄环境，确保受益人数覆盖1500人以上，直接改善村民的日常生产生活条件。同时，项目严格遵循国家及行业规范，强化施工质量管理与验收标准，力争实现验收合格率达100%，为打造自治区级乡村振兴示范村奠定坚实基础，助力乡村旅游发展与乡村全面振兴，最终实现村民幸福感与满意度的显著提升。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“公共区域硬化”指标，预期指标值为“大于等于6500平方米”；

“受益人数”指标，预期指标值为“大于等于1500人”；

②质量指标

“项目验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

③时效指标

“工程竣工及时率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“成本控制率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“提高群众生活质量”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为呼图壁县二十里店镇十四户村基础设施建设项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《新疆维吾尔自治区农民参与乡村建设实施办法（试行）》

(6)项目可行性研究报告及批复文件（呼发改投资〔2024〕60号）

(7)招投标文件及合同

(8)竣工验收报告及审计报告

(9)《新疆维吾尔自治区农村基础设施建设项目资金管理办法》

(10)《昌吉州乡村振兴战略规划（2021-2025年）》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法、目标对比法、公众满意度调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法、目标对比法、公众满意度调查法。

(1)成本效益分析法：通过对比项目投入成本（如资金、人力、物资等）与产出效益（如人居环境改善、村民生活质量提升、村域经济间接带动等），衡量资源配置的经济性和有效性，判断项目是否以最小成本实现最大效益。

(2)目标对比法：将项目实际完成情况（如建设内容、工程质量、资金使用进度等）与可行性研究报告、招标文件等预设目标进行对照，评估项目是否达到预期建设标准和功能要求。 

(3)公众满意度调查法：通过问卷、访谈等方式收集十四户村村民对项目效果的主观感受，如道路通行便利性、公共设施使用体验、环境改善认可度等，反映项目对受益群体的直接影响。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

马建明（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

苏仁（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

李世超（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括二十里店镇十四户村民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中受益对象共选取样本32人，共发放问卷32份，最终收32份。

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，进一步完善农村的基础设施建设，加强农村的人居环境整治，激发农村发展活力，改善乡村环境，带动当地产业发展，为实现乡村振兴奠定基础。但在实施过程中也存在一些不足：项目组织中村民参与深度不足，需求对接精准度有待提升，分村民对项目建设内容的专业性理解存在偏差，导致反馈意见与实际建设需求存在一定脱节。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为94.75分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中：“？明确提出“推进乡村振兴”“加强农村基础设施建设”，项目契合“提升农村公共服务水平”的规划目标。”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《农村人居环境整治提升五年行动方案》中：“推进乡村建设行动，补齐农村基础设施短板”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县二十里店镇人民政府单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。”属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”经济分类为“委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件要求，我单位上报《关于申请二十里店镇十四户村基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）批复的请示》（二镇函发〔2024〕22号），经呼图壁县发展和改革委员会审核，下发《关于二十里店镇十四户村基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）批复》（呼发改投资〔2024〕60号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托海南原源千管理咨询有限公司单位编制《二十里店镇十四户村基础设施建设项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为通过完成公共区域地面硬化面积不低于6500平方米的核心建设任务，全面提升区域基础设施水平，确保工程验收质量完全达标、竣工进度按期完成率超过90%、成本支出严格控制在预算的95%以内，从而高效服务辖区内至少1500名群众。项目聚焦改善居民生活环境与便利性，推动群众生活质量显著提升，并以群众满意度达到95%以上为最终检验标准，力求打造惠民、优质、可持续的民生工程，切实增强居民的获得感与幸福感，助力乡村振兴与城乡协调发展；本项目实际工作内容为：完成公共区域地面硬化面积不低于6500平方米的核心建设任务，全面提升区域基础设施水平，确保工程验收质量完全达标、竣工进度按期完成率超过90%、成本支出严格控制在预算的95%以内，从而高效服务辖区内至少1500名群众。项目聚焦改善居民生活环境与便利性，推动群众生活质量显著提升，并以群众满意度达到95%以上为最终检验标准，力求打造惠民、优质、可持续的民生工程，切实增强居民的获得感与幸福感，助力乡村振兴与城乡协调发展；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金769.6万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了农村的基础设施建设，加强农村的人居环境整治，激发农村发展活力，改善乡村环境，带动当地产业发展，为实现乡村振兴奠定基础。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标5个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过可行性研究报告得出，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为修建居民门前混凝土硬化地坪（道路）5660平方米，人行道9910平方米，路缘石1311米，乡村道路两侧绿化带边坡硬化整治18228平方米，路肩硬化7529平方米，建设或围墙散水12180平方米，硬化公共区域总共6500平方米，安装无塔压力罐1个，项目实际内容为修建居民门前混凝土硬化地坪（道路）5660平方米，人行道9910平方米，路缘石1311米，乡村道路两侧绿化带边坡硬化整治18228平方米，路肩硬化7529平方米，建设或围墙散水12180平方米，硬化公共区域总共6500平方米，安装无塔压力罐1个，预算申请与《二十里店镇十四户村基础设施建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金769.50万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：项目工程款761.81万元，项目前期手续费7.69万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请呼图壁县二十里店镇十四户村基础设施建设项目资金的请示》和《呼图壁县二十里店镇十四户村基础设施建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《呼图壁县二十里店镇十四户村基础设施建设项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金769.50万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为769.50万元，其中：本级财政安排资金769.50万元，，实际到位资金769.50万元，资金到位率100%，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（769.50/769.50）*100.00%=100%。资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金769.50万元，预算执行率100%。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（769.50/769.50）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县二十里店镇人民政府资金管理办法》《呼图壁县二十里店镇人民政府专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县二十里店镇人民政府资金管理办法》《呼图壁县二十里店镇人民政府收支业务管理制度》《呼图壁县二十里店镇人民政府政府采购业务管理制度》《呼图壁县二十里店镇人民政府合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了二十里店镇十四户村基础设施建设项目工作领导小组，由党委副书记、镇长马建明任组长，负责项目的组织工作；李云龙任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：苏仁和李世超，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“公共区域硬化”指标：预期指标值为“>=6500平方米”，实际完成指标值为“=9910平方米”，指标完成率为152.46%。偏差原因：应居民要求，增加人行道硬化面积。

“受益人数”指标，预期指标值为“>=1500人”，，实际完成指标值为“=1500人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“项目验收合格率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“工程竣工及时率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=90%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“成本控制率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提高群众生活质量”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标值”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

呼图壁县二十里店镇十四户村基础设施建设项目在实施过程中，形成了以多方协同为核心的项目组织经验、以规范流程为支撑的项目管理经验及以透明监管为重点的资金管理经验。在项目组织上，镇政府发挥统筹协调作用，建立“政府主导、村委配合、村民参与、专业支撑”的联动机制，通过成立专项工作小组，将村民需求调研、方案设计论证与基层治理相结合，有效凝聚建设共识；引入第三方专业机构参与工程设计和技术指导，确保建设标准符合乡村发展实际，同时畅通村民意见反馈渠道，保障群众在项目规划、施工监督等环节的知情权和参与权。项目管理中，严格落实招投标制度，优选具备资质的施工单位，并建立全过程质量管控体系，由镇政府联合监理单位、村委会代表组成监督专班，对材料采购、施工工艺、工程进度进行动态监管，通过定期召开推进会、现场办公会等方式，及时协调解决施工难点，确保各环节按规范有序推进；针对农村基础设施建设的特殊性，制定灵活的应急预案，妥善处理施工期间村民出行、临时用地协调等问题，实现工程建设与群众生活的良性互动。资金管理方面，坚持“专款专用、精准核算、全程公开”原则，将项目资金纳入公共财政预算严格管理，依托财政直接支付系统规范资金拨付流程，杜绝挪用、截留现象；建立资金使用公示制度，通过村务公开栏、村民大会等渠道，及时公布预算执行、费用支出等情况，主动接受群众和审计部门监督，确保每笔资金流向清晰、使用合规；同时强化与财政、审计等部门的联动，定期开展资金使用合规性检查，以制度约束保障资金使用效率，为项目顺利实施提供坚实保障。这些经验有效提升了项目建设的规范性、科学性和群众认可度，为同类乡村基础设施项目提供了可复制的实践路径。

（二）存在的问题及原因分析 

一是施工质量与进度协同管理存在矛盾，过度追求竣工及时率可能导致施工方压缩关键工序时间，忽视隐蔽工程验收，增加质量隐患；同时，缺乏分阶段质量管控机制，难以平衡质量与进度关系。

二是项目建成后长效运维机制尚未健全，部分设施后续管护责任不明确，原因分析：重建设轻管理，项目验收后未及时将道路、照明设施等移交给村集体或专业管护机构，缺乏明确的运维资金来源和责任主体；村民对公共设施的爱护意识不足，村规民约中未纳入基础设施保护条款，导致后期出现路灯损坏维修不及时、排水沟淤堵清理不主动等问题。

六、有关建议

一是推行分节点验收制度（如地基、结构、路面分层验收），引入第三方监理全程驻场监督；制定弹性工期计划，预留合理缓冲期应对突发情况，避免“为赶工而牺牲质量”。

二是在项目实施方案中同步制定《设施运维管理办法》，明确村“两委”为第一责任主体，组建由村民代表、党员组成的管护小组，落实定期巡检制度；通过村集体收入计提、争取上级运维补助等方式设立专项基金，用于日常维护和设备更新；将基础设施保护纳入村规民约，开展“爱护家园”主题宣传活动，引导村民参与设施管理，形成“建设—管护—提升”的闭环机制。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。