附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇人民政府

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇人民政府

项目负责人（签章）：吕建新

填报时间：2025年03月13日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《昌吉州冬季清洁取暖项目财政专项资金管理办法（试行）》，呼图壁县大丰镇作为传统燃煤取暖占比达65%的典型乡镇，冬季PM2.5排放中燃煤贡献率长期超过48%，亟需通过清洁能源改造改善区域空气质量与民生福祉。项目实施必要性体现在：一是落实"双碳"战略的刚性要求，通过热源清洁化改造可年减排二氧化碳3.2万吨；二是破解散煤治理难题的关键举措，依托"煤改电""煤改气"工程将惠及全镇82%农户；三是构建绿色供暖体系的示范工程，计划实现清洁取暖覆盖率从现有34%提升至91%的跨越式发展。项目预期形成可复制的农村清洁取暖改造模式，实现环境效益与民生改善的协同发展，助力区域空气质量优良天数比例突破89%的年度目标。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金

（2）项目主要内容：根据文件要求对采用燃气壁挂炉采暖改造的农户，购买燃气壁挂炉、散热设施,给予一次性补助，补助比例为建设安装费用总额的80%，补助最高不超过7000元，低于7000元以实际发生费用为准。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县大丰镇人民政府。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县大丰镇人民政府严格按照《昌吉州冬季清洁取暖项目财政专项资金管理办法（试行）》要求，于2024年高效推进燃气壁挂炉采暖改造工程，通过“农户申报-村级初审-镇级复核”三级审核机制精准落实补助政策，对符合条件的622户农户按照建设安装费用总额80%的标准发放补助资金，单户最高限额7000元，累计发放433.90万元，实现补助资金直达农户账户。项目实施过程中，镇政府统筹协调燃气企业同步完成管网延伸改造与设备安装调试，确保农户采暖季前完成清洁能源切换。截至2024年12月底，项目覆盖区域清洁取暖覆盖率提升至91%，直接减少散煤消耗约2800吨，推动冬季PM2.5平均浓度同比下降26%，二氧化碳年减排量达1.8万吨，超额完成年度环境指标，同时通过高比例补助有效降低农户改造负担，形成“政府引导+企业协同+农户参与”的可持续治理模式。

4.项目实施主体

（1）主要职能

①贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

②执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

④保护各种经济组织的合法权益。

⑤铸牢中华民族共同体意识，促进和民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑦办理呼图壁县人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置情况

聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法制等主要职能，统筹设置“五办五中心”，“五办”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室；“五中心”即：农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

呼图壁县大丰镇人民政府编制数82人，实有人数96人，其中：在职76人，减少2人；退休20人，减少0人；离休0人，减少0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为433.90万元，资金来源为财政拨款，2024年实际收到预算资金433.90万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金433.90万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付对采用燃气壁挂炉采暖改造的农户，购买燃气壁挂炉、散热设施,给予一次性补助，补助比例为建设安装费用总额的80%，补助最高不超过7000元，低于7000元以实际发生费用为准，共计622户433.90万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县大丰镇人民政府实施的2024年昌吉州冬季清洁取暖项目以推动农村能源结构转型为核心目标，通过为622户农户提供燃气壁挂炉及散热设施改造的一次性补助，重点解决传统燃煤取暖占比高、污染严重的问题。项目以建设安装费用80%的补助比例、单户最高7000元的资金支持，有效降低农户经济负担，引导农户主动采用清洁供暖技术，旨在实现全镇清洁取暖覆盖率从34%提升至91%的跨越式发展，同步减少散煤消耗及PM2.5排放，助力区域空气质量改善和“双碳”目标落实。项目通过433.90万元补助资金的精准发放，构建政府主导、农户参与的可持续清洁取暖模式，促进环境效益与民生保障双赢。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“壁挂炉改造户数”指标，预期指标值为“大于等于622户”；

“涉及村个数”指标，预期指标值为“大于等于5个”；

②质量指标

“项目验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

③时效指标

“壁挂炉验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“壁挂炉改造补助标准”指标，预期指标值为“小于等于0.7万元”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“改善空气质量”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“居民满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（5）《昌吉州冬季清洁取暖项目财政专项资金管理办法（试行）》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众满意度评价法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众满意度评价法。

（1）成本效益分析法：将项目的成本与效益进行对比分析，通过量化成本和效益，计算出净现值、内部收益率等指标，以评估项目资金使用的经济性和效率性，判断项目是否实现了以最小的成本获得最大的效益。

（2）比较法：通过将实际执行情况与绩效目标、历史数据、同类项目等进行对比，分析项目在资金使用、项目实施效果等方面的差异，从而评价项目绩效的优劣，找出存在的问题和改进方向。

（3）因素分析法：确定影响项目绩效的各种因素，包括资金因素、政策因素、环境因素等，分析每个因素对项目绩效的影响程度，以便更全面、准确地评价项目绩效，并为改进项目管理提供依据。

（4）公众满意度评价法：通过问卷调查、实地访谈、召开座谈会等方式，收集项目受益群众、相关利益方以及社会公众对项目的满意度、意见和建议，以此作为评价项目绩效的重要依据，体现项目的社会效益和民生影响。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

李璐（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

吕建新（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

高路（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括大土古里村、祁家湖村、树窝子村、高桥村、十八户村。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中大土古里村受益对象共选取样本11人，共发放问卷11份，最终收回11份；祁家湖村受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回10份；树窝子村受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回10份；高桥村受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回10份；十八户村受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回10份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，精准完成622户农户燃气壁挂炉及散热设施改造任务，累计发放补助资金433.90万元，推动全镇清洁取暖覆盖率，减少散煤消耗，实现冬季PM2.5平均浓度同比下降，显著改善区域生态环境。同时，通过80%高比例补助政策，农户户均改造支出降低，惠及低收入群体，群众满意度达96%。但在实施过程中也存在不足：一是部分偏远农户因燃气管道延伸施工周期长，导致采暖季初期设备启用延迟；二是少数农户对燃气设备安全操作规范掌握不足，存在安全隐患；三是后续运维成本分担机制尚未明确，部分农户对长期燃气费用负担存在顾虑，需加强政策衔接与长效保障。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合昌吉州人民政府颁发的《昌吉州冬季清洁取暖项目财政专项资金管理办法（试行）》（昌州政办发[2022]42号）中：“州财政局负责统筹安排各级补助资金，坚持清洁取暖财政专项补助资金先申报、后审核、再拨付的原则，将补助资金及时下达到县市（园区），加强冬季清洁取暖项目财政补助资金使用的监督检查。”，符合昌吉州相关清洁能源取暖补助政策；本项目立项符合《关于下达2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金的通知》中：“要加强资金管理，专款专用，切实提高资金使用效率。贯彻好“资金跟着项目走”原则，加快项目实施，尽快完成实物工作量，提高资金执行进度和使用效率内容”，符合昌吉州相关清洁能源取暖补助政策要求；本项目立项符合《呼图壁县大丰镇人民政府单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“呼图壁县大丰镇人民政府”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“大气”经济分类为“社会福利和救助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《昌吉州冬季清洁取暖项目财政专项资金管理办法（试行）》文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：对采用燃气壁挂炉采暖改造的农户，购买燃气壁挂炉、散热设施,给予一次性补助，补助比例为建设安装费用总额的80%，补助最高不超过7000元，低于7000元以实际发生费用为准，共计622户，433.90万元；本项目实际工作内容为：对采用燃气壁挂炉采暖改造的农户，购买燃气壁挂炉、散热设施,给予一次性补助，补助比例为建设安装费用总额的80%，补助最高不超过7000元，低于7000元以实际发生费用为准，共计622户，433.90万元；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金433.90万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，已全面达成年度绩效目标，绩效目标与实际工作内容高度契合且预算执行精准匹配。在数量指标上，实际完成622户燃气壁挂炉及散热设施改造；质量指标方面，设备验收合格率100%，农户采暖系统运行稳定性达标；时效指标上，补助资金于2024年12月底前全部发放到位，保障农户采暖季正常使用；成本指标严格按预算控制，户均补助不超过7000元，总支出433.90万元，资金利用率100%。项目效益指标显著：经济效益上，减少散煤消耗，户均年采暖成本降低；群众满意度达96%；生态效益方面，实现PM2.5平均浓度下降，空气质量优良天数比例提升，完成环境改善目标。项目同步构建“政府+企业+农户”协同治理模式，制定后续设备维护补贴政策，保障清洁取暖长效运行，为农村能源转型提供经验。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过呼图壁县冬季清洁取暖项目财政专项资金管理办法（试行）规定，对采用燃气壁挂炉采暖改造的农户，购买燃气壁挂炉、散热设施,给予一次性补助，补助比例为建设安装费用总额的80%，补助最高不超过7000元，低于7000元以实际发生费用为准，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为对采用燃气壁挂炉采暖改造的农户，购买燃气壁挂炉、散热设施,给予一次性补助，补助比例为建设安装费用总额的80%，补助最高不超过7000元，低于7000元以实际发生费用为准，共计622户，433.90万元，项目实际内容为对采用燃气壁挂炉采暖改造的农户，购买燃气壁挂炉、散热设施,给予一次性补助，补助比例为建设安装费用总额的80%，补助最高不超过7000元，低于7000元以实际发生费用为准，共计622户，433.90万元，预算申请与《2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金433.90万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准每户不超过7000元，根据其实际购买价格进行补助，数量为622户，共计433.90万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金的请示》和《2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金的通知》文件显示，本项目实际到位资金433.90万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为433.90万元，其中：本级财政安排资金433.90万元，实际到位资金433.90万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（433.90/433.90）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金433.90万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（433.90/433.90）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县大丰镇资金管理办法》《呼图壁县冬季清洁取暖项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县大丰镇资金管理办法》《呼图壁县大丰镇收支业务管理制度》《呼图壁县大丰镇政府采购业务管理制度》《呼图壁县大丰镇合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如施工照片、打款明细、打款流水等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金工作领导小组，由党委副书记、镇长李璐任组长，负责项目的组织工作；吕建新任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：高路，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“壁挂炉改造户数”指标：预期指标值为“＞＝622户”，实际完成指标值为“=622户”，指标完成率为100.0%。

“涉及村个数”指标：预期指标值为“＞＝5个”，实际完成指标值为“=5个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“壁挂炉验收合格率”指标：预期指标值为“＞＝100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“壁挂炉改造及时率”指标：预期指标值为“＞＝100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“壁挂炉改造补助标准”指标：预期指标值为“＜＝0.7万元”，实际完成指标值为“=0.7万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“改善空气质量”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“良好”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“居民满意度”指标：预期指标值为“＞=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）项目组织：构建多元协同的实施体系

在项目组织层面，大丰镇建立了 “政府主导、部门联动、群众参与” 的三级协同机制。通过成立由镇党委书记任组长的清洁取暖工作专班，统筹协调住建、财政、电力等部门及村两委力量，形成 “县级统筹 — 镇级协调 — 村级落实” 的纵向联动体系。同时，创新采用 “干部包户 + 党员示范” 模式，组织机关干部、党员代表分片包干，逐户宣讲政策、收集需求，同步邀请村民代表参与项目设计论证，确保改造方案符合群众实际需求。例如，在设备选型环节，通过召开村民议事会，结合本地气候特点、民居结构和技术路线，既保障取暖效果又降低运行成本。

（2）项目管理：建立全流程闭环管控机制

项目管理过程中，大丰镇实施 “三化” 管理模式，确保工程质量与进度双达标。一是标准化施工，严格执行 “一项目一方案” 制度，委托第三方监理机构对设备安装、管网铺设等关键环节进行全程监督，建立 “施工单位自检 — 审计单位抽检 — 镇复验” 三级质量验收体系，确保工程合格率达到 100%。二是动态化调度，建立 “周调度、月通报、季考核” 机制，通过项目管理平台实时监控工程进度，对滞后标段及时约谈施工方并制定整改方案。三是长效化运维，与设备供应商签订维护协议，组建专业维修队定期巡检，并设立 24 小时服务热线，实现故障 “2 小时响应、4 小时修复”。例如，针对冬季极端天气可能导致的设备故障，提前储备易损配件并开展应急演练，确保群众温暖过冬。

（3）资金管理：打造透明高效的监管模式

资金使用上，大丰镇坚持 “精准化分配、规范化使用、全程化监督” 原则。一方面，依据改造类型和农户经济状况，分类制定补贴标准，通过 “一卡通” 直接拨付至农户账户，避免资金滞留。另一方面，建立 “预算编制 — 资金拨付 — 绩效评价” 全流程监管机制，严格执行 “项目验收合格后拨付尾款” 制度，确保资金与工程进度同步。

（二）存在的问题及原因分析

一、项目组织协调机制不完善，部门间职责交叉与信息壁垒导致项目推进效率低下。

原因分析：（1）条块管理冲突。县直部门与乡镇政府在项目执行中存在 “一对多” 的工作格局，如住建、财政、电力等部门对同一事项的要求存在差异，导致基层执行时无所适从；（2）部分事项的责任主体不明确，如设备安装与管网铺设的衔接环节，易出现推诿现象。

二、资金拨付与使用效率不足，补贴资金未能及时发放至农户，部分资金滞留于中间环节。

    原因分析：（1）审批流程繁琐。补贴申请需经村、镇、县三级审核，纸质材料流转耗时较长；（2）部分农户因材料不全反复补充或一卡通账号冻结，影响拨付进度。

三、后期运维服务保障不足，设备故障响应不及时，维修服务质量参差不齐。

    原因分析：（1）运维责任不明确。各村居民与设备供应商签订的运维协议条款模糊，未明确故障响应时间、维修标准等关键内容；（2）专业技术力量薄弱。乡镇缺乏具备清洁取暖设备维修能力的技术人员，依赖外部维修队导致响应延迟。

四、群众参与度与政策知晓率偏低，部分农户对清洁取暖政策理解不深，改造意愿不强。

    原因分析：（1）宣传形式单一.主要依赖横幅、广播等传统方式，缺乏针对老年人、文化程度较低群体的 “接地气” 解读。（2）参与渠道不畅。农户对设备选型、补贴发放等环节的意见反馈缺乏有效途径，导致政策执行与群众需求脱节。

六、有关建议

七、有关建议

 （一）建立跨部门联席会议制度。由镇政府牵头，定期组织县直部门、施工方、村民代表召开协调会，明确各环节责任分工，解决政策执行中的矛盾；优化流程衔接机制。制定标准化操作手册，细化部门间协作流程，例如在设备选型阶段由住建部门牵头技术论证，财政部门同步审核预算，避免重复工作。

（二）推行 “专项资金” 快速审批通道：对紧急专项资金审批，做好特事特批，限时流转审批，缩短审批周期；建立资金使用预警机制：依托财政一体化系统实时监控资金流向，对超过规定时限未使用的资金启动自动预警。

（三）细化运维合同条款：在协议中明确 “2 小时响应、4 小时到场、24 小时修复” 的服务标准，并约定违约赔偿责任，同时预留 5% 的质保金作为履约保证金。组建本地化运维队伍，设立镇级运维服务中心，实现小故障 “镇内解决”、大故障 “协同处理”。

（四）创新政策宣传模式：组建 “老党员 + 技术人员” 宣讲队，通过 “炕头会”“田间课堂” 等形式，用方言讲解政策要点和设备使用常识，同步制作短视频在微信公众号、抖音等平台推广。在项目设计、验收等环节邀请村民代表全程参与，例如成立由农户、村干部、专家组成的监督小组，对设备安装质量、资金使用情况进行民主评议。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。