附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：石梯子乡白杨河村2024年基础设施建设项目

实施单位（公章）：石梯子哈萨克族乡人民政府办公室

主管部门（公章）：石梯子哈萨克族乡人民政府办公室

项目负责人（签章）：岳致亮

填报时间：2025年05月20日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况

1.项目背景

全面贯彻自治区农业农村厅推进全区“十四五 ”期间农村人居环境整治提升行动，深化“千村示范、万村整治 ”工程，加快补齐农村人居环境突出短板，不断完善农村公共卫生设施，建设生态宜居的美丽乡村的目标，按照协调推进新型城市化、新农村建设与生态文明建设的要求，以全面提升“千村示范，万村整治 ”和农房改造建设水平为抓手，建立健全资源要素向农村区域倾斜配置机制和农村人 口乡中心村、中心乡镇有序聚集的机制，一手抓连线成片政治建设，一手抓农村人口集中居住，着力打造社会主义新农村，积极地加快推进“美丽乡村 ”建设，改善人居环境，提升村容村貌，不在城市面貌上拉低呼图壁县的形象，不在经济发展上拖自治区后腿。

白杨河村目前现状为村内人行道路为土路，道路系统不完善，只有车行道，缺少人行道路，车行道两侧环境较差，水渠为土质沟渠，容易形成淤堵、塌陷等问题，渠道走向较为随意，影响排水与利用，需要改造提升。通过实施该项目可以改善农村人居环境，加强村容村貌。

2.主要内容

（1）项目名称：呼图壁县石梯子乡白杨河村2024年基础设施建设项目。

（2）项目主要内容：新建1.5米宽人行道 750 平方米，新建3米宽人行道 3600 平方米，新建无底渠5800平方米、新建混凝土硬化路面13200 平方米。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县石梯子哈萨克族乡人民政府。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：本项目根据2024年3月11日呼图壁县发展和改革委员会文件《关于呼图壁县石梯子乡白杨河村2024年基础设施建设项目可行性研究报告（代项目意见书）的批复》（呼发改投资〔2024〕45号）对该项目进行了批复。委托新疆瑞事达项目管理咨询有限公司完成本次项目施工招标工作，通过公开招标的方式，经过综合评定，确定了施工中标单位为：一代天骄建设集团有限公司，设计单位为：新疆时代城乡设计研究院有限公司。委托新疆科宇工程项目管理有限公司呼图壁分公司对该项目的建设内容实施监理。本项目与2024年5月30日开工，2024年11月1日完工。石梯子哈萨克族乡人民政府组织设计、施工、监理、运行管理等单位对本项目进行单位工程验收工作。经本项目单位工程验收工作组现场检查和查阅档案后确定验收结论为：单位工程合格。该项目完成新建1.5米宽人行道 750 平方米，新建3米宽人行道 3600 平方米，新建无底渠5800平方米、新建混凝土硬化路面13200 平方米，目前均已投入使用。

4.项目实施主体

（1）主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快本乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

5、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；       

6、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成县委县政府交办的其他工作任务。

（2）机构设置情况

石梯子哈萨克乡人民政府本级下设5个处室，分别是：石梯子哈萨克乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、石梯子哈萨克乡社会保障(民政）服务中心（退役军人服务站、政府便民服务中心）、石梯子哈萨克乡综治中心（网格化服务中心）、石梯子哈萨克乡文体广电旅游服务中心、石梯子哈萨克乡农业（畜牧业）发展中心

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为425万元，资金来源为中央衔接资金，其中：财政资金425万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金425万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金425万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付建安投资费用420.75万元、可研报告编制费用3.13万元、测绘费1.12万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

项目建成后，将实现白杨河村基础设施的系统性提升，具体表现为：新建1.5米宽人行道750平方米、3米宽人行道3600平方米，形成安全便捷的乡村慢行系统；新建无底渠5800平方米，彻底解决村庄雨季内涝问题；完成混凝土硬化路面13200平方米，实现主干道100%硬化覆盖。通过上述工程，将有效改善村民出行条件，消除道路泥泞安全隐患，同步构建起完善的村庄排水体系，使村庄防洪排涝能力提升至50年一遇标准。项目还将显著提升村容村貌，完成7500平方米道路空间品质提升，为人居环境整治和乡村旅游发展奠定硬件基础，预计可带动村集体年增收超80万元，惠及全村230户860名村民，实现生态效益、经济效益与社会效益的有机统一。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“路面硬化面积”指标，预期指标值为“=8000平方米”；

“无底渠长度”指标，预期指标值为“=15公里”；

②质量指标

“工程验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“工程完工时间”指标，预期指标值为“2024年底”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“项目投资比例”指标，预期指标值为“≤100%”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“改善居民生活环境”指标，预期指标值为“改善”

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“群众满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为呼图壁县石梯子乡白杨河村2024年基础设施建设项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《建设工程工程量清单计价规范》

(6)竣工结算报告

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法。

成本效益分析法：通过量化项目的资金投入与产出效益，评估资金使用效率，衡量单位成本是否产生预期培训效果或社会价值。

比较分析法：将培训前后的代表履职能力数据（如议案质量、调研成果数量）进行对比，分析能力提升幅度与项目目标的契合度。

目标评估法：以预设的绩效目标（如参训率、满意度、议案达标率）为基准，逐项核查实际完成情况，判断项目目标实现程度。

问卷调查法：通过设计满意度、知识掌握度等量表，收集参训代表对课程内容、教学方式的主观反馈，评估培训体验与知识转化效果。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

岳致亮（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

古丽娜（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

李学智（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体为白杨河村村民群众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中白杨河村村民群众受益对象共选取样本19人，共发放问卷19份，最终收回19份。

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，新建1.5m宽人行道750平方米，新建3m宽人行道3600平方米；新建无底渠5800平方米；新建混凝土硬化路面13200平方米，有效提升了白杨河村村容村貌，改善农民生产生活条件。但在实施过程中也存在一些不足：一是施工进度管理需优化：受多区域同步施工及材料调配影响，部分路段混凝土硬化工程进度滞后原计划15%，反映出项目统筹协调能力有待提升。二是长效管护机制尚未健全：无底渠及人行道建成后续维护方案未明确责任主体与资金保障措施，存在设施使用耐久性风险，需加强后期运维规划。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合中共中央办公厅颁发的《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》（中办发〔2021〕44号）中：“针对村容村貌提升、垃圾污水处理等基础设施的验收标准和成效考核据。”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 2016 年版中：“6.0.1 居住区内道路的规划设计应遵循安全便捷、尺度适宜、公交优先、步行友好的基本原则”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《石梯子哈萨克族乡人民政府单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农村基础设施建设”经济分类为“基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目根据《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(昌州财农〔2023〕45号)文件要求，我单位上报《关于上报《呼图壁县石梯子乡白杨河村2024年基础设施建设项目可行性研究》的请示》，经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《关于呼图壁县石梯子乡白杨河村 2024年基础设施建设项目可行性研究报告(代项目建议书)批复》（呼发改投资〔2024〕45号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托盈创筑业工程科技有限公司单位编制《呼图壁县石梯子乡白杨河村2024年基础设施建设项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“硬化白杨河附近的路面，修建无底渠，改善居民生活环境”；本项目实际工作内容为：新建1.5米宽人行道 750 平方米，新建3米宽人行道 3600 平方米，新建无底渠5800平方米、新建混凝土硬化路面13200 平方米；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金425万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效完善了村民日常工作、生活所，对促进社会主义新农村建设和社会具有非常积极的重要意义，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达100%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过招投标与可行性研究得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为新建1.5米宽人行道750平方米，新建3米宽人行道 3600平方米，新建无底渠5800平方米、新建混凝土硬化路面13200平方米。项目实际内容为新建1.5米宽人行道750平方米，新建3米宽人行道 3600平方米，新建无底渠5800平方米、新建混凝土硬化路面13200平方米。预算申请与《呼图壁县石梯子乡白杨河村 2024年基础设施建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金425万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：建安投资费用420.75万元、可研报告编制费用3.13万元、测绘费1.12万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请呼图壁县石梯子乡白杨河村 2024年基础设施建设项目资金的请示》和《呼图壁县石梯子乡白杨河村 2024年基础设施建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》文件显示，本项目实际到位资金425万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为425万元，其中：本级财政安排资金425万元，其他资金0万元，实际到位资金425万元，资金到位率=（425/425）×100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金425万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（425/425）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县石梯子哈萨克族乡单位资金管理办法》《呼图壁县石梯子哈萨克族乡专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县石梯子哈萨克族乡资金管理办法》《呼图壁县石梯子哈萨克族乡收支业务管理制度》《呼图壁县石梯子哈萨克族乡政府采购业务管理制度》《呼图壁县石梯子哈萨克族乡合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了呼图壁县石梯子乡白杨河村 2024年基础设施建设项目工作领导小组，由党委书记杨钊任组长，负责项目的组织工作；岳致亮任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：古丽娜和李学智，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“路面硬化面积”指标：预期指标值为“=8000平方米”，实际完成指标值为“=8000平方米”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

“无底渠长度”指标：预期指标值为“=15公里”，实际完成指标值为“=15公里”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

2.质量指标完成情况分析

“工程验收合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“工程结束时间”指标：预期指标值为“2024年”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“项目投资比例”指标：预期指标值为“≤100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“改善居民生活环境”指标：预期指标值为“改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.高效组织管理保障项目进度

项目实施过程中，成立专项领导小组（党委书记牵头、分管领导主抓），统筹协调设计、施工、监理三方力量，通过周例会制度动态解决施工难题，确保工程按期完工。同时，严格执行招投标程序，择优选择具备资质的施工单位和监理单位，从源头把控工程质量。

2.全流程资金监管提升使用效能

依托财政资金监管平台，实行“专款专用、专账核算”管理模式，资金支付与工程进度严格挂钩，确保预算执行率达100%。通过分阶段验收与阶段性拨款机制，防范资金挪用风险，同时引入第三方审计机构对工程量及费用进行复核，保障资金使用合规性。

3.民生导向设计强化群众参与

项目前期通过入户走访、村民代表大会等形式征集需求，将群众反映强烈的土路改造、排水不畅等问题列为优先事项。施工中邀请村民代表担任义务监督员，实时反馈施工质量，竣工后组织满意度测评（村民满意度达100%），形成“需求导向—过程监督—结果反馈”的闭环机制。

（二）存在的问题及原因分析

1.施工统筹协调不足导致进度滞后

部分路段混凝土硬化工程因多区域同步施工、材料跨区域调配效率低，实际进度较计划滞后15%。主要原因在于项目团队对复杂地形条件下多工种协同作业的复杂性预估不足，缺乏动态调整机制，导致资源分配与工序衔接出现脱节。

2.长效管护机制缺失影响可持续性

项目虽完成无底渠、人行道等设施建设，但未明确后续维护责任主体及资金来源，存在设施老化后无人管护的风险。根源在于前期规划偏重硬件投入，忽视建后运维体系构建，未与村集体经济发展规划有效衔接。

六、有关建议

1.建立分级协调机制优化施工管理

针对复杂工程制定专项应急预案，成立由乡政府、施工单位、监理单位、村民代表组成的联合督导组，实行“日调度、周研判”制度。对多区域交叉施工项目，提前编制材料需求清单和运输路线规划，缩短物料调配周期，确保工期可控。

2.构建“政府+村集体+村民”运维体系

明确无底渠、硬化路面等设施的管护责任，将日常维护纳入村集体年度工作计划，按每户每年50元标准收取公益金作为维护基金。建立“季度巡查+问题台账”制度，由乡政府定期拨付专项维修资金，确保设施使用寿命延长至设计标准的1.5倍以上。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。