呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县2017年农村公路建设项目

实施单位（公章）：呼图壁县农村公路养护管理站

主管部门（公章）：呼图壁县交通运输局

项目负责人（签章）：李现雨

填报时间：    年   月  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

- 呼图壁县农村公路养护管理站作为呼图壁县交通运输局下属事业单位，主要职能是为农村公路建设、养护管理，保障公路畅通。业务范围是：负责全县农村公路建设，养护管理；按计划实施年度通村油路、安全保障、危桥改造及小修养护工程。

（二）项目预算绩效目标设定情况

- 呼图壁县2017年农村公路建设项目，总投资3000万元，该项目预期完成目标为430万元，阶段性目标完成300万元。目前，该项目已全部完工，资金已支付到位。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 该项目2018年已到位地方自筹(通过各乡镇自筹获得资金）的资金439.1万元，总投入439.1万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

- 截至2018年12月31日，该项目已支付资金439.1万元，主要用于支付农村公路勘测设计等前期费用。

（三）项目资金管理情况分析

- 呼图壁县2017年农村公路建设项目，该项目所有资金实行专款专用。项目支出均通过层层授权审批，资金拨付严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 呼图壁县2017年农村公路建设项目，该项目已采用公开招标形式完成招投标工作。实施过程均采用国家、行业主管部门下发的相关管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析

- 项目目标设定依据充分、明确、合理，该项目由呼图壁县农村公路质量监督管理站全面落实农村公路建设项目质量安全监督职能，对项目进行不定期飞行检查、定期安全生产检查及全方位综合检查，随时掌握项目进度，并解决现场实际问题。严格把控工程质量，确保实现质量监督覆盖率100%，关键工程抽检合格率100%。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 1、项目的经济性分析。

- 本项目拨款到位资金439.1万元,全部用于该项目工程款支出。在实施该项目建设时，我单位召开施工图外业审查及定期对项目监理部进行检查，在一定程度上降低工程造价和保证工程质量监管到位。

- 2.项目的效率性分析。

- 该项目是按照施工进度逐步进行，到2018年底已完成了预期工作目标。2018年，我单位不定期进行道路巡查，对我县对存在安全隐患整改路段进行质量抽查，确保实现质量监督覆盖率100%，关键工程抽检合格率100%。

- 3.项目的效益性分析。

- 该项目的实施，为当地群众生产生活提供了充分的安全保障，促进当地社会经济发展起到至关重要作用。

- 4.项目的可持续性分析。

- 财政每年均及时拨付相关补助资金,绩效指标完成情况为良好。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

- 2018年该项目绩效目标全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 1、充分发挥财政资金杠杆作用，除积极争取上级项目补助资金外，进一步创新思路，以“市场运作”为主，发挥市场筹融资的主渠道作用，多渠道筹集资金进行公路建设。

- 2、继续做好停建、缓建项目的后续扫尾工作，对每个工程各项前期费进行清理结算；对已实施项目的工程量配合审计单位进行审计决算，签订还款协议，积极筹集资金偿还欠款；耐心做好因拖欠工程而造成的农民工上访等解释及处置工作，确保上述项目扫尾工作顺利完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我局相关人员配备与实际操作还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

（三）其他

- 无。

六、项目评价工作情况

- 该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，进一步改善各乡镇的出行条件，对解决居民出行困难、改善群众生产生活条件，促进当地社会经济发展起到至关重要作用。所有前期费用、施工费用合同及成果由我单位项目管理人员妥善保存。资料齐全，并全部归档。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 呼图壁财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 呼图壁县2017年农村公路建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  | 439.1万元 |  | 执行数： | 439.1万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 其中：财政拨款 | 0 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 439.1万元 |  | 其他资金 | 439.1万元 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 该项目预期完成目标为430万元，阶段性目标完成300万元。 |  |  |  |  | 该项目2018年到位地方自筹的资金439.1万元，总投入439.1万元。该项目的实施，将进一步改善各乡镇的出行条件，促进当地社会经济发展起到至关重要作用。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 公路建设工程量 |  |  | ≥50km | 62 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设工程质量合格率 |  |  | ≥90% | 95% |  |
|  |  | 时效指标 | 当年开工率 |  |  | 100% | 100% |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 91% |  |
| 说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |