附件1：

呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：呼图壁县安居富民工程建设

实施单位（公章）：呼图壁县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：呼图壁县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：朱昌锋

填报时间：    2019 年1月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该项目由呼图壁县6个农牧区乡镇组织建设。

（二）项目预算绩效目标设定情况

区、州下达了697户建设任务，建设450户一般户和247户四类重点对象建房，县级财政补助一般户户均1500元，四类重点对象16800元，共需482.46万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

县级财政补助一般户450户，户均1500元，四类重点对象247户，户均16800元，共计482.46万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

各农牧区乡镇按照县级财政补助一般户450户，户均1500元，四类重点对象247户，户均16800元，共发放了482.46万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理按照按照《中央农村安居工程补助资金管理办法》（财社〔2016〕216号）和《新疆维吾尔自治区农村安居工程补助资金管理办法》（新财建〔2018〕377号）和编制出台的《呼图壁县农村安居富民项目资金监督管理办法》，按照相关施工进度进行拨付补助款项。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年度已完成697户安居富民工程建设任务，并达到入住条件。

（二）项目管理情况分析

按照《呼图壁县农村安居富民项目管理办法》督导各农牧区乡镇实施安居房建设，并按照规定时间内交付农牧户使用

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

农村安居工程697户已完工，并达到入住条件。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做好农村安居工程“回头看”清查工作。

六、项目评价工作情况

收集整理了项目正规施工手续资料、资金拨付凭证、项目监督管理资料和现场入户台账。

七、附表

《呼图壁县财政项目支出绩效自评表》

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县安居富民工程建设 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县住建局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 482.46 |  | 执行数： | 482.46 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 482.46 |  | 其中：财政拨款 | 482.46 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成697户农村安居工程建房任务。 |  |  |  | 完成697户农村安居工程建房任务。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成一般户安居房任务 |  | 450户 | 450户 |
|  |  |  | 指标2：完成四类重点对象安居房任务 |  | 297户 | 297户 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改造后房屋验收合格比例 |  | 697户 | 697户 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：当年开工率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：执行分类分级补助标准， |  | 100% | 100% |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |  | 无严重损毁 | 无严重损毁 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：改造后房屋保持安全期限 |  | 拆除重建的≧30年 | 拆除重建的≧30年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | 危房改造户满意度 | 100% |