附件1：

呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：高标准农田整治项目

实施单位（公章）：呼图壁县国土资源局

主管部门（公章）：昌吉州国土资源局

项目负责人（签章）：张晓辉

填报时间：2019年1月   日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、主要职能。

（1）承担保护与合理利用自治州土地资源、矿产资源等自然资源和测绘基础地理信息的责任。组织拟订自治州国土资源发展规划；研究拟订自治州管理、保护与合理利用土地、矿产资源及测绘地理信息管理的办法，并组织实施。

（2）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规以及自治区有关土地、矿产资源和测绘管理方面的地方性法规、规章；监督检查各县市人民政府及其国土资源行政主管部门执行和遵守国土资源法律法规的情况，指导自治州国土资源行政执法工作；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，指导土地确权；依法调查处理国土资源违法案件，承办土地、矿产案件的行政复议。

（3）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施自治州土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制自治州矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、地质遗迹保护、矿山环境保护等其他有关的专项规划，组织编制自治州基础测绘规划，并监督检查规划执行情况。指导和审核县（市）、乡（镇）土地利用总体规划、县（市）矿产资源规划、基础测绘规划。

（4）承担自治州耕地保护责任，使规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施自治州耕地保护和开发政策，实施土地用途管制；组织实施基本农田保护，落实耕地占补平衡制度；指导和组织落实土地开发、整理、复垦项目论证、审核报批、项目验收及监督管理工作；组织实施农用地转用和土地征收征用，承担报自治区和自治州人民政府的各类用地的审核、报批工作。会同有关部门共同实施土地征用补偿费的听证、发放工作。

（5）承担及时准确提供自治州土地利用各种数据的责任。拟订和组织实施自治州土地资源的现状调查、地籍调查、变更调查和统计的有关规定；负责自治州土地调查、统计、定级、登记、发证、年检和土地确权勘界工作；负责地籍调查、土地权属勘界机构资质的审核；建立自治州国土资源管理信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（6）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并组织实施自治州有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法；实施乡（镇）村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录；依法管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。

（7）承担规范国土资源市场秩序的责任。管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况，对土地市场和地价实施动态监测，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；规范和监管矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（8）负责矿产资源勘查开发和监督管理工作。按照《矿产资源法》及有关法律法规的规定，在授权范围内依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记资料的审查；负责对矿产资源的勘查、开发利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量日常和动态管理工作。

（9）承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境的保护、管理和地质遗迹的保护；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责自治州地质环境监测站、网的统一管理；组织监测、监督地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

（10）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，组织对地质灾害进行监测，负责拟订上报重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（11）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，负责安排并监督检查自治区和自治州财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用，建立和实施国土资源财务行政收费管理制度，负责监督自治州土地整理复垦开发项目资金的拨付和使用，指导监督自治州国土资源系统的财务工作。负责本系统综合统计、地籍统计、财务统计工作，指导并监督下级国土资源管理部门财务、统计工作。

（12）负责自治州国土测绘的行政管理，审核测绘单位资质；对测绘资质单位业务工作进行指导、监督；负责本行政区域地理空间数据交换和共享工作；负责本行政区域“数字城市”地理空间框架建设；负责本行政区域地理信息获取与应用；负责本行政区域地理信息安全监管工作；负责本行政区域地理信息数据变化监测和综合分析。

（13）负责并指导自治州土地资源、矿产资源和测绘地理信息对外交流与合作。

（14）承办自治州人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年项目实施后，可形成较完善的田间道路系统和农田灌溉系统，项目区内耕作不便的现状将得到彻底改变。项目区所有耕地将成为标准农田，耕地质量将得到全面提高。推动农村经济发展生产力提高，有利于农民应用先进的生产技术，提高作物的产量，降低生产成本和风险，从而增加农民收入，改善农民生活条件，促进项目区经济的持续发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

土地整治项目，总投资266万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

土地整治项目已开工建设

（三）项目资金管理情况分析

根据项目实施后的项目进度进行拨款，项目资金实行预算管理制度，专款专用，单独核算，项目法人对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，统一组织项目投资概（预）算的编制、审核、报送，建立和完善项目预算专家评审制度，强化项目预算的约束机制。加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目承担单位依据批复资金，按照《国家投资土地开发整理项目实施管理暂行办法》、《自治区整治项目管理暂行办法》等有关规定，依据《中华人民共和国招标投标法》、九部委《工程建设项目施工招标办法》组织进行项目招标工作。项目承担单位组织制定了招标工作方案。招标工作严格按照批准的招标工作方案执行。

目前正在实施中。

（二）项目管理情况分析

自治区土地开发整理建设管理局作为项目承担单位负责项目变更审批、项目合同段验收、项目实施的监督检查和各方协调、财务决算审计等工作；项目所在地县级国土资源部门作为实施单位负责项目的具体实施工作、分部验收工作等工作。

项目所在地县市专门成立了领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作，领导小组由分管国土工作的县领导担任组长， 成员由项目所在地县市财政局、国土资源局、水利局、农业局、交通局、环保局、项目所在地乡政府等单位组成。

（1）项目管理制度保障

为强化项目规范管理，从项目立项审批开始，到招投标、实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量。

（2）日常检查监督管理

为加强项目的有效监管，由承担单位每季度组织对项目组织管理与制度执行情况、项目规划设计和预算执行情况、项目建设工程任务完成情况、新增耕地质量等别和数量增加情况、项目资金使用与管理情况、土地权属调整和农民权益维护情况、项目验收和后期管护情况、项目档案资料管理情况等内容开展专项检查或者不定期抽查，开展监督检查措施主要是内业检查、外业检查、质量跟踪、开展审计等措施，强化项目的动态监管，确保项目工程建设质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目经济性分析

项目资金实行预算管理制度，专款专用，单独核算，项目法人对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，统一组织项目投资概（预）算的编制、审核、报送，建立和完善项目预算专家评审制度，强化项目预算的约束机制。加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

在项目工程施工进度方面，按设计施工进度要求，按时完成了建设任务，各项工程建设任务达到预期目标并按时申请通过竣工验收，并且的验收批复文件。

（2）项目的完成质量

项目实施后各项技术指标和工程建设质量达到了设计要求，竣工验收结果为合格。

3.项目的效益性分析

在社会效益方面，一是项目实施，吸纳了部分剩余劳动力，为当地群众解困和劳动力转移提供了就业机会，有效地减轻了就业压力，促进了当地社会的稳定。二是项目实施促进了项目区农业经济产业化、规模化，增强了该地区的农业生产后劲。

在经济效益方面，通过项目实施，渠道防渗，可节约灌溉用水；营造农田防护林，减少大风等自然灾害造成的损失。项目区主要种植粮食作物，项目建设后，改善了生长环境，使作物得到充分适时适量的灌水，同时也解决了春旱的问题，使作物产量有一定的提高，预计项目建设后，主要效益为新增耕地收益、原有耕地增产收益和农田防护林收益。

在生态效益方面，通过对项目区进行综合性整治，合理规划，统一布局，使其农、林、水、路一体化，发展节水灌溉，提高土地生产力，加快了农业产业结构调整，改良和防治土壤盐渍化，使项目区植被率大幅提高。既可起到防风固土的作用，同时有利于改善区域小气候和农作物的生长发育，使区域生态环境得到明显改观，为项目区的农业生产可持续发展奠定良好的基础。改善了生态环境，促进和保持各农业生态系统间的良性循环，最大限度的为人民生产、生活提供良好的环境。

4.可持续性分析

土地整治是社会经济发展到一定程度对土地利用所提出的必然要求，是土地资源可持续利用的充分体现，是社会、经济和生态效益相统一的要求，是促使现实的土地利用状态达到合理利用状态而采取的一种措施或手段，是使土地利用方式、结构、强度更适应特定发展时期的特定目标而进行的活动。而土地合理利用的状态，是在环境和资源代价最小的情况下可以取得经济最大收益的一种利用状态。因此，通过本项目的实施，促使土地整治项目区土地的利用状态基本达到合理利用状态，提高了土地的利用效率，增强了土地的生产能力，恢复和改善了区域生态环境，表明本项目具有可持续性。

- 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据项目的进展进度，拨付相应的资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（1）坚持依法规范化运作管理

项目实施前期，一定要手续合法、程序到位、运作规范。一是项目实施要有立项批准文件；二是要严格按照国家和自治区对国家重点项目的运作程序和要求，按照前期立项选址、测量、规划设计及预算编制、投资评审及修改完善、项目招标、工程监理、实施管理、竣工验收等环节程序进行。

（2）坚持不断优化规划设计

在规划设计过程中，一定要深入到项目区，充分了解当地的地形地貌、气象水文、道路交通、耕地面积和质量、耕种习惯以及现有的基础设施条件，做到规划设计科学合理、客观使用。在项目施工过程中，对规划设计方案中的一些不符合实际的设计，应根据实际情况，进行工程设计变更，并严格履行变更报批手续。

（3）各相关部门通力协作、齐抓共管、发挥整体功能

项目实施要严格执行项目法人制、项目公告制、项目招投标制、项目监理制、项目合同制等五项制度。项目承担单位推行管理目标责任制，具体负责协调解决工程建设中的有关问题。监理单位负责对工程的进度、质量等情况进行监理，施工单位负责保时保质保量完成项目规划设计的目标。在项目资金使用与管理方面，严格按财务管理制度落实。

2.存在主要问题

在项目实施过程中，存在的主要问题：项目建设与农业生产在时间上存在矛盾，项目在施工中需临时占用农民的耕地，大部分灌溉工程施工时间和施工作业面受限，不能全面开展施工，必须根据农业生产的时间变化，不断的调整施工计划。

3.相关建议

针对项目实施中存在的主要问题，提出如下建议和改进措施：一是加大宣传力度，充分考虑群众的利益积极调动群众的热情和主动性。二是，加强与乡政府|乡（镇）政府|乡镇政府和村委会的协调沟通，施工单位加强施工原料储备，加强协调组织和技术力量，合理调整施工进度，避开农忙时段，在可施工时段内合理有序的加快施工进度，保证项目按时保质完成。

- 其他

无

- 项目评价工作情况

已完成项目预期指标

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 高标准基本农田整治项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县国土资源局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 266 |  | 执行数： | 266 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 266 |  | 其中：财政拨款 | 266 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 通过实施土地整治项目：一是统一规划、统一组织、合理布局、因地制宜、综合整治；二是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；三是优化调整土地产权关系，保障土地权属主体的合法权益，维护项目区社会稳定；四是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。 |  |  |  | 通过实施土地整治项目：一是统一规划、统一组织、合理布局、因地制宜、综合整治；二是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；三是优化调整土地产权关系，保障土地权属主体的合法权益，维护项目区社会稳定；四是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 完成项目的招标工作 | 已完成项目的招标工作 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 完成土地整治项目的资金拨付 | 土地整治项目目前已拨付 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 完成土地整治项目的资金拨付 | 土地整治项目的资金，目前正在审核中 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 1年 | 1年 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 完成投标工程量 | 已完成工程量进行审计 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 提高农作物产量 | 方便农作物种植且提高产量 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 种植防护林 | 减少风沙对农作物的影响 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 方便农民种植、浇灌农作物 | 方便农民种植、浇灌农作物 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |