附件1：

2018年度新疆昌吉州呼图壁县工业园区管理委员会部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

呼图壁县工业园区管理委员会主要职能是根据政府的要求，对园区的基础设施进行建设。随着政府收支科目改革的不断深入，我园区坚持执行预算管理，节约费用，严格遵守《行政事业单位会计制度》，抓好单位财务管理工作。在上级的正确领导下，全体工作人员努力工作，加速了园区基础建设的工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆昌吉州呼图壁县工业园区管理委员会2018年部门决算包括：新疆昌吉州呼图壁县工业园区管理委员会本级决算。

纳入新疆昌吉州呼图壁县工业园区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园区管理委员会本级 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3,150.19万元，与上年相比，增加2,481.48万元，增长371.08%，增减变化主要原因是财政拨付历年工程欠款以及本年人员变动，新建项目占用土地，增加补偿款；支出3,150.19万元，与上年相比，增加2,481.48万元，增长371.08%，增减变化主要原因是支付历年工程欠款，新建项目占用土地，增加补偿款支出；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是本年无变化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3,150.19万元，其中：财政拨款收入3,150.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数254万元，决算数3,150.19万元，预决算差异率1,140.23%。差异主要原因财政拨付以前年度工程欠款，未在年初做预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3,150.19万元，其中，基本支出266.74万元，占8.47%；项目支出2,883.45万元,占91.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数254万元，决算数3,150.19万元，预决算差异率1,140.23%。差异主要原因财政拨付以前年度工程欠款，未在年初做预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3,150.03万元，与上年相比，增加2,481.8万元，增长371.4%，增减变化主要原因是新建项目工程财政拨历年工程欠款以及人员变动，工资调整。财政拨款支出3,150.03万元，与上年相比，增加2,481.8万元，增长371.4%。增减变化主要原因是支付历年工程欠款，新建项目占用土地，增加补偿款支出。其中：基本支出266.58万元，项目支出2,883.45万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：本年无结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数254万元,决算数3,150.03万元，预决算差异率1,140.17%；差异主要原因财政拨付以前年度工程欠款，未在年初做预算。财政拨款支出年初预算数254万元，决算数3,150.03万元。预决算差异率1,140.17%。差异主要原因是财政拨付以前年度工程欠款，未在年初做预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,972.03万元，与上年相比，增加2,304.31万元，增长345.1%。增减变化的主要原因是：财政拨历年工程欠款以及人员变动，新建项目占用土地，增加补偿款。一般公共预算财政拨款支出2,972.03万元，与上年相比，增加2,304.31万元，增长345.1%。增减变化主要原因是支付历年工程欠款，新建项目占用土地，增加补偿款支出。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)。201类 一般公共服务支出，30.00万元，208类 社会保障和就业支出21.04万元，211类 节能环保支出300.00万元，212类 城乡社区支出1,801.34万元，213农林水支出484.00万元，215类 资源勘探信息等支出305.66万元，229类 其他支出30.00万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出250.14万元，商品和服务支出16.44万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）1,846.94万元,资本性支出858.51万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算财政拨款收入年初预算数254万元，决算数2,972.03万元，预决算差异率1,070.09% ，增减变化主要原因是财政拨付以前年度工程欠款，未在年初做预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数254万元，决算数2,972.03万元，预决算差异率1,070.09%，差异主要原因是财政拨付以前年度工程欠款，未在年初做预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入178万元，与上年相比，增加177.49万元，增长34,872.45%。增减变化的主要原因是新建项目占用土地，增加补偿款。政府性基金预算财政拨款支出178万元，与上年相比，增加177.49万元，增长34,872.45%。增减变化的主要原因是新建项目占用土地，增加补偿款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）。212类 城乡社区支出178.00万元，按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出178万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数178万元，预决算差异率100%。差异主要原因是财政拨付以前年度工程欠款，未在年初做预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数178万元，预决算差异率100%，差异主要原因是财政拨付以前年度工程欠款，未在年初做预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算2.85万元，比上年减少3.91万元，降低57.86%。减少原因是压缩公务用车燃油费及维修维护等费用开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本年无变化；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占70.18%，比上年减少2.72万元，降低57.59%。减少原因是压缩公务用车燃油费及维修维护等费用开支；公务接待费0.85万元，占29.82%，比上年减少1.2万元，降低58.5%。减少原因是本年减少公务接待次数；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆昌吉州呼图壁县工业园区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括本单位2018年无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.85万元。具体是：国内公务接待支出0.85万元，主要是上级参观接待等。新疆昌吉州呼图壁县工业园区管理委员会单位国内公务接待20批次，185人次。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.85万元，决算数2.85万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无变化； 公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无变化；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无变化；公务接待费预算数0.85万元，决算数0.85万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无变化。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆昌吉州呼图壁县工业园区管理委员会单位（事业单位）日常公用经费支出16.44万元，比上年减少13.56万元，降低45.2%。主要原因是人员减少一人，人均办公费用减少，水电费、印刷费等相应减少。

六、政府采购情况

新疆昌吉州呼图壁县工业园区管理委员会单位2018年度政府采购计划1.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.5万元；

2018年度政府实际采购支出总额为0.11万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.11万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值150万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：收发文件、人员接送车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

本单位无项目绩效自评。

1.工业园煤化工产业区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控方案及生态恢复工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费按时落实到位；二是保证了呼图壁县工业园区管理委员会各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是完成预算100%；二是严格按照预算执行。下一步改进措施：一是严格要按照预算执行；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 工业园煤化工产业区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控方案及生态恢复工作 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 300万 | 执行数： | 300万 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 300万 | 其中：财政拨款 | 300万 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 严格按照中央环保督察组反馈意见整改工作任务清单序号第八十八号的要求，依据土壤污染防治法的要求，为保证依法、合法合规完成土壤修复工作。 |  |  | 编制了新疆昌吉州呼图壁县工业园区原污水渗坑污染土壤修复及地下水管控工程设计。8月15日，按照原污水渗坑污染土壤修复及地下水管控方案制定了《新疆昌吉州呼图壁县化工园区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控工程实施计划》明确了各项工程的时间进度，并经县人民政府同意开始实施。8月10日完成修复地区供电线路建设工程架设供电线路2.7km；修建临时道路1.5km；2018年8月14日已完成依法完成了污染区域阻隔工程建设，有效防止了人畜进入污染区；2018年8月24日已完成10口抽水井的建设工作，并开 始抽提置换。8月10日开工，9月11日受污染土壤全部处理完毕，并经第三方机构检测合格后，开始回填，9月15日1.2万方修复土壤已全部回填完毕，并进行封场，至此土壤修复主体工程全部完工。生态恢复工作共分为两步进行，2018年4月6日至4月20日生态恢复工作已栽植17000棵树木，2018年9月8日至9月25日进行秋季植树生态恢复工作栽植乔木16000棵；9月17日至9月22日退场，进行现场清理。9月22日至9月25日，出具竣工报告、工程监理报告、环境监理报告、项目验收报告。9月16日开始对项目审计。9月25日至9月30日对项目进行专家评审，并通过验收。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 项目共三个层次 | 第一层次，制定了《新疆昌吉州呼图壁县化工园区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控工程实施计划》；第二层次，土壤修复主体工程；第三层次，生态恢复 |  |
|  |  |  | 树木数量 | 栽植树木33000棵 | 栽植乔木33000棵 |
|  |  | 质量指标 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 整治时效 | 按时完成整改，保证达到标准 | 9月25日至9月30日对项目进行专家评审，并通过验收，已完成整改 |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 土壤修复及生态恢复 | 按时完成土壤修复及生态恢复目标 | 9月15日1.2万方修复土壤已全部回填完毕，并进行封场，至此土壤修复主体工程全部完工。种植33000棵树木用于生态恢复。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 综合利用率 | 依据土壤污染防治法的要求，为保证依法、合法合规完成土壤修复工作 | 依据土壤污染防治法的要求，为保证依法、合法合规完成土壤修复工作 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 |

2. 工业园区道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为1801.34万元，执行数为1801.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费按时落实到位；二是保证了呼图壁县工业园区管理委员会各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是完成预算100%；二是严格按照预算执行。下一步改进措施：一是严格要按照预算执行；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 工业园区道路工程 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1801.34万元 | 执行数： | 1801.34万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 1801.34万元 | 其中：财政拨款 | 1801.34万元 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 随着园区逐步发展，园区基础设施尚未完善，新建化工区道路8.5公里沥青路面。 |  |  | 随着园区逐步发展，园区基础设施尚未完善，新建化工区道路8.5公里沥青路面。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 道路长度 | 8.5公里沥青路面 | 8.5公里沥青路面 |
|  |  | 质量指标 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 无 |  |  |

3. 工业园区土地征迁补偿和安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费按时落实到位；二是保证了呼图壁县工业园区管理委员会各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是完成预算100%；二是严格按照预算执行。下一步改进措施：一是严格要按照预算执行；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

呼图壁县财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

| 项目名称 |  |  | 工业园区土地征迁补偿和安置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 184万元 | 执行数： | 184万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 184万元 | 其中：财政拨款 | 184万元 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 用于县梧桐沟水库工程占用草原缴纳草原补偿费、安置补助费、植被恢复费。 |  |  | 用于县梧桐沟水库工程占用草原缴纳草原补偿费、安置补助费、植被恢复费。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1项 | 1项 |
|  |  | 时效指标 | 按时给予补偿 | 按时给予184万元补偿款 | 按时给予184万元补偿款 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 |

4. 工业园区项目建设管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费按时落实到位；二是保证了呼图壁县工业园区管理委员会各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是完成预算100%；二是严格按照预算执行。下一步改进措施：一是严格要按照预算执行；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 工业园区项目建设管理 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 30万 | 执行数： | 30万 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 30万 | 其中：财政拨款 | 30万 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 用于工业园区网络监控、广告制作等 |  |  | 用于工业园区网络监控、广告制作等 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 按需制作 | 按照实际情况产生该费用支出 | 按照实际情况产生该费用支出 |
|  |  | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 | 为园区宣传起到积极作用，增加招商引资 | 为园区宣传起到积极作用，增加招商引资 |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 |

5. 供水工程管材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.51万元，执行数为14.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费按时落实到位；二是保证了呼图壁县工业园区管理委员会各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是完成预算100%；二是严格按照预算执行。下一步改进措施：一是严格要按照预算执行；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 供水工程管材 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 14.51万 | 执行数： | 14.51万 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 14.51万 | 其中：财政拨款 | 14.51万 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 用于支付工业园区供水工程PE给水管材料款 |  |  | 用于支付工业园区供水工程PE给水管材料款 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 材料符合要求 | PE给水管材料符合供水工程质量要求 | PE给水管材料符合供水工程质量要求 |
|  |  | 时效指标 | 按时供给 | 按工程进度及时供给材料 | 按工程进度及时供给材料 |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 |

6. 呼图壁县轻纺工业园污水管线临时压占土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 178万元，执行数为178万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费按时落实到位；二是保证了呼图壁县工业园区管理委员会各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是完成预算100%；二是严格按照预算执行。下一步改进措施：一是严格要按照预算执行；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

呼图壁县财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

| 项目名称 |  |  | 呼图壁县轻纺工业园污水管线临时压占土地补偿款 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 178万元 | 执行数： | 178万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 178万元 | 其中：财政拨款 | 178万元 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 用于呼图壁县轻纺工业园污水管线临时压占土地补偿 |  |  | 用于呼图壁县轻纺工业园污水管线临时压占土地补偿 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1项 | 1项 |
|  |  | 时效指标 | 按时给予补偿 | 按时给予178万元补偿款 | 按时给予178万元补偿款 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 |

| 7.小微创业园附属工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45.6万元，执行数为45.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费按时落实到位；二是保证了呼图壁县工业园区管理委员会各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是完成预算100%；二是严格按照预算执行。下一步改进措施：一是严格要按照预算执行；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018 年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 小微创业园附属工程 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 45.6万元 | 执行数： | 45.6万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 45.6万元 | 其中：财政拨款 | 45.6万元 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目已于2018年之前完工 |  |  | 该项目已于2018年之前完工 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 标准厂房 | 15幢统一规划、布局合理、功能齐全、设施完善的标准厂房 | 15幢统一规划、布局合理、功能齐全、设施完善的标准厂房 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 工程完工率 | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 规划用地面积153.5亩，项目资产总额6000万元，15幢统15幢标准厂房（规格为：长60米、宽36米），总建筑面积30335.4平方米 | 规划用地面积153.5亩，项目资产总额6000万元，15幢统15幢标准厂房（规格为：长60米、宽36米），总建筑面积30335.4平方米 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 经济收入 | 园区管委会利用厂房出租、出售的收益，进行公共设施基本维护、维修、保养，确保园区、小微企业创业孵化园及企业持久、持续、高效的运转。 | 园区管委会利用厂房出租、出售的收益，进行公共设施基本维护、维修、保养，确保园区、小微企业创业孵化园及企业持久、持续、高效的运转。 |
|  |  | 社会效益指标 | 解决办公用房 | 以出租厂房、仓库、办公及其它配套设施等形式为入驻企业服务 | 以出租厂房、仓库、办公及其它配套设施等形式为入驻企业服务 |
|  |  | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 出租厂房、仓库、办公及其它配套设施 | 出租厂房、仓库、办公及其它配套设施 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 |

第三部分 专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）13（款) 99(项)  其他商贸事务支出是指：反映除上述项目 以外其他用于商贸事务方面的支出 。

208（类）05（款) 05(项)  机关事业单位基本养老保险缴费支出是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

211（类）03（款) 02(项)  水体是指：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土将和综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

212（类）03（款) 99(项)  其他城乡社区公共设施支出是指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

213（类）01（款) 99(项)  其他农业支出是指：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出 。213（类）08（款) 99(项)  其他普惠金融发展支出是指：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

215（类）01（款) 01(项)  行政运行是指：反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

215（类）02（款) 04(项)  纺织业是指：反映用于纺织业方面的支出 。

215（类）05（款) 01(项)  行政运行是指：反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

229（类）99（款) 01(项)  其他支出是指：反映除上述项目 以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》