附件1：

呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：博物馆纪念馆开放资金

实施单位（公章）：呼图壁县文物局

主管部门（公章）：呼图壁县文化体育旅游广播影视局

项目负责人（签章）：李丛花

填报时间：2019年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县文物局，下设4个处室，分别是：财务室、文保室、宣传室、办公室。编制数4个，实有人数5人，其中：在职3人，退休2人。

主要职能：贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策，拟定文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。组织文物资源调查，履行文物行政执法监督职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。对文物及文物遗址进行保护管理与建设工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

资金用于博物馆免费开放所需经费支出，改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力。用于补助博物馆改善基本陈列的方案设计、相关材料及设备购置、施工、监理和专家咨询等支出，提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出，鼓励自行免费或低票价开放博物馆提升公共服务能力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

全年博物馆免费开放经费40万元，本年拨回4.25万元，主要用于博物馆免费开放后的运转和文化提升活动，陈列布展的设计费用，文物的保护、学术研究和人才培养。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年免费开放经费到位情况：2018年度下达博物馆免费开放经费40万元，本年拨回4.25万元。

2018年免费开放经费使用情况：2018年支出4.25万元，其中支付聘用人员工资2.18万元，其他正常公用支出2.07万元。

（三）项目资金管理情况分析

我单位资金使用严格按照财政部印发的《博物馆免费开放专项资金管理暂行办法》执行，专项资金管理和使用坚持专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

结合重大节庆活动，精心筹划举办了形式多样的展览宣传活动，制作了精美的移动展牌，印制散发各类文物宣传资料。充分发挥博物馆“爱国主义教育基地”、“党史教育基地”和“科普教育示范基地”的作用，帮助观众提高思想品德和文化素养，培养观众热爱祖国、热爱家乡的情感。通过举办一系列主题鲜明、形式多样的主题活动，博物馆的社会功能得到最大限度的发挥。通过免费开放经费的投入，改善了基础设施，更新了安防消防系统，增设了服务项目，加强了讲解员队伍建设，博物馆参观环境和服务质量得到大幅提升，管理运行机制得到有效完善。

（二）项目管理情况分析

按照部门职责建立健全专项资金的使用监督检查机制和绩效评价制度，提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

免费开放经费主要用于陈列布展和维修、安消防系统维护、环境整治等支出，举办流动博物馆展览及日常运转支出。通过对博物馆收藏的文物进行研究，可以深入了解藏品的历史价观众的求知欲望。对藏品进行科学整理、值，吸引和激发修复、保管和陈列展示有利于观众对馆藏文物的了解和认知，提升观众的审美情趣，也利于激发观众的民族自豪感。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

资金未拨付到位。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对历史文化遗产进行收集和保护，通过博物馆收藏的文物进行研究；深入了解藏品的历史价值，对藏品进行科学整理、修复、保管和陈列展示，提升观众审美情趣，激发观众民族自豪感；通过藏品的陈列展示，把历史和科普知识以讲解的方式传达给观众，进而对观众产生潜移默化的影响，最终达到教育的目的。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

博物馆作为公共文化服务部门，随着社会效益的逐渐扩大，与博物馆相联系的文物文化部门的关系越来越密切，与社会大众的关系也越来越密切。所以建立博物馆绩效评价体系的重要作用不仅表现为提高博物馆服务质量与改善博物馆责任机制，同时也是公众表达利益和参与博物馆管理的重要途径和方法，博物馆的服务直接关系到公众的“文化权利”。因此，建立有效的博物馆绩效评价体系，是监督政府部门、博物馆和保障公众文化权利的重要条件。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

通过博物馆免费开放时间、藏品数量等数字指标对博物馆开展的活动进行评价，中华民族传统节日中我馆举办的各类活动比较受广大人民群众的欢迎，增强大家民族自豪感的同时，提升参观群众的文化素养。博物馆绩效评价机制建立以后，在实际运行过程中，可能会遇到各种问题，需要结合实际情况深入分析，发现和预测相关问题，及时调整工作思路，根据具体问题具体情况适当增减相应的指标。

七、附表

《呼图壁县财政项目支出绩效自评表》

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 博物馆纪念馆开放资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县文物局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 40万元 |  | 执行数： | 4.25万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 40万元 |  | 其中：财政拨款 | 4.25万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 根据昌州财教[2017]44号文件要求：1、保障博物馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力；2、 提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等。 |  |  |  | 1、保障博物馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力； |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：开馆天数不少于300天 |  | >300天 | 306天 |
|  |  |  | 指标2：管内藏品不少于100件 |  | >100件 | >100件 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：有高素质、稳定的满足需求的讲解员队伍 |  | 3人 | 3人 |
|  |  |  | 指标2：文化学术含量高，信息传达完整科学准确 |  | 展览板信息准确 | 展览板信息准确 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金到位率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2：资金拨付率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：是否免费开放未收取门票费 |  | 是 | 是 |
|  |  |  | 指标2：免费开放资金完全用于管内运行文物保护 |  | 资金完全用于管内运行文物保护 | 资金完全用于管内运行文物保护 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过展示人类历史文明和文化遗存，促进文化建设 |  | 年参观人数大于1万人 | 1万人 |
|  |  |  | 指标2：通过流动博物馆方式送展览下基层，丰富群众文化生活 |  | 参与群众大于5000人 | 6000人 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：通过多样化展览，为社会文化繁荣做出贡献 |  | 多样文化展览 | 节庆活动开展丰富多样的展览 |
|  |  |  | 指标2：通过藏品展示，将历史和科普知识传播大众 |  | 传播历史和科普知识 | 传播历史和科普知识 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 80% | 82% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |