附件1：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县雀尓沟镇西沟村道路照明  工程项目

实施单位（公章）：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

主管部门（公章）：呼图壁县民族宗教事务局

项目负责人（签章）：陈刚

填报时间：2019年1月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

雀尔沟镇西沟村共292户、1007人，有哈萨克族、汉族、回族、东乡族、塔塔尔族5个民族，其中，少数民族938人，占全村总人口的93%。西沟村生产主要以畜牧业为主，牲畜存栏5338头（只），全村有耕地3220亩，集体土地800亩，自有耕地2420亩，全村草场456611亩，其中中山带草场308188亩，北沙窝草场148423亩。山区有小西沟风景区等丰富的旅游资源。前往康家石门子岩画、小西沟风景区等及西沟煤矿的道路X146县道途径整个西沟村，因此，该道路是呼图壁县雀尓沟镇西沟村重要的交通运输枢纽中心，具有举足轻重的地位。西沟村所处的地理位置特殊，拥有大量自然资源，这些资源对企业有很强的吸引力。随着西沟村的经济的繁荣、社会的进步，对于农村基础设施配套建设的要求也越来越高。该项目的建设将完善西沟村基础建设，极大地方便农牧民生活及出行，带动区域经济的发展，有利于和谐社会的构建。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目在西沟村道路沿线安装129盏太阳能路灯及配套设施（路灯采用太阳能供电，路灯沿线道路为6.5m宽乡村道路，新建路灯采用单排布置）。

1.方便西沟村农牧民生活及出行，同时，带动西沟村经济的发展，促进和谐社会的构建。

2.发挥路灯照明在村镇的交通安全、社会治安的作用。通过道路照明能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境。

3.通过道路的美化工程改变西沟村村容村貌， 进一步为“美丽乡村”建设打下基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

西沟村道路照明工程项目作为我县2019年少数民族发展资金储备项目，申报项目资金50万元。根据《关于将2016年2017年结转结余少数民族发展资金重新拨付的通知》（昌州财农〔2018〕53号）文件安排，西沟村主干道路亮化工程建设项目作为昌吉州2016年、2017年少数民族发展资金结转结余资金重新分配项目通过了审批确认。该项目计划在西沟村道路安装129盏太阳能路灯及配套设施，安排少数民族发展资金50万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

雀尔沟镇西沟村安装129盏太阳能路灯杆安装及配套129座蓄电池，申请少数民族发展资金50万元。项目招投标工程预算50.05万元，项目工程竣工结算52.42万元，经审计决算总投资50.14万元。

（三）项目资金管理情况分析

2018年我县根据少数民族发展资金的使用管理要求，坚持“谁主管、谁负责”原则，按照项目资金的使用范围和数量，要求项目实施单位严格按照项目资金管理办法，做到专款专用，确保了项目资金按时到位，使用到位。在工程建设管理方面，积极实行工程建设项目招标投标制、工程建设监理制、项目公示制；在资金管理方面，我县严格按项目专项资金的使用管理要求，严格执行项目资金报账制，做到专款专用，加强资金审计监督，管好用好项目资金。该项目在8月中旬完成县政府采购中心批准和招投标后，8月22日该项目进入工程施工阶段，于8月30日完成129盏太阳能路灯安装任务，8月30对项目进行了验收。根据项目工程进度按95%、100%在11月10日完成了50万元项目资金的拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

一是按照批复通知及时对少数民族发展资金项目按照要求呼图壁县人民政府网、乡镇网站进行了公示公告。二是少数民族发展资金项目实施严格按照设计进行，认真执行项目开工审批制、招投标等制度。于2018年8月15日完成了招投标。三是少数民族发展项目资金实行报账制度，同时，为做好实施工作，根据项目进度对资金给予拨付。西沟村道路照明工程

建设项目根据项目工程进度按95%、100%于11月10日完成了50万元项目资金的拨付。四是项目执行单位（乡镇）及时对项目开展评估、总结工作。该项目于2018年11月25日完成验收审计工作。

（二）项目管理情况分析

为了保证工程按质按量地完成，县民宗局根据项目进展情况组织工作人员会同乡镇项目负责人，深入项目实施现场，随时检查工程质量，做好项目施工期间的跟踪管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目在西沟村完成了129盏太阳能路灯安装任务，100%完成项目任务。

西沟村主干道路亮化工程项目的建设提高了西沟村路灯亮化率，改善了乡村照明与乡村建设不协调的情况，方便广大西沟村广大村民的出行安全，以及途径西沟道路车辆及行人的安全。西沟村主干道路亮化工程项目为乡村道路照明工程，作为乡村公共设施的重要组成部分，属于社会公益性项目，项目的兴建对本区域的经济和社会发展产生了积极影响，同时，有利于和谐社会的构建。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

需进一步做好该项目的效益分析。比照项目可行性报告中确定的项目预期效益进行分析，是否达到了项目预期效益。对项目未达到预期效益，需分析未达到预期效益的原因、解决方法和整改措施等。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

根据少数民族发展资金的使用管理要求，坚持“谁主管、谁负责”原则，按照项目资金的使用范围和数量，要求项目实施单位严格按照项目资金管理办法，做到专款专用，确保了项目资金按时到位，使用到位。在工程建设管理方面，积极实行工程建设项目招标投标制、工程建设监理制、项目公示制；在资金管理方面，严格执行项目资金报账制，做到专款专用，加强资金审计监督，确保了管好用好项目资金。

六、项目评价工作情况

项目执行单位雀尔沟镇人民政府提供了项目基础数据并对项目实施过程中相关资料进行了收集。项目质量管理、现场勘验检查核实等情况资料由新疆天正工程建设项目管理有限公司呼图壁分公司提供收集。项目审计由新疆新华远景工程造价咨询有限公司完成提供。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 雀尔沟镇西沟村主干道路亮化工程项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县民族宗教事务局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 50 |  | 执行数： | 50.14 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 |  | 其中：财政拨款 | 50 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 0.14 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 在西沟村安装129盏太阳能路灯及配套设施 |  |  |  | 在西沟村安装129盏太阳能路灯及配套设施 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 5m单臂灯杆129个 | 5m单臂灯杆129个 |
|  |  |  | 指标2： |  | 配套129座蓄电池 | 配套129座蓄电池 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 5m单臂灯杆合格率 | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  | 配套蓄电池合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 当年开工时间 | 2018年8月22日 |
|  |  |  | 指标2： |  | 当年竣工时间 | 2018年8月30日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 水泥 | 3.5吨 |
|  |  |  | 指标2： |  | 沙石料 | 65方 |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 受益人口数量 | 177户614人 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 太阳能节能灯灯杆使用年限 | 15年 |
|  |  |  | 指标2： |  | 配套蓄电池 | 4年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 农民满意度 | 98% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |