附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县2016年度军塘湖河现代化灌区示范区项目

实施单位（公章）：呼图壁县水利管理总站

主管部门（公章）：呼图壁县水利局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县水利局负责我县水利工作及水利建设项目的实施监管。此次实施的呼图壁县2016年度军塘湖河现代化灌区示范区项目实施地点位于大丰镇联丰村主要实施内容为：

1）改造联丰村支渠、联丰村1、4组支渠、社区村斗渠共4.19km，并配套附属建筑物；

2）联丰村新建滴灌750亩，并配套首部及沉砂池各1座。

3）完成红柳塘村6座首部系统和联丰村24座首部系统的标准化改造；

4）配套干渠闸门自动化站2座，支渠闸门自动化站28座，干渠超声波流量监测点1个及其他信息化设施。

6）配套完善示范区监控中心和管理系统建设；

（二）项目预算绩效目标设定情况

通过示范区的建设将极大推动大丰镇联丰村现代滴灌建设的整村推进工作，提高军塘湖河灌区灌溉整体技术水平，对呼图壁县军塘湖河灌区现代化示范区建设起到促进作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目批复总投资998.82万元，包括中央预算资金800万元，自筹资金198.82万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

中央预算资金800万元已到位，目前项目已完工正在进行结算审计。

（三）项目资金管理情况分析

项目实行财政拨付，水利局对项目资金进行按进度申报工程进度款的形式进行，按资金管理制度逐级审批申报。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目于2016年3月9日在州建设工程交易中心公开招标，确定了中标单位分别是：新疆三友工程建设有限公司、北京联创思源测控技术有限公司、昌吉州中源工程咨询监理有限公司。根据中标结果签订了相关合同并开始实施项目建设。项目实行水利建设程序进行，未发生重大调整，于2016年完成全部建设内容。

（二）项目管理情况分析

项目实施按照我局相关项目管理制度进行，由水利局负责项目日常监督、检查等工作，已完成全部项目建设任务。在项目建设期间，未发生安全及质量事故。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

项目已全部设计指标，包括4.19km渠道建设、750亩滴灌工程建设、30座泵房改造及配套设施建设及自动化控制体系建设等。

- 项目完成质量。

项目全部为合格。

- 项目实施进度。

项目按计划完工。

- 项目成本节约情况。

项目投资全部控制在批复的投资范围内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

项目实施对项目区降低运行管理成本10%。

- 项目实施的社会效益分析。

项目实施对项目区原1.3万亩耕地的灌溉系统有明显的改善作用。

- 项目实施的生态效益分析。

项目实施完成后为水资源管理提供依据，减少地下水开采，并对生态环境起到了很好的保护作用。

- 项目实施的可持续影响分析。

项目对今后全面实施自动化提供了有力基础保障。为区域村队农户增收致富提供了水利支撑。

- 满意度指标完成情况分析。

经过项目建设过程及建设完成的区域调查了解，项目区域农户对项目实施非常满意。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金实施分级审批上报，由水利局及县分管领导签字后上报财政进行资金拨付工作。

存在主要问题为资金支付。建议加大资金拨付力度。保障项目正常资金、质量及工期控制要求。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目评价主要依据项目监理单位和业主单位的审批以及工程施工现场的进度进行评价，资金拨付以财政下拨资金进行评价。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县2016年度军塘湖河现代化灌区示范区项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县财政局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 25 |  | 执行数： | 25 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 25 |  | 其中：财政拨款 | 25 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：改造渠道4.19km，并配套附属建筑物； 目标2：新建滴灌750亩，并配套首部及沉砂池各1座。 目标3：完成30座首部系统的标准化改造； 目标4：配套干渠闸门自动化站及干渠超声波流量监测点1个及其他信息化设施。 目标5：配套完善示范区监控中心和管理系统建设； |  |  |  | 目标1：已改造渠道4.19km，并配套附属建筑物； 目标2：新建滴灌750亩，并配套首部及沉砂池各1座。 目标3：完成30座首部系统的标准化改造； 目标4：配套干渠闸门自动化站及干渠超声波流量监测点1个及其他信息化设施。 目标5：配套完善示范区监控中心和管理系统建设；。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：改造渠道4.19km |  | 4.19km渠道完成 | 4.19km渠道完成 |
|  |  |  | 指标2：新建滴灌750亩 |  | 新建滴灌750亩 | 新建滴灌750亩 |
|  |  |  | 指标3：完成30座首部系统的标准化改造及自动化建设 |  | 完成30座首部系统的标准化改造及自动化建设 | 完成30座首部系统的标准化改造及自动化建设 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 合格 | 合格 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2016年11月完工 |  | 按时完工 | 按计划完工 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在批复投资内 |  | 控制在批复投资内 | 控制在批复投资内 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：运行成本10% |  | 通过自动化设施降低运行管理成本10% | 管理成本降低10% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：区内1.3万亩耕地的灌溉面积整体改善 |  | 1.3万亩耕地的灌溉面积整体改善 | 1.3万亩耕地的灌溉面积整体改善 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：为水资源管理提供依据 |  | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：为提升灌区现代化提供了有力基础保障 |  | 现代化灌区初步显现 | 现代化基地示范效果明显 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  | 85% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |