附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县2016年高效节水项目

实施单位（公章）：呼图壁县水利管理总站

主管部门（公章）：呼图壁县水利局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县水利局负责我县水利工作及水利建设项目的实施监管。此次实施的呼图壁县2016年高效节水建设项目实施地点位于我县各乡镇主要实施内容为：

1）新建滴灌面积3.5万亩；

2）自动化面积实施4990亩。

3）更新改造滴灌面积1.05万亩。

（二）项目预算绩效目标设定情况

通过项目实施建设将极大改善五工台镇、石梯子乡、二十里店镇、大丰镇、园户村镇农田水利基础设施条件，对区内实施地块灌溉保障有提升作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目批复总投资3267.33万元，包括自治区补助资金1802.5万元，自筹资金1464.83万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

自治区补助资金1802.5万元已到位，目前项目已全部完工。

（三）项目资金管理情况分析

项目严格实行各乡镇审核，水利局组织验收后逐级审批报财政局拨付的管理模式，并严格规范资金拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目于2016年3月由各乡镇负责招标实施。由水利局负责组织验收并申请资金拨付，项目未发生重大调整，于2016年完成全部建设内容。

（二）项目管理情况分析

项目实施按照我局相关项目管理制度进行，由水利局负责项目日常监督、检查等工作，已完成全部项目建设任务。在项目建设期间，未发生安全及质量事故。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

项目已全部设计指标，包括新建滴灌面积3.5万亩；自动化面积实施4990亩；更新改造滴灌面积1.05万亩。

- 项目完成质量。

项目全部为合格。

- 项目实施进度。

项目按计划完工。

- 项目成本节约情况。

项目投资全部控制在批复的投资范围内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

项目实施对项目区降低运行管理成本10%。

- 项目实施的社会效益分析。

项目实施对项目区的灌溉条件有明显的改善作用。

- 项目实施的生态效益分析。

项目实施完成后为水资源管理提供依据，并对生态环境起到了很好的保护作用。

- 项目实施的可持续影响分析。

项目对我县五个乡镇灌溉基础条件提供了有力基础保障。为区域村队农户增收致富提供了水利支撑。

- 满意度指标完成情况分析。

经过项目建设过程及建设完成的区域调查了解，项目区域农户对项目实施非常满意。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金实施分级审批上报，由水利局及县分管领导签字后上报财政进行资金拨付工作。

存在主要问题为资金支付。建议加大资金拨付力度。保障项目正常资金、质量及工期控制要求。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目评价主要依据各乡镇及水利局验收审批以及工程施工现场的进度进行评价，资金拨付以财政下拨资金进行评价。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县2016年高效节水项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县财政局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 406.9 |  | 执行数： | 406.9 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 406.9 |  | 其中：财政拨款 | 406.9 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：新建滴灌面积3.5万亩； 目标2：自动化面积实施4990亩。 目标3：更新改造滴灌面积1.05万亩。 |  |  |  | 目标1：新建滴灌面积3.5万亩； 目标2：自动化面积实施4990亩。 目标3：更新改造滴灌面积1.05万亩。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：新建滴灌面积3.5万亩 |  | 3.5万亩 | 3.5万亩 |
|  |  |  | 指标2：自动化面积实施4990亩 |  | 4990亩 | 4990亩 |
|  |  |  | 指标3：更新改造滴灌面积1.05万亩 |  | 1.05万亩 | 1.05万亩 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 合格 | 合格 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2016年6月完工 |  | 按时完工 | 按计划完工 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在批复投资内 |  | 控制在批复投资内 | 控制在批复投资内 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：运行成本10% |  | 通过自动化设施降低运行管理成本10% | 管理成本降低10% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：区内实施地块灌溉整体改善 |  | 区内实施地块灌溉整体改善 | 区内实施地块灌溉整体改善 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：为水资源管理提供依据 |  | 为水资源管理提供依据 | 为水资源管理提供依据 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：明显改善5个乡镇灌溉基础条件 |  | 明显改善5个乡镇灌溉基础条件 | 明显改善5个乡镇灌溉基础条件 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  | 85% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |