附件3：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：S115、S201环境整治项目

实施单位（公章）：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

主管部门（公章）：呼图壁县人民政府

项目负责人（签章）：于斌裕

填报时间：2019年1月 23 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县苗木花卉产业园区管理委员会成立于2014年，实有编制12名，设3个内设机构，分别是综合办公室、产业发展局、博览事务局。

（二）项目预算绩效目标设定情况

提升县城管理水平，迎接国家卫生城市、国家园林城市复检，S115、S201线是我县的过境公路，为进一步规范管理，提升城市景观形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资330万元，其中财政资金330万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

财政拨付60万，实际使用60万元。

（三）项目资金管理情况分析

集中管理，统一使用，开源节流，提高效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

成立“S115线、S201线”管护站，负责管辖区内的环境卫生、园林绿化等管理工作；负责道路两侧园林绿化的规划、设计、施工等工作；负责道路两侧广告牌匾的审批和设立工作；整治道路两侧私搭乱建。

（二）项目管理情况分析

1、S115省道小土古里检查站至五工台八十八公里检查站的绿化管护。

2、S201线洪沟检查站至五工台八十八公里检查站的绿化管护（县城段除外）。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

公路S115线、S201线总长37公里，绿地面积171.26万㎡（2567亩），乔木18.16万株，灌木面积16.3万㎡，草坪、宿根花卉11.62万㎡

（二）项目绩效目标未完成原因分析

绿化养护是持续性工作，因资金未到位，后续工作未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对缺苗地段进行补植，并进一步明确林带灌溉水权，确保林木成活率达到要求。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

因大多数机电井为私人承包经营，一部分为电力局直管，水电费不到位，供水单位已多次停电、停水。园区经多方面筹措资金，已将单位交纳个人的公积金垫付水电费，但仍不能解决问题。目前欠费太多，后期管护仍需资金，园区绿化管护已形成举步维艰的局面。

六、项目评价工作情况

2018年是我县提升县城管理水平，迎接国家卫生城市、国家园林城市复检的关键一年，S115、S201线是我县的过境公路，今年政府加大投入，种植大量苗木，对公路沿线绿化进行改造提升。成立S115线、S201线管护站，进一步规范管理，提升城市景观形象。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | S115、S201环境整治项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 330 |  | 执行数： | 60 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 330 |  | 其中：财政拨款 | 60 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 进一步规范管理，提升城市景观形象 |  |  |  | 进一步规范管理，提升城市景观形象 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 公路S115线、S201线总长37公里，绿地面积171.26万㎡（2567亩），乔木18.16万株，灌木面积16.3万㎡，草坪、宿根花卉11.62万㎡ | 公路S115线、S201线总长37公里，绿地面积171.26万㎡（2567亩），乔木18.16万株，灌木面积16.3万㎡，草坪、宿根花卉11.62万㎡ |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 成活率80% | 成活率85%以上 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2018年6月-长期 | 2018年6月-长期 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 330 | 60万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 提升县城管理水平，迎接国家卫生城市、国家园林城市复检 | 提升县城管理水平，迎接国家卫生城市、国家园林城市复检 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 进一步规范管理，提升城市景观形象 | 进一步规范管理，提升城市景观形象 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 苗木在其生长过程中，可持续多年对其周边环境产生多种有益的影响，同时又是一种可持续经营的再生生物资源。 | 苗木在其生长过程中，可持续多年对其周边环境产生多种有益的影响，同时又是一种可持续经营的再生生物资源。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 90% | 95% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |