附件3：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县农耕（民俗、红色文化）博物馆建设项目

实施单位（公章）：呼图壁县文化旅游体育广播影视局

主管部门（公章）：呼图壁县人民政府

项目负责人（签章）：王多伟

填报时间：  2019  年  1  月     日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县文化旅游体育广播影视局执行事业单位会计制度的一级预算单位，主要制定或协调全县文体市场发展规划、广播电视事业发展规划及文化、体育、新闻出版、新闻宣传、广播电视、图书、文物等，经审议批准后组织实施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

呼图壁县曲子文化传承基地（丝绸之路曲子文化传承中心与博物馆）工程建设项目，建设单位为呼图壁县文化体育旅游广播影视局，建设地点：呼图壁县西域春大道以西、乌伊路以北。项目规划占地面积16814.24平方米，总建筑面积6853平方米，框架结构，地上四层。项目总投资3100万元，其中福建援疆资金2000万元，呼图壁县财政配套资金1100万元。通过项目建设，充分发挥呼图壁县传承基地的文化价值，重点宣传呼图壁县、推介保护新疆曲子剧文化，进一步推动新疆戏曲文化博览、旅游休闲、观光服务等相关产业的发展，加强对我国文化遗产的保护，继承和弘扬新疆地方戏曲的优秀传统文化，增强新疆的文化遗产保护意识。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年财政安排资金4500000元，援疆资金4150000元。按照十三五援疆规划，援疆资金415万元已落实到位。2018年项目累计完成投资2800万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018共年拨付项目资金865万元，已全部用于曲子博物馆项目建设。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的拨付按照完整的审批程序和手续，由招标合同科审核各项合同的签订及金额的确定，项目建设管理科根据项目的进度提出支付方案上会讨论，最终确定支付方案。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

呼图壁县曲子文化传承基地（丝绸之路曲子文化传承中心与博物馆）工程建设项目（土建部分）的施工招标由呼图壁县文化体育旅游广播影视局委托新疆惠帝工程咨询有限责任公司代理的。根据《关于对呼图壁县曲子文化传承基地建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》，该施工招投标采取的是公开招标方式，中标单位为新疆昌吉广域建筑安装有限公司，中标价为1606.338406万元。呼图壁县文化体育旅游广播影视局于2016年9月15日与中标单位签订了《施工合同》，合同价与中标价一致。呼图壁县曲子文化传承基地（丝绸之路曲子文化传承中心与博物馆）工程建设项目（土建部分）于2018年9月11日由建设单位组织勘察、施工和监理单位指派了与本工程相适应的专业技术人员参加竣工验收，验收结论为单位工程质量验收合格。

（二）项目管理情况分析

在项目建设实施阶段，行使建设单位权利，对项目进行三控（规模、标准、预算）两管（质量、安全）一协调，严格按照既定规划、可行性研究报告中的建设内容、规模、投资以及设计内容组织实施。负责对项目工程进度预算审核和工程款支付申请。组织竣工验收及规划、环保、消防等各类相关专项验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

完成招标清单内全部内容。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年呼图壁县曲子文化传承基地建设项目因政府化债原因缓建。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

待政府决定后开工建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

加快工程进度款拨付力度。及时审批，提前安排工程款项，保障农民工合法权益，促进工程进度。

（三）其他

六、项目评价工作情况

所有前期费用的合同、实施成果由我单位档案管理人员妥善保存。资料齐全，并全部有扫描件供查阅。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县曲子文化传承及第建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 8650000 |  | 执行数： | 8650000 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 4500000 |  | 其中：财政拨款 | 4500000 |
|  | 其他资金 |  | 4150000 |  | 其他资金 | 4150000 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成项目总体建设。 |  |  |  | 项目主体结构已完成。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 单体建筑面积 |  | 6853㎡ | 6853㎡ |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  | 0 | 未验收 |
|  |  |  | 建设质量标准 |  | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2017.4 | 2017.4 |
|  |  |  | 工程完工率（%） |  | 85% | 85% |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 |  | 2300元 | 2300元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 |  | 0 | 未完工，暂未产生效益 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续使用年限 |  | ≥50年 | ≥50年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  | 0 | 暂未开放 |